STRATEGIA ROZWOJU

GMINY

STARE MIASTO

NA

LATA 2015-2025

URZĄD GMINY STARE MIASTO

UL. GŁÓWNA 16B

62-571 STARE MIASTO

www.stare-miasto.pl

URZĄD GMINY STARE MIASTO

Stare Miasto 2014

Przedmowa	4

Autorzy	6

Wprowadzenie	7

1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII	11

1.1. Proces tworzenia strategii gminy	11

1.2. Struktura strategii	12

2. DIAGNOZA ROZWOJU GMINY	14

2.1. Ogólna charakterystyka gminy	14

2.1.1. Położenie	14

2.1.2. Użytkowanie gruntów:	16

2.1.3. Położenie geograficzne	16

2.1.4. Obszary chronionego krajobrazu	16

2.1.5. Gleby	18

2.1.6. Ludność oraz sieć osadnicza	19

2.1.7. Rynek pracy	22

2.1.8. Bezrobocie	23

2.1.9.  Warunki i jakość życia mieszkańców	24

2.1.10. Finanse gminy w latach 2004 – 2013	28

3. OCENA WYKONANIA STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2004 – 2014	30

Cel strategiczny nr 1. Rozwój infrastruktury technicznej	30

Program 1.1.  DROGOWNICTWO	30

3.1.1.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz budowa parkingów i chodników	30

3.1.1.2. Budowa oświetlenia przy drogach	34

PROGRAM 1.2. SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY I GAZOWNICZY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA	34

3.1.2.1. Rozwiązanie problemu ścieków na terenie gminy	34

3.1.2.2. Remonty sieci wodociągowej	35

3.1.2.3. Gazyfikacja gminy	36

3.1.2.4. Poprawa czystości na terenie gminy	38

PROGRAM 1.3.  USŁUGI DLA LUDNOŚCI	39

3.1.3.1. Zwiększenie dostępności usług pocztowych	39

3.1.3.2. Zwiększenie dostępności usług bankowych	39

3.1.3.3. Zwiększenie dostępu do Internetu na terenie gminy i jego praktycznego wykorzystania	39

Cel strategiczny nr 2. Wspieranie rozwoju gospodarczego.	41

PROGRAM 2.1. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I  ROLNICTWA	41

3.2.1.1. Uzbrajanie, udostępnianie i  promocja terenów pod inwestycje	41

3.2.1.2. Prowadzenie zalesień na gruntach słabych klas	42

3.2.1.3. Promocja i wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego	43

3.2.1.4. Stworzenie bazy danych i  przekazywanie informacji o wspieraniu i  obsłudze rolnictwa	43

PROGRAM 2.2. WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI	44

3.2.2.1. Budowa zbiornika i zagospodarowanie jego brzegów	44

3.2.2.2. Przeznaczanie i promocja terenów pod bazę noclegową i gastronomiczną	44

3.2.2.3. Wyznaczanie ścieżek turystycznych	47

Cel strategiczny nr 3. Rozwój usług społecznych	48

PROGRAM 3.1. OŚWIATA, KULTURA, SPORT	48

3.3.1.1. Poprawa infrastruktury technicznej szkół	48

3.3.1.2. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach	49

3.3.1.3. Organizacja stołówek i świetlic w szkołach	49

3.3.1.4. Organizacja pracowni komputerowych we wszystkich szkołach	49

3.3.1.5. Organizacja boisk przy wszystkich szkołach	50

3.3.1.6. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	51

3.3.1.7. Organizacja placów zabaw	51

3.3.1.8. Budowa stadionu gminnego	51

3.3.1.9. Organizacja świetlic środowiskowych	52

3.3.1.10. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	52

3.3.1.11. Organizacja placówek integracyjnych przy szkołach	52

PROGRAM 3.2. ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO	53

3.3.2.1. Likwidacja barier architektonicznych	53

3.3.2.2. Zwiększenie skali profilaktyki zdrowotnej w szkołach	54

3.3.2.3. Pomoc dla osób najbardziej potrzebujących	54

3.3.2.4. Poprawa wyposażenia jednostek OSP i Policji	55

4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2004 – 2014	57

5. PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII 2004 – 2014	67

6. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII 2015 – 2025	71

6.1. Strategia rozwoju przestrzennego	71

6.1.1. Zapewnienie „ładu przestrzennego” podstawowym celem gminy w zakresie władania przestrzenią	74

6.1.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego	76

6.1.3. Podstawowe problemy rozwojowe	77

6.1.4. Środowisko, a zrównoważony rozwój przestrzenny gminy	77

6.1.5. Problem gospodarowania gruntami i struktury funkcjonalnej	78

6.1.6. Konsekwencje i ocena dotychczasowego przebiegu rozwoju gminy Stare Miasto	78

6.1.7. Wskazanie obszarów rozwoju gminy Stare Miasto	79

6.2. Polityka energetyczna	80

6.2.1. Racjonalizacja zużycia energii w gminie	80

6.2.2. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej	81

6.2.3. Polityka gospodarcza	83

7. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W GMINIE STARE MIASTO (ANALIZA SWOT)	84

7.1. Ochrona środowiska	84

7.2. Oświata w Gminie Stare Miasto	85

7.3. Działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	86

7.3.1. Kultura – działalność biblioteki	87

7.4. Sport	88

7.5. Promocja gospodarcza	89

7.6. Turystyka	90

7.7. Teleinformatyka	91

7.8. Infrastruktura techniczna	92

7.9. Transport i drogi publiczne	93

7.10. Rolnictwo w gminie Stare Miasto	94

7.11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	95

7.12. Zbiorcza analiza SWOT gminy Stare Miasto	96

8. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2015 – 2025	98

Deklaracja misji i wizji gminy	98

8.1. Planowanie przestrzenne	98

8.1.1. Zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	98

8.2. Pomoc społeczna	99

8.2.1. Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych, organizowanie szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i minimalizowanie skutków bezrobocia	99

8.2.2.  Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym	100

8.2.3. Ograniczenie patologii społecznych	101

8.3. Ochrona środowiska	102

8.3.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych	102

8.4. Oświata, kultura i sport	104

8.4.1. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do  wysokiej jakości usług społecznych	104

8.4.2. Stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców	105

8.5. Promocja gminy	106

8.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	107

8.6.1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	107

9. CELE STRATEGICZNE I METODY ICH OSIĄGANIA	109

10. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY	110

10.1. Monitorowanie strategii	110

10.1.1. Zasady monitorowania	110

10.1.2. Fazy monitorowania	111

10.1.3. Narzędzia monitoringu	111

10.2. Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii	112

11. ZARZĄDZANIE URZĘDEM GMINY	112

12. KARTY PROJEKTÓW	114

# Przedmowa

Szanowni Państwo,

W listopadzie 2013 roku podjęto decyzję o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju gminy Stare Miasto na lata 2015 - 2025.

Prace, związane ze zbieraniem niezbędnych danych statystycznych, przygotowaniem diagnozy stanu gminy, formułowaniem misji, celów, programów strategicznych i projektów realizacyjnych były prowadzone przez szeroki zespół osób biorących udział w tworzeniu Strategii.

Po wielu spotkaniach oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych jesienią 2013 i wiosną 2014 roku, powstały konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju gminy w latach 2015 - 2025, które opierają się na istniejących, rzeczywistych uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Opracowana strategia bazuje na faktycznym stanie zasobów gminy w roku 2013 i stanowi początek nowego, wieloletniego procesu rozwoju. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze powinny się trzymać głównego kierunku rozwoju – misji gminy, która mówi o dążeniu do zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców w oparciu o wykorzystanie instrumentów zrównoważonego rozwoju społecznego i  gospodarczego gminy przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Za powstanie tego dokumentu składam serdeczne podziękowania zespołowi autorów oraz wszystkim mieszkańcom gminy Stare Miasto, którzy uczestniczyli w pracach nad strategią.

Wójt Gminy Stare Miasto

Ryszard Nawrocki

# Autorzy

OSOBY, KTÓRE BRAŁY UDZIAŁ W PRACACH

NAD OPRACOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY

NA LATA 2015 - 2025

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY:

- Brzęczek Edward – Zastępca Wójta Gminy Stare Miasto – Przewodniczący Zespołu

- Gromada Monika – Zastępca Skarbnika Gminy

- Hybś Hanna – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- Koziarski Piotr – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska

- Puchała Dariusz – Kierownik Referatu Promocji i Informatyki

- Ast Małgorzata – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto

- Sypniewska Katarzyna – Komendant Straży Gminnej

- Dukarska Dorota – Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i przeciwpożarowych

- Józefiak Marek – Inspektor ds. planowania przestrzennego, architekt

- Kaczmarek Radosław – Inspektor ds. zamówień publicznych, inwestycji i  infrastruktury technicznej

- Kędracka Luiza – Inspektor

- Kusiak Magdalena – Inspektor ds. ochrony środowiska

- Kwiecińska Janina – Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej

- Małolepszy Karol – Referent ds. promocji

- Matusiak Jacek – Podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu

- Perkowska Elżbieta – Inspektor ds. aplikacji środków unijnych, przygotowywania projektów i współpracy zagranicznej

- Piterek Elżbieta – Inspektor ds. kadr, BHP i bezrobocia

- Tłok Małgorzata – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście

- Wawrzyniak Piotr – Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

- Wojciechowska – Dolna Wioleta – Inspektor ds. planowania przestrzennego

ZESPÓŁ STRATEGICZNY:

- Nawrocki Ryszard – Wójt Gminy Stare Miasto – Przewodniczący Zespołu

- Jankowska Krystyna – Sekretarz Gminy

- Sobczak Jolanta – Skarbnik Gminy

- Turajska Halina – Przewodnicząca Rady Gminy Stare Miasto

- Kostańska Małgorzata – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

- Szumigalska Maria – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

# Wprowadzenie

Zaspokajanie potrzeb mieszkanców jest zadaniem własnym gminy. Organy gminy mają obowiązek działać na rzecz dobra publicznego tworząc jak najlepsze warunki życia mieszkańców w sferze: społecznej, gospodarczej, ekologicznej, zagospodarowania przestrzennego i dziedzictwa kulturowego dysponując środkami finansowymi (budżetem gminy). Działania te mogą przebiegać w sposób przypadkowy, opierający się na metodzie prób i błędów oraz na decyzjach bieżących lub też mogą być realizowane w sposób zaplanowany, systematyczy i długookresowy, dający pełną świadomość, że podejmowane dzisiaj decyzje mają wpływ na losy gminy i jej mieszkańców. Długookresowa polityka rozwoju gminy powinna być podstawą tego typu działań. W pierwszym etapie winno się planować i podejmować decyzje, następnie wdrażać przyjęte założenia, a ostatecznie kontrolować i monitorować realizację podjętych działań. Kompleksowa i długofalowa polityka rozwoju gminy umożliwia między innymi efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi, rzeczowymi, ludzkimi 
i ekologicznymi. Daje też pewną przewidywalność przyszłych problemów oraz odpowiednio wczesne zapobieganie im.

Tak rozumiana polityka rozwoju gminy musi być oparta o trzy zasady:

ZASADA 1-racjonalnego gospodarowania polegająca na „maksymalizacji efektów z wydatkowanych nakładów lub minimalizacji nakładów na uzyskanie założonych efektów”. Jest to także zgodne z zapisem art. 44 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że „wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”

ZASADA 2 - zrównoważonego rozwoju, czyli „uznawanie nadrzędności wymogów ekologicznych w stosunku do procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni gminy”. Innymi słowy, dalszy rozwój gminy nie może dokonywać się „kosztem” środowiska przyrodniczego, a więc musi respektować oszczędną produkcję i konsumpcję oraz gospodarkę terenami, a także uwzględniać przyszłościowe konsekwencje ekologiczne podejmowanych dzisiaj decyzji. Zachowanie istniejących zasobów ekologicznych oraz dobry stan czystości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych warunków podnoszenia jakości życia mieszkańców gminy. Takie postępowanie jest zgodne z zapisami Konstytucji RP 
i innych ustaw oraz wymogami Unii Europejskiej.

ZASADA 3 - partycypacji społecznej, czyli „uspołecznienie procesu zarządzania rozwojem gminy”. Chodzi tu o włączanie w prace planistyczne i realizacyjne dotyczące dalszego rozwoju gminy, jak najszerszego grona mieszkańców i reprezentantów społeczności lokalnej (organizacje pozarządowe) oraz lokalnych przedsiębiorców. Taki sposób postępowania pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami mieszkańców. Tym samym opracowane wspólnie dokumenty strategiczne (w tym strategia rozwoju gminy) nie funkcjonują jako „dokumenty władzy gminnej”, ale są dokumentami całej społeczności lokalnej 
i stanowią wspólną podstawę koordynacji działań realizacyjnych różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i  miały efekt synergiczny. Takie podejście pozwala więc na to, aby nawiązywał się partnerski dialog w układzie: władze gminy – społeczność lokalna.

Doceniając wagę kompleksowej i długookresowej polityki rozwoju jako podstawy do racjonalnego i  efektywnego zarządzania gminą w celu tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, Władze Gminy Stare Miasto od kilku lat stosują ten system w praktyce. Wyrazem takiego podejścia jest przyjęty uchwałą Rady Gminy Stare Miasto w 2004 roku dokument pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2004-2014”

Z uwagi na koniec 2014 roku dokument ten wymaga jednak ponownego opracowania ze spojrzeniem w przyszłość oraz uwzględnienia:

- członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wynikających z tego możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych na współfinansowanie projektów rozwojowych, w tym inwestycyjnych,

- zapewnienia kompatybilności strategicznych kierunków i celów rozwoju gminy Stare Miasto z ustaleniami dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu Polski i  województwa wielkopolskiego – jest to wstępny warunek ubiegania się o współfinansowanie środkami unijnymi realizacji projektów gminnych,

- sukcesywnego wdrażania w życie zasad: racjonalnego gospodarowania, zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej,

- konieczności weryfikacji i aktualizacji istniejących oraz wprowadzenia nowych zadań realizacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę przystąpiono do opracowania strategii rozwoju, czego efektem jest niniejszy dokument pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025”. Dokument ten prezentuje w swej treści długookresowy program działania, określający strategiczne cele rozwoju oraz wskazujący sposoby ich wykonania w postaci celów operacyjnych i kierunków działań (projektów realizacyjnych).

Nowa strategia umożliwi zaplanowanie działań w celu zaspokajania najważniejszych potrzeb zbiorowych mieszkańców przy racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi, w tym uzyskanymi ze środków zewnętrznych. Strategia w tym ujęciu stanowi podstawowy instrument prowadzonej długookresowo polityki rozwoju gminy Stare Miasto.

Ogólnie biorąc, zapisy dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025” odpowiadają na podstawowe pytanie:

co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców gminy Stare Miasto, mając oczywiście na uwadze uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne jej bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju takie, jak:

- obowiązujące w kraju przepisy prawne i finansowe (ustawy i rozporządzenia),

- kierunki, priorytety i cele rozwoju Unii Europejskiej, Polski i województwa wielkopolskiego,

- rozmiary środków finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na finansowanie działań w sferze: społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne), gospodarczej (pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw), infrastruktury technicznej (drogi, komunikacja publiczna) oraz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

- aktualny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, będący źródłem jej silnych i słabych stron,

- zasobność budżetu gminy i możliwości pozyskiwania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, że strategie rozwoju lokalnego uzyskały usankcjonowanie prawne w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014r., poz. 1649).

W art. 9 ustawodawca stwierdza, że: „Strategiami rozwoju są:

- długookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający główne cele, wyzwania i  kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmujący okres co najmniej 15 lat;

- średniookresowa strategia rozwoju kraju - dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania Unii Europejskiej;

- inne strategie rozwoju - dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cele i  kierunki rozwoju odnoszące się do sektorów, dziedzin, regionów lub rozwoju przestrzennego, w tym obszarów funkcjonalnych”.

Głównym motywem opracowania dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025” była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia długookresowej i  kompleksowej polityki rozwoju gminy zmierzającej do:

- stałej poprawy standardu życia i pracy mieszkańców,

- aktywizacji mieszkańców do działań prospołecznych i ich integracji wokół działań prorozwojowych, zgodnie z zasadą partycypacji społecznej,

- ochrony cennych walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz doprowadzenie jego stanu do standardów Unii Europejskiej,

- promowania ekologicznych kierunków i form w wybranych, a istotnych dla zrównoważonego rozwoju gminy - sferach i obszarach aktywności mieszkańców (produkcja, usługi, mieszkalnictwo, rekreacja i wypoczynek, zagospodarowanie przestrzenne),

- ochrony walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego,

- tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego jako podstawy do zmniejszania się rozmiarów bezrobocia oraz wzrostu dochodów ludności 
i budżetu gminy,

- prowadzenia aktywnej działalności promocyjnej gminy, a przede wszystkim jej walorów i  zasobów (silnych stron), czyli wskazującej na jej atrakcyjność lokalizacyjną dla nowych mieszkańców i inwestorów,

- efektywnego wykorzystywania środków finansowych z budżetu gminy, zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania,

- ubiegania się o pomocowe środki finansowe z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie ich z innych źródeł zewnętrznych na realizację zadań gminnych,

- nawiązywania i rozwoju współpracy gminy Stare Miasto z przedsiębiorcami i  organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na jej terenie oraz osobami chcącymi współpracować na zasadach wolontariatu przy rozwiązywaniu konkretnych problemów,

- nawiązywania nowej i  rozwoju istniejącej partnerskiej współpracy z gminami sąsiednimi oraz władzami powiatu konińskiego w celu rozwiązywania wspólnych problemów, a także z gminami zagranicznymi.

Należy podkreślić, że niniejszy dokument pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025” jest dokumentem, wskazującym najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, ekologiczne i przestrzenne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy Stare Miasto w perspektywie 2025 roku. Skuteczna realizacja zapisów tego dokumentu zależeć będzie od systematyczności i determinacji w działaniach zarówno obecnych, jak i przyszłych władz gminy Stare Miasto, a także sprzyjających uwarunkowań w jego otoczeniu (sytuacja w skali Unii Europejskiej, Polski 
i województwa wielkopolskiego).

Proces opracowywania niniejszego dokumentu podzielono (zgodnie z metodyką planowania strategicznego) na następujące merytoryczne etapy:

ETAP I  – 	Przeprowadzenie analizy uwarunkowań rozwoju gminy Stare Miasto (uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz wskazanie głównych problemów dalszego jej rozwoju),

ETAP II – 	Określenie generalnego celu kierunkowego (misji rozwoju) i  celów strategicznych gminy Stare Miasto,

ETAP III – 	Sformułowanie strategicznych programów realizacyjnych, zawierających zestaw planowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych), służących realizacji ustalonych celów rozwoju gminy Stare Miasto oraz wskazania priorytetów realizacyjnych,

ETAP IV – 	Wskazanie głównych uwarunkowań oraz zasad monitorowania i kontroli oraz oceny efektów realizacji ustaleń strategicznych.

Niniejszy dokument pt. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025” uwzględnia ustalenia dokumentów strategicznych opracowanych na szczeblu:

Krajowym:

- Umowa Partnerstwa (UP) – dokument określający strategię inwestowania środków europejskich w Polsce. Określa strategię interwencji funduszy Unii Europejskiej 
w ramach trzech polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), 
i Wspólnej Polityki Rybołóstwa (WPRyb) w latach 2014 – 2020. Instrumentami realizacji UP są Krajowe Programy Operacyjne (KPO) i Regionalne Programy Operacyjne (RPO),

- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020,

- Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Wojewódzkim i regionalnym:

- Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020,

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

- Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej.

Stąd też, cele strategiczne i programy operacyjne oraz kierunki działań zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z celami i priorytetami zawartymi w wyżej wymienionych dokumentach. Umożliwia to, z punktu widzenia formalnego, ubieganie się gminy Stare Miasto 
o dofinansowanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć rozwojowych (projektów), w tym inwestycji gminnych z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

Należy podkreślić, że Wójt Gminy Stare Miasto odbył spotkania z mieszkańcami we wszystkich sołectwach. Spotkania te dotyczyły oceny silnych i słabych stron gminy, głównych problemów jej dalszego rozwoju oraz proponowanych kierunków działań (projektów realizacyjnych). Zgłoszone w trakcie tych spotkań oceny i propozycje zostały uwzględnione w treści niniejszego dokumentu. Ponadto, wersja wstępna dokumentu została poddana ocenie i weryfikacji przez Sołtysów i Rady Sołeckie, a więc podmioty, które najlepiej znają problemy swoich lokalnych środowisk. W tej sytuacji proces opracowywania niniejszego dokumentu miał charakter uspołeczniony.

# 1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII

## 1.1. Proces tworzenia strategii gminy

Po kilku miesiącach intensywnych prac dobiegł końca proces opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto, który rozpoczął się w listopadzie 2013. Przebieg tego procesu był zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania strategicznego w literaturze przedstawiany jest przeważnie w postaci cyklu: analiza → planowanie → wdrażanie → ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje postać korekty planów. Przedstawia to rysunek poniżej.

Wykres nr 1. Proces tworzenia strategii gminy.

Formułowanie

strategii

Problem

Diagnoza

Analiza, synteza przewidywanie

Ustalanie celów, zadań

Identyfikacja problemu.

Budowanie świadomości

Wdrażanie

strategii

Nowy pojawiający się problem

Ocena

polityki

Dotrzymanie zobowiązań,

szacowanie

szans, dostosowanie

polityki

Realizacja programów, projektów

Zgodnie z powyższym modelem, formułowanie strategii w gminie zostało poprzedzone sporządzeniem kompleksowej oceny stanu realizacji założeń przyjętych w Strategii 2004 – 2014. Celem oceny było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy.

Wiosną 2014 roku zostały przeprowadzone prace nad sporządzaniem diagnozy stanu gminy i ustalono zakres niezbędnych informacji do opracowania diagnozy.

Zbieraniu danych poświęcono kilka następnych tygodni. Praca ta była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz wielu innych jednostek i instytucji pod kierunkiem Przewodniczącego Zespołu Merytorycznego z ramienia Urzędu Gminy.

Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy według stanu na rok 2013, z uwzględnieniem lat poprzednich. Dzięki temu powstała możliwość dokonywania analizy historycznej, czyli wszechstronnego porównywania poziomu rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zgromadzony materiał pokazał pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju gminy. Jest on opisem dynamiki stanu gminy, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.

Materiał ten stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy. Dla całego procesu budowania strategii podstawową kwestią było przyjęcie określonego modelu metodologicznego.

Dokonano podsumowania diagnozy stanu gminy, zaprezentowanej przez zespół merytoryczny w podziale na poszczególne aspekty życia gminy. Analiza dotychczas zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów (silnych stron) gminy, jak i pewnych braków i  problemów, które zostały omówione i uzupełnione w trakcie plenarnej dyskusji. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować, planując dalszy rozwój gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków 
i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy.

Dzięki temu, na podstawie wyników tego etapu prac, zdołano sporządzić wstępną listę przedsięwzięć do realizacji w perspektywie następnych kilku lat i sformułowano hasła do misji gminy.

Następnie zespół merytoryczny zaproponował pierwszą wersję struktury strategii, to znaczy uporządkowanych w zestaw celów, programów i projektów strategicznych do realizacji w gminie do 2025 roku.

Podczas kolejnych spotkań przedstawiono propozycje misji i wizji gminy, z których zostały wybrane i zmodyfikowane te, które zdaniem uczestników, najlepiej odpowiadają charakterowi i aspiracjom gminy.

Zespół merytoryczny opisał wszystkie cele, programy i projekty realizacyjne oraz do każdego projektu dopracował zestaw sporządzonych wcześniej mierników jego wykonania po to, aby w każdej chwili istniała możliwość sprawdzenia, czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii.

## 1.2. Struktura strategii

Strategia jest dokumentem o określonej, logicznej strukturze. Najważniejszym, wyjściowym elementem jest misja rozwoju gminy (rozdział 8, str. 99), która określa, jaki powinien być kierunek rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Tworzenie misji jest procesem szeroko opisywanym w pracach teoretyków, zajmujących się zarządzaniem strategicznym, zarówno w samorządzie, jak i w firmach komercyjnych. Sposób dochodzenia do ostatecznej wersji w ramach tego projektu został opisany wcześniej. Sama misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach podporządkowanych celowi, który stanowi misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania:

- Cele strategiczne,

- Programy strategiczne,

- Projekty realizacyjne,

- Zadania do wykonania.

Każdy cel i projekt zostają w dokumencie strategii dokładnie uzasadnione i scharakteryzowane.

Cele strategiczne są następnym po misji poziomem planowania. Wynikają one bezpośrednio z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju gminy tam określone, jednocześnie pozwalają 
na zachowanie jasnego podziału strategii, grupując poszczególne programy i projekty. 
Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy, określonego w jej misji.

Programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty, związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działaniami samorządu.

Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu strategii. Projekty te zostały w niniejszym dokumencie szczegółowo rozpisane. Każdy projekt opatrzono opisem, w którym przedstawiono uzasadnienie jego wyboru i zaliczenia 
do dokumentu strategii oraz inne, ważne dla jego realizacji, informacje.

Zadania, czyli czynności do wykonania w ramach każdego projektu. Tabele projektów zawierają również inne informacje – opis celu, dla jakiego projekt jest realizowany, szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadań, informacje o jednostkach odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz jednostce koordynującej projekt, a także daty realizacji poszczególnych zadań.

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych elementów, określanych w tabelach:

  - cel realizacji projektu – zwięzłe określenie (szersze będzie zamieszczane w części opisowej) spodziewanych efektów realizacji danego projektu,

  - łączny koszt realizacji projektu – suma kosztów poszczególnych zadań, dla których koszty udało się w przybliżeniu podać; należy pamiętać, że strategia jest dokumentem kierunkowym i kwoty tu podane są orientacyjne i nie powodują konsekwencji budżetowych (porównanie nakładów na poszczególne projekty w celu ich późniejszego zestawienia i możliwości przyszłej priorytetyzacji),

  - jednostka koordynująca – pozycja ta opisuje, kto ma przewodzić realizacji zadania, 
na kim będzie spoczywała inicjatywa lub kto jest organem decydującym,

  - źródła finansowania – nazwy funduszy, czy jednostek, z których możliwe jest otrzymanie środków na realizację projektu, czy których pomoc jest możliwa (jako nakład rozumiano również pomoc techniczną, czy też merytoryczną),

  - wykonawca – to jednostka bezpośrednio wykonująca poszczególne zadania,

  - czas realizacji – określenie lat, w których przewiduje się realizację projektu,

  - miary wykonania projektów – określają one wartości, które pozwolą na okresowe sprawdzanie, jakie są postępy w realizacji poszczególnych zadań oraz czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii. Jeżeli postępy nie będą zadowalające, miary będą podstawą analizy przyczyn i ewentualnych korekt, czy też działań zaradczych.

Miary winny być zróżnicowane i dostosowane do charakteru projektu i zadań w nim proponowanych:

- wskaźniki liczbowe, np. liczba kilometrów sieci wodociągowej, liczba wytyczonych szlaków turystycznych i ich długość, liczba przeprowadzonych szkoleń,

- sam fakt zaistnienia jakiegoś zjawiska (np. powstanie biura obsługi, wydanie folderu),

- typowe wskaźniki statystyczne, np. liczba wypożyczeń per capita, gęstość transportu na 1 km², itp.,

- ewentualnie inne wartości.

W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami strategii uwzględniono wymagania pryncypiów zarządzania strategicznego, które składają się z czterech zasadniczych faz działania:

  - diagnozy,

  - planowania,

  - wdrożenia,

  - oceny.

Najważniejszym elementem w przygotowaniu strategii rozwoju jest planowanie, ale o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Większość problemów, związanych 
z realizacją strategii wynika najczęściej z niezbyt precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym dokumencie starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat programów i projektów realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne „produkty” przeprowadzonych dyskusji wynikają bezpośrednio z opisanych w pierwszej części strategii (Diagnozie Stanu Gminy) uwarunkowań rozwojowych oraz z przyjętych strategicznych kierunków rozwoju gminy.

Najważniejszym elementem, rozpoczynającym planowanie każdego projektu, jest określenie celu, który identyfikuje efekty, jakie przewidywane są do osiągnięcia w czasie trwania projektu. Cały projekt zamyka natomiast podsumowanie w postaci zaproponowanych miar jego wykonania, które pomogą określić, w jaki sposób osiągamy zamierzony sukces, czyli dają odpowiedź na pytanie, czy i na ile zakładane cele zostały osiągnięte. W kartach projektów zawarte są jednocześnie informacje dotyczące czasu, przewidywanego budżetu 
i odpowiedzialności za ich realizację – są to również informacje ważne, które mogą być traktowane jako wskaźniki same w sobie.

# 2. DIAGNOZA ROZWOJU GMINY

## 2.1. Ogólna charakterystyka gminy

### 2.1.1. Położenie

Gmina Stare Miasto to gmina wiejska, położona we wschodniej części województwa wielkopolskiego w powiecie konińskim. Prawie cały obszar gminy Stare Miasto zaliczony został w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Przestrzennego do strefy intensywnych procesów urbanizacyjnych oraz do strefy rozwoju działalności logistycznej. Polityka przestrzenna w tym rejonie województwa ukierunkowana jest na minimalizację wpływu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego na pozostałe funkcje terenu. Północno – zachodnia część gminy zaliczona została do obszarów NATURA 2000 mających znaczenie dla wspólnoty (PLH 300009  Ostoja Nadwarciańska) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków (PLB 300002 Dolina Środkowej Warty). Siedzibą organów gminy jest miejscowość Stare Miasto. Gmina do niedawna miała typowo rolniczy charakter. W ostatnich latach nastąpiły zmiany. Korzystnym czynnikiem rozwoju jest autostrada A2, która spowodowała zmianę profilu gospodarczego regionalnego i lokalnego, 
a także atrakcyjność inwestycyjną, co za tym idzie dynamiczny rozwój gminy.

Gmina Stare Miasto, mimo bliskiego położenia Konina i jego strefy przemysłowej jest gminą wiejską z obszarami przemysłowymi.

Powierzchnia gminy 97,8 km2.

Sieć osadniczą tworzą sołectwa. Liczba sołectw - 16:

- Barczygłów

- Bicz

- Główiew

- Janowice

- Karsy

- Kazimierów

- Krągola

- Krągola Pierwsza

- Lisiec Mały

- Lisiec Wielki

- Modła Królewska

- Rumin

- Stare Miasto

- Trójka

- Żdżary

- Żychlin

Rysunek nr 1. Mapa gminy Stare Miasto.

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

Siedzibą gminy jest miejscowość Stare Miasto położona w północnej części gminy przy drodze krajowej nr 25 i w sąsiedztwie autostrady. Gmina położona jest w nieznacznej odległości od linii kolejowej (Konin – 10 km).

### 2.1.2. Użytkowanie gruntów:

- powierzchnia ogólna 9 782 ha,

- użytki rolne 7 528 ha,

- w tym grunty orne 5  715 ha,

- sady 190 ha,

- łąki i pastwiska 1 582 ha,

- lasy i zadrzewienia 1 414 ha,

- drogi 364 ha,

- tereny zabudowane 585 ha,

- inne 106 ha.

### 2.1.3. Położenie geograficzne

Gmina Stare Miasto położona jest w południowo – wschodniej części powiatu konińskiego, 
we wschodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z gminami:

- od północy			-	z gminą Golina,

- od północnego – zachodu	-	z miastem Konin,

- od zachodu			-	z gminą Rzgów,

- od południowego – zachodu	-	z gminą Rychwał ,

- od południowego – wschodu	-	z gminą Tuliszków,

- od wschodu			-	z gminą Krzymów.

### 2.1.4. Obszary chronionego krajobrazu

Obszar objęty opracowaniem jest w większości płaski, monotonny. Dystrakcję w tej monotonii powodują dwa zasadnicze elementy: doliny rzeczne, duże kompleksy leśne.

Zgodnie z uchwałą nr 53 WRN w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. utworzony został Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu w celu ochrony obszarów o cechach zbliżonych do środowiska naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

Znajduje się on na wschód od drogi Żychlin – Tuliszków (jest to jego północno – zachodni fragment). Obszar ten został utworzony ze względu na unikalne wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Obejmuje on częściowo tereny leśnictwa Brzeźno i Żychlin na powierzchni 1890 ha. Charakterystyczną cechą są trzy skupienia pagórków, mające tę samą genezę i jednakowy charakter rzeźby.

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z 23 stycznia 1998 roku lasy leżące w jego obszarze uznano jako ochronne.

W ramach w/w obszaru chronionego krajobrazu zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996 roku utworzono Rezerwat „Złota Góra” o powierzchni 123,86 ha ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim, porośniętego lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu, który sąsiaduje z gminą Stare Miasto.

Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują zakazy i nakazy zapewniające ochronę terenów posiadających walory wypoczynkowe i krajobrazowe przed ich niszczeniem bądź utratą tych walorów.

Obszary Natura 2000.

Północna część gminy, obejmująca dolinę Warty, uznana została za kluczową 
w ochronie przyrody. Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe obszar ten znalazł się wśród 18 w Wielkopolsce i 231 w Polsce, obszarów objętych siecią NATURA 2000. Jest to fragment tzw. obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym (Obszar Doliny Środkowej Warty). Obszary węzłowe mają za zadanie ochronę stanowisk rzadkich, ginących lub zagrożonych gatunków i ważnych ostoi ptaków uznanych za zagrożone w skali Europy. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej. Celem wyznaczenia tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej. W skład Natura 2000 wchodzą: specjalne obszary ochrony ptaków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

W północnej części gminy znajduje się obszar  specjalnej ochrony ptaków OSO utworzony na podstawie Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) dla ochrony dzikich ptaków. Wchodzi on w skład europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 pod nazwą „Dolina Środkowej Warty” kod PLB 300002, której celem jest ochrona, pod względem przyrodniczym, zagrożonych składników różnorodności biologicznej. Jest to obszar zalewowy rzeki Warty, łąk, pastwisk, lokalnie porośniętych łęgami i wikliną nadrzeczną. Stanowi on ważną ostoję ptaków wodno – błotnych, zwłaszcza w okresie lęgowym. Występują tu co najmniej 42 gatunki ptaków znajdujących się na  liście załącznika do Dyrektywy i 18 gatunków Czerwonej Księgi. Krajobraz „Doliny Środkowej Warty” jest jednym z najlepiej zachowanych naturalnych i półnaturalnych krajobrazów typowej rzeki nizinnej.

Obszar leżący w Dolinie Warty, rozciągający się w kierunku południowym do autostrady A2 na podstawie Dyrektywy Rady Europy nr 92/43/EWG wyznaczony został jako specjalny obszar (SOO) dla ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W Europejskiej Sieci Ekologicznej  - Natura 2000 obszar ten nazwano „Ostoją Nadwarciańską” kod PLH 300009. Obszar ten obejmuje co najmniej 24 rodzaje siedlisk wymienionych w załączniku nr 1 do  Dyrektywy Siedliskowej. Są to środowiska wyjątkowo zróżnicowane od bagiennych i torfowiskowych do suchych wydmowych, a część z nich jak np. śródlądowe łąki halofilne cechują się bardzo dobrym stanem zachowania. Łąki te z bogatymi populacjami ginących gatunków słonorośli oraz zagrożonego w Polsce storczyka błotnego są osobliwością w skali europejskiej.

Tabela nr 1. Pomniki przyrody:

| l.p. | Określenie położenia obiektu poddanego pod ochronę | Opis obiektu poddanego pod ochronę | Data utworzenia | Miejsce i data ogłoszenia aktu o uznaniu PP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żychlin, park zabytkowy wł. ZSE-U | Platan klonolistny obwód pierścienicy 300cm, wysokość 20m | 02.11.1979 | Decyzja Wojewody konińskiego nr RLSop.7141/25/79 |
| 2. | Żychlin, park zabytkowy wł. ZSE-U | Lipa drobnolistna 2 drzewa obwód pierścienic 400 i 500cm wysokość 15m | 02.11.1979 | Decyzja Wojewody konińskiego nr RLSop.7141/25/79 |
| 3. | Bicz wł. B. Biegański | Dąb bezszypułkowy obwód Pierścienicy 450cm, wysokość 18m, średnica korony 30m | 07.12. 1983 | Decyzja Wojewody konińskiego nr SGW.7141/13/83 |
| 4. | Stare Miasto - Kozia Góra - ul. Szkolna Lasek wiejski | Grupa kilkunastu jałowców największy ma 8m wysokości | 07.12.1983 | Decyzja wojewody konińskiego nr SGW.7141/14/83 |
| 5. | Stare Miasto - Kozia Góra - ul. Szkolna Wł. A. Gmachowski | Jałowiec 2 odnogi wysokość 5 i 8m | 07.12.1983 | Decyzja wojewody konińskiego nr SGW.7141/15/83 |
| 6. | Lisiec Mały wł.J.Lebiedziński | Wiąz szypułkowy 2 drzewa obwód pierścienic 282 i 490 cm, wysokość 26m | 31.12.1998 | Rozporządzenie nr 20 wojewody konińskiego nr 52/98 |
| 7. | Posoka wł. B. Czerwińska | Dąb szypułkowy grupa 41 drzew obwód pierścienic 200 do 440 cm wysokość 20 –24m | 31.12.1998 | Rozporządzenie nr 20 wojewody konińskiego nr 52/98 |
| 8. | Leśnictwo Żychlin oddz.301k | Dąb szypułkowy obwód pierścienicy 455 cm ,wys. 23 | 20.11.2001 | Rozporządzenie nr 39/2001 wojewody wielkopolskiego |

### 2.1.5. Gleby

Gleby gminy Stare Miasto charakteryzują się małym zróżnicowaniem. Dominującym materiałem glebotwórczym są piaski fluwioglacjalne (wodno – lodowcowe). Użytki zielone znajdują się 
na glebach murszastych, murszasto – torfowych i częściowo czarnych ziem.

Na terenie gminy występują następujące typy gleb:

- gleby pseudobielicowe,

- gleby brunatne wyługowane,

- gleby murszowe.

Na terenie gminy występują następujące kompleksy glebowe, określające przydatność gleb 
do produkcji rolnej:

- kompleks  3 pszenny średni,

- kompleks  4 żytni b. dobry,

- kompleks  5 żytni dobry,

- kompleks  6 żytni słaby,

- kompleks  7 żytni najsłabszy,

- kompleks  8 zbożowo – pastewny średni,

- kompleks  9 zbożowo- pastewny słaby.

Wyraźnie dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, kompleksu 7 żytnio – łubinowego oraz kompleksu 6 żytniego słabego, wytworzonego z głębokich piasków w klasie V i VI, które stanowią ok. 84% gruntów ornych. Gleby te stanowią blisko 100% gruntów ornych na obszarze Pagórków Złotogórskich oraz wyższej terasy wysokiej tj. południowo – wschodniej i południowej części gminy. Podobnie niskiej jakości gleby klasy V i VI przeważają w dolinie Warty i Powy.

Korzystniejsze dla użytkowania rolniczego są tereny w części środkowej tj. wzdłuż doliny Powy oraz w części północnej tj. w rejonie Starego Miasta i Żychlina. Dominują tutaj gleby klasy IV wytworzone z piasków podścielonych glinami. Największą wartość posiadają jednak gleby bielicowe kompleksu pszenno–żytniego klasy III, które fragmentarycznie występują w części północnej (Żychlin, Stare Miasto). Gleby te stanowią 1% całości gruntów ornych.

### 2.1.6. Ludność oraz sieć osadnicza

Z danych zawartych w poniższej tabeli można zaobserwować, że w latach 2004 – 2013 nastąpił wzrost liczby ludności gminy. Na wzrost ten, może mieć wpływ zarówno rosnąca liczba zakładów pracy na terenie gminy, jak również dobra komunikacja i położenie geograficzne oraz imigracja ludności miejskiej.

Tabela nr 2. Ruch naturalny ludności.

| Lata | Zameldowania | Wymeldowania | Urodzenia | Małżeństwa | Zgony |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 249 | 91 | 124 | 110 | 80 |
| 2007 | 293 | 130 | 134 | 143 | 84 |
| 2008 | 226 | 109 | 150 | 140 | 72 |
| 2009 | 218 | 83 | 129 | 149 | 73 |
| 2010 | 198 | 87 | 116 | 117 | 84 |
| 2011 | 153 | 95 | 160 | 98 | 90 |
| 2012 | 189 | 104 | 130 | 140 | 89 |
| 2013 | 179 | 134 | 126 | 98 | 85 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto - Stan na dzień 31.12.2013 r.

Tabela nr 3. Ewidencja ludności — podział wiekowy.

| Ewidencja ludności — podział wiekowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 3 | 4-5 | 6 | 7 | 8-12 | 13-15 | 16-17 | 18 |
| 2004 | 321 | 117 | 259 | 126 | 136 | 823 | 511 | 361 | 171 |
| 2005 | 354 | 103 | 248 | 130 | 127 | 786 | 523 | 345 | 198 |
| 2006 | 350 | 135 | 231 | 134 | 134 | 755 | 535 | 344 | 173 |
| 2007 | 394 | 105 | 255 | 127 | 128 | 733 | 524 | 356 | 172 |
| 2008 | 420 | 140 | 255 | 118 | 129 | 721 | 498 | 367 | 171 |
| 2009 | 433 | 126 | 258 | 143 | 119 | 685 | 510 | 359 | 187 |
| 2010 | 412 | 149 | 267 | 121 | 145 | 667 | 485 | 353 | 185 |
| 2011 | 402 | 164 | 277 | 143 | 122 | 687 | 460 | 326 | 178 |
| 2012 | 399 | 136 | 314 | 129 | 146 | 668 | 422 | 339 | 176 |
| 2013 | 403 | 122 | 310 | 149 | 132 | 686 | 411 | 333 | 154 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto - Stan na dzień 31.12.2013 r.

Tabela nr 4. Ewidencja ludności — podział wiekowy c.d.

| Ewidencja ludności — podział wiekowy c.d. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19-65 mężczyźni | 19-60 kobiety | >65 mężczyźni | >60 kobiety | razem | W tym mężczyźni | W tym kobiety |
| 2004 | 3174 | 2951 | 331 | 709 | 9990 | 4989 | 5001 |
| 2005 | 3260 | 3039 | 339 | 713 | 10165 | 5074 | 5091 |
| 2006 | 3373 | 3153 | 338 | 712 | 10367 | 5185 | 5182 |
| 2007 | 3459 | 3216 | 353 | 758 | 10580 | 5290 | 5290 |
| 2008 | 3528 | 3284 | 351 | 793 | 10775 | 5380 | 5395 |
| 2009 | 3624 | 3329 | 362 | 831 | 10966 | 5482 | 5484 |
| 2010 | 3705 | 3390 | 373 | 857 | 11109 | 5555 | 5554 |
| 2011 | 3776 | 3423 | 375 | 904 | 11237 | 5606 | 5631 |
| 2012 | 3834 | 3474 | 395 | 931 | 11363 | 5657 | 5706 |
| 2013 | 3872 | 3501 | 418 | 957 | 11448 | 5708 | 5740 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto - Stan na dzień 31.12.2013 r.

Wykres nr 2. Ruch naturalny ludności.

0

50

100

150

200

250

300

350

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

zameldowania

wymeldowania

urodzenia

małżeństwa

zgony

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto - Stan na dzień 31.12.2013 r.

Należy zauważyć, że w analizowanym okresie następuje lekka przewaga imigracji nad emigracją z terenu gminy co świadczy o zainteresowaniu zamieszkaniem na jej terenie.

Sieć osadniczą tworzy 16 jednostek administracyjnych – sołectw.

Tabela nr 5. Rozmieszczenie zamieszkania z podziałem na sołectwa.

| L.p. | Sołectwo | Miejscowość należąca do sołectwa |  | Mieszkańcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barczygłów | Barczygłów | 527 | 527 |
| 2. | Bicz | Bicz Bicz-Ostatki | 120 26 | 146 |
| 3. | Główiew | Główiew Posada Tomaszew | 529 22 76 | 627 |
| 4. | Janowice | Janowice | 370 | 370 |
| 5. | Karsy | Karsy | 311 | 311 |
| 6. | Kazimierów | Kazimierów Niklas Lisiec Nowy Przysieka | 241 7 103 19 | 370 |
| 7. | Krągola | Krągola | 399 | 399 |
| 8. | Krągola Pierwsza | Krągola Pierwsza | 208 | 208 |
| 9. | Lisiec Mały | Lisiec Mały Kruszyna | 401 65 | 466 |
| 10. | Lisiec Wielki | Lisiec Wielki Zgoda | 752 88 | 840 |
| 11. | Modła Królewska | Modła Królewska Modła Księża Modła-Kolonia | 301 174 239 | 714 |
| 12. | Rumin | Rumin Posoka | 637 287 | 924 |
| 13. | Stare Miasto | Stare Miasto | 2892 | 2892 |
| 14. | Trójka | Trójka Nowiny | 150 12 | 162 |
| 15. | Żdżary | Żdżary Żdżary-Kolonia | 496 170 | 666 |
| 16. | Żychlin | Żychlin | 1826 | 1826 |
| Razem |  |  |  | 11 448 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto – Stan na dzień 31.12.2013 r.

### 2.1.7. Rynek pracy

Działalność gospodarcza – ewidencja działalności.

Tabela nr 6. Diagram obrazujący dynamikę rejestrowanej działalności (produkcja, handel, usługi).

| Lata | Produkcja zarejestrowano | Handel zarejestrowano | Usługi zarejestrowano | Ogólna liczba podmiotów istniejących stan na dzień 31 grudnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 2 | 23 | 37 | 306 |
| 2003 | 1 | 34 | 41 | 358 |
| 2004 | 2 | 25 | 58 | 449 |
| 2005 | 2 | 49 | 89 | 553 |
| 2006 | 1 | 32 | 76 | 559 |
| 2007 | 7 | 36 | 79 | 567 |
| 2008 | 6 | 27 | 74 | 650 |
| 2009 | 6 | 26 | 87 | 689 |
| 2010 | 4 | 20 | 93 | 800 |
| 2011 | 6 | 16 | 83 | 808 |
| 2012 | 5 | 21 | 62 | 829 |
| 2013 | 11 | 28 | 82 | 886 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto.

Wykres nr 3. Dynamika rejestrowanej działalności w odniesieniu do tabeli nr 6.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Serie1

Serie2

Serie3

Wykres nr 4

### 2.1.8. Bezrobocie

Tabela nr 7. Liczba bezrobotnych.

| W latach | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezrobotni zarejestrowani | 372 | 538 | 592 | 533 | 630 | 595 |
| Bezrobotni na 1000 mieszkańców | 34,52 | 49,06 | 53,29 | 47,43 | 55,44 | 51,97 |
| Bezrobotni w liczbie ludności w wieku produkcyjnym | 5,33 | 7,54 | 8,13 | 7,23 | 8,42 | 7,90 |

Źródło: Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, kształtował się na poziomie 7,9% tj. niższym aniżeli w powiecie konińskim (19,1%) i niższym, niż przeciętne 
w województwie wielkopolskim (9,5%).

Tabela nr 8. Dynamika bezrobocia w latach 2008 – 2013 z podziałem na wykształcenie, wiek 
i czas pozostawania bez pracy.

| Wyszczególnienie |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba bezrobotnych ogółem |  |  | 372 | 538 | 592 | 533 | 630 | 595 |
| Liczba bezrobotnych kobiet |  |  | 254 | 301 | 342 | 309 | 343 | 325 |
| Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku |  |  | 84 | 105 | 73 | 82 | 81 | 62 |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki |  |  | 28 | 42 | 64 | 50 | 63 | 50 |
| Bezrobotni według | wiek | 18-24 | 96 | 126 | 170 | 135 | 171 | 131 |
|  |  | 25-34 | 120 | 180 | 172 | 180 | 197 | 201 |
|  |  | 35-44 | 88 | 120 | 127 | 102 | 130 | 127 |
|  |  | 45-54 | 61 | 89 | 97 | 87 | 91 | 90 |
|  |  | 55-59 | 7 | 18 | 23 | 25 | 35 | 37 |
|  |  | 60 i więcej | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 |
|  | wykształcenie | wyższe | 32 | 59 | 77 | 78 | 88 | 98 |
|  |  | policealne i śr zaw. | 106 | 136 | 161 | 139 | 172 | 166 |
|  |  | LO | 30 | 32 | 38 | 40 | 49 | 45 |
|  |  | zawodowe | 108 | 195 | 179 | 154 | 188 | 166 |
|  |  | podstawowe | 96 | 116 | 137 | 122 | 133 | 120 |
|  | czas pozostawania bez pracy | do 1 m-ca | 53 | 58 | 83 | 55 | 53 | 60 |
|  |  | 1-3 | 102 | 128 | 79 | 103 | 127 | 96 |
|  |  | 3-6 | 84 | 109 | 91 | 94 | 112 | 100 |
|  |  | 6-12 | 48 | 110 | 118 | 87 | 111 | 113 |
|  |  | 12-24 | 35 | 87 | 148 | 96 | 109 | 105 |
|  |  | pow. 24 | 50 | 46 | 73 | 98 | 118 | 121 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, na koniec 2013 roku w gminie Stare Miasto zarejestrowanych było 595 bezrobotnych, z czego 55 % stanowiły kobiety (325 osób), a 45% mężczyźni (270 osób). Bezrobocie w Gminie Stare Miasto w latach 2008 - 2012 wykazywało tendencję zwiększającą.

Najgwałtowniejszy wzrost liczby bezrobotnych nastąpił w roku 2012, gdy w relacji z rokiem poprzedzającym przybyło 100 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Jest to najprawdopodobniej reakcja na ogólny kryzys  gospodarczy. Bezrobocie rosło szybciej wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W roku 2013  liczba osób pozostających bez zatrudnienia zmniejszyła się.

Największą grupę bezrobotnych w gminie Stare Miasto stanowią osoby młode, w wieku od 25 do 34 lat (201 osób).

Analizując strukturę bezrobotnych według wykształcenia, można zauważyć, że osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym oraz zawodowym stanowią po 28% ogółu, osoby z wykształceniem wyższym – stanowią 15 % ogółu osób pozostających bez pracy.

Ze struktury bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy wynika, że najwięcej osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie pracowało przez okres powyżej dwóch lat (20%). Po 18% ogółu osób bezrobotnych w gminie Stare Miasto pozostawało bez zatrudnienia od 6 do12 miesięcy i od 12 do 24 miesięcy. Krótki okres bezrobocia (do 3 miesięcy) przypadał w udziale 10% ogółu osób pozostających bez pracy.

### 2.1.9.  Warunki i jakość życia mieszkańców

Ilość mieszkań, izb mieszkalnych i powierzchnia mieszkań oddawanych do użytku w poszczególnych latach.

Tabela nr 9. Mieszkania.

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mieszk. | mieszk. | mieszk. | mieszk. | mieszk. | mieszk. | mieszk. | mieszk. |
| Wielkopolska | 11913 | 10549 | 14226 | 16345 | 14282 | 13494 | 13803 | 14811 |
| Gmina Stare Miasto | 74 | 52 | 57 | 85 | 79 | 63 | 58 | 63 |

Źródło: GUS 2014.

Tabela nr 10. Izby.

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izba | izba | izba | izba | izba | izba | izba | izba |
| Wielkopolska | 54075 | 48107 | 63468 | 73141 | 63009 | 60726 | 59892 | 64407 |
| Gmina Stare Miasto | 429 | 288 | 321 | 497 | 463 | 372 | 331 | 366 |

Źródło: GUS 2014.

Tabela nr 11. Powierzchnia użytkowa.

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Wielkopolska | 1346061 | 1171914 | 1552392 | 1827382 | 1546080 | 1502624 | 1481329 | 1601279 |
| Gmina Stare Miasto | 10781 | 6870 | 8181 | 12247 | 12096 | 9167 | 8185 | 9416 |

Źródło: GUS 2014.

Tabela nr 12. Świadczenia z tytułu pomocy społecznej.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej | 213 | 190 | 201 | 188 | 199 |
| osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej | 789 | 700 | 695 | 675 | 648 |
| udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem | 7,3 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,7 |

Źródło: GUS 2014.

Wykres nr 4. Dynamika zmian w odniesieniu do tabeli nr 12.

Ochrona zdrowia

Apteki

- Stare Miasto, ul. Olchowa 3,

- Stare Miasto ul. Ogrodowa 31 (Centrum Handlowe „Ferio”),

- Lisiec Wielki, ul. Długa 3,

- Żychlin, Osiedle Słoneczne 77 (punkt apteczny „Fiołek).

Tabela nr 13. Ludność na aptekę ogólnodostępną.

| Jednostka terytorialna | ludność na aptekę ogólnodostępną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba | osoba |
| Stare Miasto | 5037 | 5133 | 3498 | 3561 | 10858 | 5527 | 3740 | 3783 | 3821 | 3852 |

Źródło: GUS 2014.

Gabinety lekarskie

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ)

- Stare Miasto, ul. Olchowa 3,

- Lisiec Wielki, ul. Długa 3,

- Żychlin, Osiedle Słoneczne 2  (przychodnie specjalistyczne GEMINI: ortodontyczna, 
   hepatologiczna i zakaźna).

Gabinety Stomatologiczne:

- Stare Miasto, ul. Rychwalska 22,

- Lisiec Wielki, ul. Długa 3,

- Żychlin, ul. Wrzosowa 3.

Handel

Tabela nr 14. Targowiska i sklepy.

|  | Jednostka miary | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLEPY i STACJE PALIW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklepy wg form organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hipermarkety | ob. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| domy handlowe | ob. | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TARGOWISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Targowiska stałe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| targowiska ogółem | ob. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| powierzchnia ogółem | m2 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Targowiska sezonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| targowiska lub miejsca na ulicach i placach do prowadzenia sprzedaży sezonowej | ob. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| roczne wpływy z opłaty targowej na targowiskach stałych i sezonowych ogółem | tys. zł | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 2,9 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | - |

Źródło: GUS 2014

Kultura i sport

Tabela nr 15. Kluby sportowe.

|  | Jednostka miary | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KULTURA FIZYCZNA, SPORT i REKREACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kluby | szt. | - | - | 2 | - | 3 | - | 6 | - |
| członkowie | osoba | - | - | 167 | - | 285 | - | 326 | - |
| ćwiczący ogółem | osoba | - | - | 85 | - | 320 | - | 278 | - |
| ćwiczący mężczyźni | osoba | - | - | 55 | - | 174 | - | 178 | - |
| ćwiczący kobiety | osoba | - | - | 30 | - | 146 | - | 100 | - |
| ćwiczący do lat 18 ogółem | osoba | - | - | 75 | - | 231 | - | 161 | - |
| ćwiczący do lat 18 chłopcy | osoba | - | - | 48 | - | 114 | - | 97 | - |
| ćwiczący do lat 18 dziewczęta | osoba | - | - | 27 | - | 117 | - | 64 | - |
| sekcje sportowe | szt. | - | - | 6 | - | 7 | - | 15 | - |
| trenerzy | osoba | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| instruktorzy sportowi | osoba | - | - | 5 | - | 7 | - | 10 | - |
| inne osoby prowadzące zajęcia sportowe | osoba | - | - | - | - | - | - | 5 | - |

Źródło: GUS 2014 (dane publikowane co dwa lata).

Tabela nr 16. Biblioteki.

|  | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIBLIOTEKI |  |  |  |  |  |  |  |
| Placówki biblioteczne |  |  |  |  |  |  |  |
| biblioteki i filie | ob. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pracownicy bibliotek | osoba | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| księgozbiór | wol. | 42402 | 43917 | 43165 | 38144 | 39250 | 39982 |
| czytelnicy w ciągu roku | osoba | 1487 | 1571 | 1670 | 1663 | 1711 | 1511 |
| wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz | wol. | 46476 | 46989 | 53550 | 50707 | 56616 | 53451 |
| Komputeryzacja bibliotek |  |  |  |  |  |  |  |
| placówki biblioteczne |  |  |  |  |  |  |  |
| komputery użytkowane w bibliotece ogółem | szt. | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| komputery użytkowane w bibliotece dostępne dla czytelników | szt. | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Biblioteki - wskaźniki |  |  |  |  |  |  |  |
| ludność na 1 placówkę biblioteczną | osoba | 3619 | 3685 | 3740 | 3783 | 3821 | 3852 |
| księgozbiór bibliotek na 1000 ludności | wol. | 3905 | 3973 | 3846,8 | 3361,0 | 3424,1 | 3460,0 |
| czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności | osoba | 138 | 144 | 150 | 148 | 150 | 131 |
| wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach | wol. | 31,3 | 29,9 | 32,1 | 30,5 | 33,1 | 35,4 |

Źródło: GUS 2014.

### 2.1.10. Finanse gminy w latach 2004 – 2013

|  |  | Finansowym wyrazem i instrumentem polityki gospodarczej gminy jest budżet będący podstawowym planem jej działalności na dany rok kalendarzowy. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tabela nr 17. Finanse gminy Stare Miasto. |  |  |
| Dochody gminy w latach 2004-2013; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. Ogółem; 16 906 212,00; 19 325 654,00; 20 735 177,27; 23 389 980,94; 27 859 637,20; 27 493 956,22; 31 229 279,07; 30 224 338,12; 38 534 713,66; 34 742 758,83. Podstawowe Dochody Podatkowe; 5 370 102,96; 6 011 459,01; 6 839 232,19; 8 876 385,01; 13 316 346,20; 11 903 407,42; 13 776 459,82; 14 575 141,87; 15 085 571,75; 16 343 041,69. Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwstycyjnych; 988 601,06; 1 355 685,41; 595 553,15; 1 857 685,06; 617 302,50; 983 190,12; 2 978 204,93; 926 298,87; 7 183 234,88; 2 897 637,31. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych i własnych; 1 636 905,63; 2 654 815,69; 4 089 554,31; 4 083 083,53; 4 282 647,02; 3 737 036,25; 4 339 799,93; 3 969 011,47; 4 064 456,60; 4 260 467,79. Subwencja ogólna; 7 537 919,00; 7 245 639,00; 7 245 933,00; 7 749 479,00; 8 307 682,00; 8 551 056,00; 8 238 338,00; 8 543 229,00; 9 261 932,00; 8 957 108,00. Pozostałe dochody; 1 372 683,35; 2 058 054,89; 1 964 904,62; 823 348,34; 1 335 659,48; 2 319 266,43; 1 896 476,39; 2 210 656,91; 2 939 518,43; 2 284 504,04. Wydatki gminy w latach 2004-2013; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. Ogółem; 16 043 689,00; 22 176 427,00; 20 838 692,43; 24 149 272,39; 26 345 780,73; 30 226 593,99; 34 752 925,37; 38 232 856,57; 37 166 710,26; 35 089 163,63. Dochody gminy w latach 2004-2013 na 1 mieszkańca; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. Ogółem; 1 692,31; 1 901,20; 2 000,11; 2 210,77; 2 585,58; 2 507,20; 2 811,17; 2 689,72; 3 391,24; 3 034,57. Wydatki gminy w latach 2004-2013; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. Na ochronę zdrowia; 94 533,00; 90 215,00; 97 377,99; 125 470,14; 116 306,52; 95 736,21; 157 715,06; 171 862,99; 137 394,41; 113 006,09. Na oświatę; 7 065 444,00; 8 043 668,00; 8 913 953,27; 9 876 929,44; 10 795 261,58; 11 824 663,90; 13 034 739,13; 13 990 665,80; 15 042 875,17; 16 649 732,33. Na inwestycje (bez oświaty i ochrony zdrowia); 3 206 672,00; 6 987 303,00; 3 115 295,69; 5 197 838,28; 3 762 318,33; 5 921 831,81; 7 792 780,94; 9 167 967,14; 6 793 346,48; 2 932 262,54. Wydatki gminy w latach 2004-2013 na 1 mieszkańca; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013. Na ochronę zdrowia; 9,46; 8,88; 9,39; 11,86; 10,79; 8,73; 14,20; 15,29; 12,09; 9,87. Na oświatę; 707,25; 791,31; 859,84; 933,55; 1 001,88; 1 078,30; 1 173,35; 1 245,05; 1 323,85; 1 454,25. Na inwestycje (bez oświaty i ochrony zdrowia); 320,99; 687,39; 300,50; 491,29; 349,17; 540,02; 701,48; 815,87; 597,85; 256,12. |  |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto.

Wykres nr 5. Dynamika dochodów i wydatków gminy Stare Miasto.

# 3. OCENA WYKONANIA STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2004 – 2014

Podstawową metodą oceny wykonania strategii jest stopień realizacji określonych w dokumencie celów strategicznych w ujęciu rzeczowym i finansowym.

## Cel strategiczny nr 1. Rozwój infrastruktury technicznej

## Program 1.1.  DROGOWNICTWO

### 3.1.1.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz budowa parkingów i chodników

Ze względu na przebieg przez teren gminy autostrady A2 oraz dwóch ruchliwych dróg krajowych oraz perspektywę lokowania nowych zakładów pracy, kwestia drogownictwa jest jedną z najważniejszych dla rozwoju gminy.

W 2012 roku zakończono budowę przedłużenia autostrady w kierunku Warszawy. Nowy odcinek na terenie gminy ma długość około 10 km. Dzięki temu powstał w gminie drugi węzeł 
w miejscowości Żdżary, co przyczyniło się do dalszego wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Ogółem w latach 2004-2013 przewidziano do realizacji aż 97 zadań na łączną kwotę prawie 
10 mln zł.

W latach 2004 – 2013 wykonano:

Tabela nr 18. Drogi:

| 2005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| miejscowość | nawierzchnia | długość [mb] |
| Bicz | tłuczniowa | 550 |
| Głowiew | tłuczniowa | 500 |
| Krągola | tłuczniowa | 500 |
| Janowice | asfaltowa | 414 |
| Żdżary | asfaltowa | 1556 |
| Żychlin, ul. Lipiny | asfaltowa | 913 |
| Trójka | asfaltowa | 350 |
| Bicz | asfaltowa | 636 |
| Kazimierów | asfaltowa | 835 |
| Lisiec Mały | asfaltowa | 167 |
| Lisiec Wielki | asfaltowa | 618 |
| Tomaszew | asfaltowa | 550 |
| Stare Miasto, ul. Lipowa i Morelowa | brukowa | 226 |
| Żychlin, ul. Bukowa | brukowa | 143 |
| 2006 |  |  |
| miejscowość | nawierzchnia | długość [mb] |
| Karsy | tłuczniowa | 500 |
| Krągola | tłuczniowa | 700 |
| Głowiew | tłuczniowa | 700 |
| Kazimierów | tłuczniowa | 560 |
| Żychlin, ul. Leśna | tłuczniowa | 200 |
| Lisiec Wielki | asfaltowa | 289 |
| Żychlin, ul. Lipiny | asfaltowa | 470 |
| Żychlin, ul. Bukowa | brukowa | 200 |
| 2007 |  |  |
| miejscowość | nawierzchnia | długość [mb] |
| Bicz | tłuczniowa | 1840 |
| Lisiec Mały | tłuczniowa | 800 |
| Barczygłów | tłuczniowa | 600 |
| Stare Miasto, ul. Morwowa | brukowa | 600 |
| Stare Miasto, ul. Rychwalska | brukowa | 600 |
| Żychlin, ul. Bukowa | brukowa | 600 |
| 2008 |  |  |
| miejscowość | nawierzchnia | długość [mb] |
| Barczygłów | tłuczniowa | 1000 |
| Rumin | tłuczniowa | 300 |
| Kazimierów | tłuczniowa | 900 |
| Modła Królewska | tłuczniowa | 300 |
| Głowiew | asfaltowa | 900 |
| Lisiec Wielki | asfaltowa | 700 |
| Bicz | asfaltowa | 300 |
| Stare Miasto, ul. Morwowa | brukowa | 500 |
| Żychlin, os. Słoneczne | brukowa | 100 |
| Żychlin, ul. Bukowa | brukowa | 500 |
| 2009 |  |  |
| miejscowość | nawierzchnia | długość [mb] |
| Rumin | tłuczniowa | 1500 |
| Głowiew | tłuczniowa | 1400 |
| Karsy | asfaltowa | 920 |
| Trójka | asfaltowa | 860 |
| Bicz | asfaltowa | 1000 |
| Krągola | asfaltowa | 750 |
| Rumin | asfaltowa | 100 |
| Kazimierów | asfaltowa | 670 |
| Żdżary | asfaltowa | 290 |
| Żdżary-Krągola | asfaltowa | 970 |
| Stare Miasto, ul. Śliwkowa | brukowa | 500 |
| Żychlin, ul. Jarzębinowa, Jagodowa, Kalinowa | brukowa | 500 |
| 2010 |  |  |
| lokalizacja | nawierzchnia | długość [mb] |
| Lisiec Mały | tłuczniowa | 861 |
| Modła Królewska | tłuczniowa | 200 |
| Bicz | asfaltowa | 450 |
| Kazimierów | asfaltowa | 371 |
| Krągola, ul. Prosta | asfaltowa | 460 |
| Lisiec Wielki, ul. Nadrzeczna | asfaltowa | 750 |
| Żdżary – Krągola na Terenach Aktywizacji Gospodarczej | asfaltowa | 1454 |
| Stare Miasto, ul. Malinowa | brukowa | 511 |
| Stare Miasto, ul. Wierzbowa | brukowa | 1481 |
| Żychlin, ul. Kalinowa | brukowa | 474,5 |
| Żychlin, os. Słoneczne | brukowa | 2175,92 |
| Stare Miasto, wzdłuż ul. Rychwalskiej | brukowa | 1080 |
| 2011 |  |  |
| lokalizacja | nawierzchnia | długość [mb] |
| Janowice | tłuczniowa | 200 |
| Żychlin, ul. Sosnowa | tłuczniowa | 200 |
| Barczygłów | tłuczniowa | 500 |
| Kazimierów | asfaltowa | 350 |
| Bicz | asfaltowa | 502 |
| Krągola | asfaltowa | 523 |
| Lisiec Mały-Kruszyna | asfaltowa | 500 |
| Modła Królewska | asfaltowa | 500 |
| Rumin | asfaltowa | 573 |
| Tomaszew | asfaltowa | 523 |
| Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa | brukowa | 851 |
| Żychlin, Oś. Słoneczne | brukowa | 734 |
| 2012 |  |  |
| lokalizacja | nawierzchnia | długość [mb] |
| Krągola, ul. Łąkowa | tłuczniowa | 1550 |
| Barczygłów | tłuczniowa | 98,4 |
| Kazimierów | tłuczniowa | 179 |
| Główiew | tłuczniowa | 279 |
| Rumin | tłuczniowa | 170 |
| Trójka | tłuczniowa | 110 |
| Bicz | asfaltowa | 650 |
| Kruszyna | asfaltowa | 650 |
| Kazimierów | asfaltowa | 240 |
| Krągola Pierwsza | asfaltowa | 62,5 |
| Modła Królewska | asfaltowa | 500 |
| Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa | brukowa | 279 |
| 2013 |  |  |
| lokalizacja | nawierzchnia | długość [mb] |
| Bicz | tłuczniowa | 80 |
| Kazimierów | tłuczniowa | 220 |
| Modła Kolonia II | tłuczniowa | 220 |
| Trójka | tłuczniowa | 120 |
| Główiew | asfaltowa | 800 |
| Kazimierów | asfaltowa | 410 |
| Rumin | asfaltowa | 200 |
| Modła Królewska | asfaltowa | 150 |
| Żychlin, ul. Sosnowa | asfaltowa | 825 |
| Główiew | brukowa | 300 |
| Stare Miasto, ul. Kasztanowa | brukowa | 1020 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

### 3.1.1.2. Budowa oświetlenia przy drogach

Celem realizacji projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy. 
W ciągu 10 lat planowane było zainstalowanie około 170 nowych punktów świetlnych kosztem 580 tys. zł (58 tys. zł rocznie).

W latach 2007 – 2013 wykonano:

Tabela nr 19. Oświetlenie.

| ROK | MIEJSCOWOŚĆ | ILOŚĆ PKT. ŚWIETLNYCH |
| --- | --- | --- |
| 2007r. | Lisiec Wielki | 8 |
| 2008r. | Żychlin | 5 |
| 2009r. | Stare Miasto, ul. Lisiecka | 12 |
|  | Trójka | 8 |
| 2010r. | Żychlin, ul. Jodłowa | 3 |
| 2011r. | Żdżary Kolonia | 14 |
|  | Lisiec Mały | 2 |
|  | Stare Miasto, ul. Rumińska | 5 |
|  | Zgoda | 5 |
|  | Modła Królewska | 4 |
| 2012r. | Lisiec Wielki – Zgoda | 6 |
|  | Lisiec Mały | 3 |
|  | Żychlin, ul. Jodłowa i Czeremchowa | 4 |
|  | Żdżary | 2 |
| 2013r. | Lisiec Mały | 3 |
|  | Żychlin, ul. Staromiejska | 3 |
| Razem |  | 87 |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

## PROGRAM 1.2. SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY I GAZOWNICZY ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA

### 3.1.2.1. Rozwiązanie problemu ścieków na terenie gminy

W przypadku kanalizacji sanitarnej miało łącznie być wybudowanych:

- kolektory sanitarne –17 304 mb,

- przykanaliki – 906 szt. o długości 14 744 mb,

- kolektory tłoczne – 4 174 mb,

- przepompownia sieciowa – 8 szt.

Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej miała wynieść 15 352 mb.

Łączny koszt inwestycji zaplanowano na poziomie 19,3 mln zł.

W latach 2004 – 2013 zrealizowano

Długość sieci kanalizacyjnej:

według stanu na dzień 31.12.2013 roku kanalizacją objęte są miejscowości: Stare Miasto, Żychlin, Modła – Kolonia.

- długość sieci kanalizacyjnej – 43 050 mb,

- oczyszczalnia ścieków – 1 szt. o przepustowości 1400 m3/dobę rozbudowana i oddana 
do użytku pod koniec 2012 roku,

- indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków – 37 szt. (stan na dzień 09.12.2013r.).

Tabela nr 20. Długość sieci kanalizacyjnej.

| Długość sieci kanalizacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| km | 19,3 | 19,68 | 21,48 | 31,25 | 31,25 | 32,38 | 37,38 | 40,04 | 43,05 |
| przyrost długości sieci kanalizacyjnej od roku 2005 - 23,75 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

### 3.1.2.2. Remonty sieci wodociągowej

Właścicielem sieci wodociągowej jest gmina Stare Miasto, która dzierżawi ją Zakładowi Usług Wodnych (ZUW). Zakład prowadzi eksploatację sieci.

W przypadku awarii mieszkańcy zgłaszają ją do Urzędu Gminy, który przekazuje informacje 
do ZUW, zobowiązanego do niezwłocznego jej usunięcia.

Wodociągi:

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku:

- długość sieci wodociągowej: 157 600 mb

- stacje uzdatniania wody: 2 szt.

Tabela nr 21. Długość sieci wodociągowej.

| Długość sieci wodociągowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lata | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| km | 151,1 | 152,3 | 152,8 | 154,15 | 156,13 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| przyrost długości sieci wodociągowej od roku 2005 – 6,5 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

### 3.1.2.3. Gazyfikacja gminy

Gmina jest częściowo zgazyfikowana w obrębie wsi Stare Miasto, Rumin, Żychlin, Główiew, Modła Królewska oraz Modła Księża.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie zainteresowanych potencjalnych inwestorów korzystaniem z paliwa gazowego oraz przekazanych ankiet sondażowych, sporządziła analizę techniczno – ekonomiczną razem z planowanymi 
do wybudowania gazowymi sieciami średniego ciśnienia:

- DN 180 mm pomiędzy węzłem autostradowym w Modle Królewskiej drogi A2 z DK25, a węzłem autostradowym w Żdżarach drogi A2 z DK 72,

- DN 180 mm relacji Turek – Tuliszków – Konin (stacja w m. Rumin).

Z jednej strony wejście Polski do Unii Europejskiej wiąże się z przykładaniem uwagi do spraw związanych z ochroną środowiska, a więc również z odchodzeniem od kotłowni węglowych i  przechodzeniem na spalanie gazowe. Z drugiej strony zasobność portfeli lokalnej społeczności uniemożliwia przyłączanie swych nieruchomości do instalacji sieci gazowej i korzystanie z ogrzewania gazowego.

Sieci gazowe na terenie gminy Stare Miasto na dzień 31.12.2013r.:

- długość sieci gazowych: 65,629 km

- ilość przyłączy gazowych: 700 szt.

Rysunek nr 2. Sieci gazowe na terenie gminy Stare Miasto.

### 3.1.2.4. Poprawa czystości na terenie gminy

W gminie istniał system selekcji i zbiórki odpadów stałych. We wszystkich sołectwach postawione były pojemniki na plastik i szkło, a w niektórych miejscach (np. w Żychlinie) także na makulaturę. Zakup pojemników był finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej. Odpady były wywożone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie - gmina ponosiła koszty transportu i unieszkodliwienia.

Realizacja strategii w tym zakresie miała na celu zwiększenie skali segregacji odpadów stałych oraz likwidację dzikich składowisk śmieci. Zwiększenie skali segregacji miało polegać na zwiększeniu liczby kompletów pojemników na surowce wtórne, wystawianych w miejscach publicznych (z 17 do 28), zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie gminy (z 15 do 30) oraz zwiększenie liczby gospodarstw domowych, podpisujących umowy na wywóz śmieci (o 100 rocznie).

W styczniu 2012 weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. W związku z nowelizacją ustawy gmina Stare Miasto zmieniła system gromadzenia odpadów w lipcu 2013 roku z ogólnodostępnych pojemników na odpady segregowane na indywidualny odbiór z posesji.

Mieszkańcy gromadzą odpady w workach foliowych, dokonując segregacji surowców wtórnych u źródła (worek żółty – plastik, opakowania wielomateriałowe, drobne metale, worek biały – szkło, worek niebieski - makulatura, worek brązowy – odpady biodegradowalne). Surowce wtórne, w workach są odbierane z granic posesji wg określonego harmonogramu. Pozostałe śmieci są odbierane w postaci odpadów zmieszanych.

Obecnie na terenie gminy Stare Miasto opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. W przyszłości rozważa się objęcie systemem gospodarowania odpadami również  tzw. nieruchomości niezamieszkałe.

Na terenie gminy funkcjonuje również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy nieodpłatnie oddają meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory i baterie, odpady budowlane, biodegradowalne, a także szkło, papier i tworzywa sztuczne.

Podsumowując :

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku założenia strategii z zakresu ochrony środowiska zrealizowano poprzez następujące przedsięwzięcia:

- Wybudowano kanalizację sanitarną – przyrost od 2005 roku to 23,75 km sieci, w sumie na koniec 2013 roku 43,05 km. Siecią kanalizacyjną objęte są trzy miejscowości tj. Żychlin, Stare Miasto oraz Modła Królewska.

- Zmodernizowano i rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Modła Królewska. Gminna oczyszczalnia ścieków w Modle Królewskiej posiadała przepustowość Qśr d = 300 m3/d. Ze względu na szybki rozwój gminy Stare Miasto przepustowość ta okazała się nie wystarczająca. Oczyszczalnia ścieków nie była w stanie przyjąć tzw. ścieków dowożonych. Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość przyjmowania na oczyszczalnię, ścieków bytowych od mieszkańców i przedsiębiorstw ze swego terenu. Koniecznością stała się więc rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w gminie. W 2012 roku zakończono rozbudowę oczyszczalni 
o przepustowości 1400 m3/d. W przypadku zaistnienia takiej konieczności istnieje możliwość dalszej rozbudowy oczyszczalni do przepustowości 2100 m3/d. Oczyszczalnia do czasu wybudowania kanalizacji w ramach wyznaczonej aglomeracji Stare Miasto będzie pracowała głównie na ściekach dopływających z istniejącej kanalizacji oraz na ściekach dowożonych.

- Powstało 37 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

- Rozbudowano sieć wodociągową – przyrost od 2005 do 2012 roku to 6,5 km sieci, w sumie na koniec 2012 roku 157,6 km.

- Istnieją 2 stacje uzdatniania wody.

- Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Zmusiła ona gminy do przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy korzystają z nowego sytemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.

- Zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej m.in. Ścieżkę edukacyjną przyrodniczo-kulturową w Żychlinie, ekopiknik „Ziemia dla Ludzi – Ludzie dla Ziemi”, ścieżkę edukacyjną dla najmłodszych przy przedszkolu w miejscowości Stare Miasto, uczestniczono w akcjach edukacyjnych organizowanych przez powiat koniński. Corocznie organizowano wiosenne i jesienne „Sprzątanie świata”, w którym uczestniczyły dzieci 
i młodzież ze szkół z terenu gminy, a Szkole Podstawowej w Żdżarach nadano imię inicjatorki tej wielkiej akcji – Pani Miry Stanisławskiej – Meysztowicz. Ponadto dzieci 
i młodzież ze szkół uczestniczyli w akcjach ponadgminnych takich jak: selektywna zbiórka odpadów czy też „Drzewko za butelkę”, a także o zasięgu krajowym np. „Listy dla Ziemi”.

## PROGRAM 1.3.  USŁUGI DLA LUDNOŚCI

### 3.1.3.1. Zwiększenie dostępności usług pocztowych

W strategii stwierdzono, że jedyny urząd pocztowy na terenie gminy znajduje się w Starym Mieście, ale jego godziny otwarcia (8.00-15.00) były zbyt krótkie. Dlatego też zwrócono się już 
w 2004 roku do Okręgowego Zarządu Poczty o wydłużenie czasu pracy Filii Urzędu Pocztowego w Starym Mieście (na początek o 2 godz. 1 raz w tygodniu), a dalszej perspektywie utworzenie nowej placówki pocztowej. Zgodnie z założeniami Strategii Wójt Gminy podjął starania, w wyniku których obecnie Filia Urzędu Pocztowego w Starym Mieście funkcjonuje w godzinach od 9:00 – 17:00.

### 3.1.3.2. Zwiększenie dostępności usług bankowych

W Starym Mieście działa Bank Spółdzielczy przy ul. Głównej, Agencja Nr 3000 PKO Banku Polskiego przy ul. Topolowej oraz Agencja Bankowa Monetia przy ul. Głównej. Zgodnie z  założeniami strategii na wniosek Wójta Gminy Bank Spółdzielczy uruchomił przy swojej siedzibie bankomat.

Bankomaty znajdują się również w kompleksie Galerii Ferio. Gotówkę można również wypłacać w placówkach realizujących usługę Cash back systemów VISA i MasterCard/Maestro.

Wniosek dotyczący punktów sprzedaży ratalnej realizowany jest przez większość placówek handlowych w gminie.

### 3.1.3.3. Zwiększenie dostępu do Internetu na terenie gminy i jego praktycznego wykorzystania

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu. Używamy go w celach rozrywkowych, do pracy i nauki. Początkowo dostęp do Internetu realizowany był przez poszczególnych usługodawców na zasadzie upowszechniania możliwości podłączenia do sieci Internet. Połączenia realizowane były w dwojaki sposób – drogą radiową „WiFi” oraz drogą kablową i światłowodem. Upowszechnienie możliwości do podłączenia się doprowadziło do wzrostu liczby usługodawców oraz odbiorów. Zrealizowano kilka projektów, których realizacją zajęły się władze samorządowe oraz operatorzy zewnętrzni.

Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych w Starym Mieście powstało:

- w Urzędzie Gminy:

- w 2003 r. Gminne Centrum Informacji (trwałość projektu do 2011) – liczba stacji komputerowych: 6 szt., notebook 1 szt., drukarka sieciowa: 1 szt., skaner: 1 szt.,

- w 2008r. zostało utworzone Centrum Kształcenia na Odległość (trwałość projektu – listopad 2013r.) – liczba stacji komputerowych: 10 szt., notebook: 1 szt., drukarka sieciowa: 1 szt.,

- w 2005 r. w ramach programu „Ikonka”  – pozyskano 3 stacje komputerowe,

- od 2013 roku funkcjonuje tzw. HOT SPOT, czyli darmowa sieć bezprzewodowa umożliwiająca dostęp do Internetu oraz interaktywny punkt informacyjny w postaci info-kiosku.

- w 2009 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruminie powstało Centrum Kształcenia na Odległość – liczba stacji komputerowych: 5 szt., laptop 1 szt., drukarka sieciowa (urządzenie wielofunkcyjne): 1 szt.,

- w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto:

- w 2006 r. w ramach programu „Ikonka”  – pozyskano do biblioteki głównej 3 stacje komputerowe,

- w 2011r. w ramach Programu Rozwoju Bibliotek pozyskano do biblioteki głównej oraz 2 filii 6 stacji komputerowych, 3 drukarki sieciowe, rzutnik oraz laptop.

Realizacja tych projektów umożliwiła prowadzenie szkoleń m. in. dla rolników i osób bezrobotnych z zakresu obsługi i wykorzystania komputerów oraz Internetu.

- Liczba szkoleń: 20

- Liczba uczestników: około 200

Ponadto 64 osoby wzięły udział w projekcie systemowym ,,Równe szanse’’, który był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście w latach 2008 – 2013. Jego głównym celem był rozwój wszystkich beneficjentów w wymiarze zawodowym, społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym. Zorganizowano szereg szkoleń m. in. z zakresu podstawowej obsługi komputera i księgowości komputerowej.

Od 2003r. stopniowo wzrastała liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci Internet. Z tego powodu prywatne kawiarenki internetowe w Liścu Wielkim, w Żychlinie i Żdżarach nie powstały. Po 10 latach od założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2004-2014 znacznie zwiększył się dostęp do Internetu na terenie gminy, a także jego praktyczne wykorzystanie. Obecnie na terenie gminy dostęp do sieci Internet ma około 95% gospodarstw domowych, nie biorąc pod uwagę Internetu bezprzewodowego.

W początkowym etapie realizacji zapisów ww. Strategii  Telekomunikacja Polska S.A. instalowała kolejne publiczne aparaty telefoniczne. Jednakże rozpowszechnianie sieci komórkowych spowodowało brak zainteresowania korzystaniem z tych aparatów. Wobec powyższego następowała ich stopniowa likwidacja.

Spowodowany wymogami rynku wzrost pokrycia sieciami komórkowymi doprowadził do budowy większej ilości stacji bazodanowych, co skutkowało znaczną poprawą jakości oraz zasięgu świadczonych usług.

## Cel strategiczny nr 2. Wspieranie rozwoju gospodarczego.

## PROGRAM 2.1. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I  ROLNICTWA

W niniejszym programie zaproponowano różne projekty, których realizacja miała przyczynić się do aktywizacji działalności gospodarczej na terenie gminy.

### 3.2.1.1. Uzbrajanie, udostępnianie i  promocja terenów pod inwestycje

Do niedawna gmina Stare Miasto kojarzona była głównie z rolnictwem i nie wyróżniała się pod tym względem od pozostałych gmin wiejskich. Wszystko zmieniło się za sprawą autostrady A2 przebiegającej przez teren gminy, co w połączeniu z przebiegiem dróg krajowych DK-25 i DK-72 pozwoliło na utworzenie dwóch węzłów komunikacyjnych na terenie gminy.

Potencjał gospodarczy gminy dodatkowo wzmacnia sąsiedztwo z miastem powiatowym Koninem oraz aktywna polityka proinwestycyjna samorządu. Potwierdzeniem tego jest ciągle rosnąca ilość dużych firm zlokalizowanych na terenach aktywizacji gospodarczej, a także znaczny przyrost liczby mniejszych przedsiębiorstw na terenie całej gminy.

Aby wykorzystać szansę na rozwój gospodarczy, udostępniono potencjalnym inwestorom atrakcyjne miejsca pod inwestycje skupione głównie przy powyższych węzłach. Obecnie tereny przeznaczone na ten cel to:

- tereny pod aktywizację gospodarczą przy węźle Modła Królewska o łącznej powierzchni około 100 ha,

- tereny przy zbiorniku retencyjnym na rzece Powie w Starym Mieście – około 7 ha,

- tereny przy ul. Czereśniowej w Starym Mieście – około 17 ha,

- tereny pod aktywizację gospodarczą przy węźle Żdżary – około 120 ha, na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Właścicielami gruntów inwestycyjnych są w dużej mierze osoby prywatne, deklarujące chęć ich sprzedaży. Samorząd podejmuje działania koordynacyjne polegające na ułatwieniu kontaktów pomiędzy inwestorem, a właścicielami terenów.

Tereny inwestycyjne znajdujące się w gminie Stare Miasto są w większości uzbrojone w niezbędne media: drogi dojazdowe, przyłącza wodne, gazowe, elektryczne (GPZ przy węźle Żdżary). Samorząd wspiera inwestorów w procesie inwestycyjnym poprzez pomoc w kontaktach z dostawcami mediów (Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o., Energa Operator S.A., PGNiG). Dla inwestorów przewidziano również szereg zwolnień i ulg podatkowych na zasadach pomocy de minimis.

Warunkiem dalszej aktywizacji wymienionych terenów jest kontynuacja ich uzbrajania, w szczególności: budowa dróg dojazdowych, przyłączy wodnych, gazowych, infrastruktury sieci szerokopasmowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do konkretnych działek.

Gmina Stare Miasto ma przygotowane przykładowe oferty inwestycyjne. Opublikowane one są na stronie internetowej gminy w zakładce „Oferty inwestycyjne” wraz z informacjami nt. wysokości stawek podatkowych oraz ulg dla inwestorów.

Na każde zapytanie ofertowe dotyczące terenów aktywizacji gospodarczej przygotowywana jest indywidualna oferta.

Oferty te zamieszczane są również na portalach inwestycyjnych i w bazach ofert:

- terenyinwestycyjne.pl,

- w bazie ofert Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie i Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu,

- w bazie ofert AMWIN.

Tereny inwestycyjne promowane są:

- bezpośrednio – przez osobisty udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, konferencjach tematycznych oraz targach inwestycyjnych w kraju i za granicą, m.in. GMINA w Poznaniu, MIPIM w Cannes, EXPO REAL w Monachium,

- pośrednio – przez  kolportaż ofert inwestycyjnych, artykułów prasowych i folderów promujących gminę na targach inwestycyjnych w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Monachium i Cannes.

Na terenie gminy funkcjonują firmy krajowe oraz duże firmy zagraniczne o światowej skali działania. Wśród największych można wymienić firmy produkcyjne tj. Smurfit Kappa, Europoles, ZinkPower, Gebhardt-Stahl, Kon-Plast. Na terenie gminy znajdują się centra logistyczne – magazyny centralne takich firm jak Avans czy Grene-Kramp prosperują również firmy handlowe takie jak Media Markt, Castorama, Centrum Handlowe Ferio. Firmy te są swoistą wizytówką gminy, ale poza nimi jest jeszcze wiele mniejszych przedsiębiorstw mających ogólny wpływ 
na rozwój gospodarczy na naszym terenie.

W celu zwiększenia zakresu promocji inwestycyjnej samorząd współpracuje z instytucjami zajmującymi się obsługą inwestora, są to m.in.: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Centrum Obsługi Inwestorów działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Gminne oferty inwestycyjne są publikowane w bazach ofert wyżej wymienionych podmiotów. Jednym z wielu przykładów współpracy była organizacja na terenie gminy Wielkopolskiego Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej.

Ważna jest współpraca z firmami funkcjonującymi na terenie gminy. Często to sami przedsiębiorcy są „ambasadorami” dobrego klimatu inwestycyjnego w myśl zasady, że jeden biznes przyciąga kolejny. Z tego powodu w 2012r. zapoczątkowano cykl krótkich, merytorycznych i  nieformalnych spotkań przedsiębiorców z Samorządem Gminy Stare Miasto oraz z zaproszonymi gośćmi tzw. „Śniadań biznesowych”, które odbywają się 3 razy w roku. Ważną rolę odgrywa tu dyskusja, konkretne pytania oraz merytoryczne odpowiedzi ekspertów.

### 3.2.1.2. Prowadzenie zalesień na gruntach słabych klas

Powierzchnie zalesione zajmują 14,3% powierzchni gminy, czyli dwa razy mniej niż wynosi średnia krajowa. Z tego powodu zwiększenie powierzchni lasów jest jak najbardziej pożądane.

Projekt zalesień ma na celu między innymi wypełnienie funkcji ekologicznych oraz zwiększenie atrakcyjności krajobrazu, co przy promowaniu funkcji rekreacyjnej ma istotne znaczenie. Należy dążyć do zadrzewień drzewostanami liściastymi, bardziej odpornymi na zanieczyszczenia 
i o większej zdolności retencyjnej.

Obszary o glebach niskiej jakości mogą podlegać ogólnokrajowemu programowi zalesień. Na władzach samorządowych spoczywa obowiązek zestawienia takich terenów i uwzględnienie ich w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Rolnicy, pragnący zalesić swoje tereny, najpierw muszą zgłosić się do Urzędu Gminy w celu uzyskania potwierdzenia, że dany teren jest przewidziany do zalesienia zgodnie z planem, a następnie udać się do Starostwa Powiatowego w celu zgłoszenia danego terenu do programu.

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych lub zalesiania gruntów innych niż rolne.

Program w głównej mierze miał motywować rolników do dokonywania zalesień. Jednak presja ze strony zabudowy mieszkaniowej czy też usługowej ograniczała w znacznym stopniu podaż gruntów pod zalesianie.

Z informacji uzyskanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że od roku 2004 został zrealizowany jeden wniosek na zalesienie na terenie Gminy Stare Miasto. Powierzchnia, która została zalesiona to 1,84 ha, kwota wypłacona wnioskodawcy to 37,87 tys. zł.

Istotnym czynnikiem, mającym szanse pozytywnie wpłynąć na wzrost lesistości gminy i wzrost dochodów rolników dzięki prowadzeniu upraw leśnych, jest Ustawa o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia z dnia 8 czerwca 2001 roku.

### 3.2.1.3. Promocja i wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego

Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego to nowe sposoby na tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje siedem gospodarstw agroturystycznych: „Owocowy Raj Nad Zalewem” w Modle Królewskiej, dwa gospodarstwa w miejscowości Trójka – „W Siodle” oraz „Zagroda”, Gospodarstwo Agroturystyczne w Krągoli, Gospodarstwo Agroturystyczne w Karsach oraz „Twoja Ostoja” położone we wsi Barczygłów i Gospodarstwo Agroturystyczne Pani Anny Pietrzak w Starym Mieście.

Gmina promuje gospodarstwa poprzez zamieszczanie informacji:

- w folderach (wydano 4 foldery w ilości 5 000 szt. z czego rozprowadzono 4 000 egzemplarzy), foldery promocyjne prezentowane są podczas szeregu regionalnych i  krajowych imprez, wystaw oraz targów,

- na stronie internetowej gminy (informacje aktualizowane są na bieżąco, w latach 2008–2013 stronę odwiedziło 1 602 792 osób).

Gmina Stare Miasto jest współzałożycielem Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, które funkcjonuje od 2008r. Stowarzyszenie organizuje szkolenia m.in. dla osób chcących tworzyć gospodarstwa agroturystyczne oraz pozyskiwać środki na ich promocję.

### 3.2.1.4. Stworzenie bazy danych i  przekazywanie informacji o wspieraniu i  obsłudze rolnictwa

W ramach realizacji projektów były prowadzone szkolenia dla rolników, na przykład przez WODR 
i Izby Rolnicze. Urząd Gminy wspomagał ten proces poprzez organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych i pośredniczenie w wyborze tematów i kadry. Zadbano o dostępność szkoleń dla rolników i system informowania o kolejnych szkoleniach i seminariach, wyjazdach do innych wzorcowych gospodarstw, czy na targi rolno-przemysłowe.

Rozwój rolnictwa w latach 2004 – 2014

Diagnoza stanu i przemian gospodarki gminy Stare Miasto wykazała, że po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej nastąpił wzrost gospodarczy w rolnictwie. Pozyskane środki pomocowe 
z PROW na lata 2007 – 2013 jak i dopłaty bezpośrednie, spowodowały wzrost inwestycji w gospodarstwach rolnych. Duże gospodarstwa zyskały środki na inwestycję i specjalizację produkcji. Natomiast mniejsze – dodatkowe źródło dochodu i również możliwość inwestycji. Rozwojowi rolnictwa na terenie gminy sprzyjało również utrzymywanie się wysokich cen skupu płodów rolnych. W analizowanym okresie zaznaczył się znaczny wzrost cen środków produkcji w rolnictwie (paliwo, nawozy, środki ochrony roślin), co w jakimś stopniu obniżyło wzrost dochodów gospodarstw.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi wzrosła wydajność produkcji, a co za tym idzie zmniejszenie zatrudnienia w sektorze rolnym. Dużym problemem jest rozdrobnienie gospodarstw oraz mała powierzchnia działek ewidencyjnych.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zwiększyło ilość rynków zbytu. W omawianym okresie zmieniła się struktura zasiewów, ponieważ uprawę ziemniaka zastąpiła uprawa kukurydzy, która przeznaczana jest przeważnie na kiszonkę.

Większe gospodarstwa specjalizują się w produkcji zwierzęcej (bydło mleczne, bydło rzeźne, trzoda chlewna). Słabe gleby zostały przekształcone pod działalność przemysłową, usługową lub budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Dzięki środkom UE została rozbudowana sieć kanalizacyjna i sieć dróg oraz infrastruktura społeczna (przedszkola, place zabaw, świetlice wiejskie).

Rozwój przemysłu i usług spowodował spadek bezrobocia wśród mieszkańców wsi, a co za tym idzie wzrost ich dochodów.

## PROGRAM 2.2. WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI

Jak już wcześniej wspomniano, ze względu na niewielką lesistość i brak naturalnych zbiorników wodnych, gmina nie posiada najlepszych warunków do rozwoju turystyki. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że turystyka nie będzie stanowiła o podstawowym obliczu gminy.

Z drugiej strony każda inicjatywa w omawianej dziedzinie jest cenna, bowiem kreuje nowe miejsca pracy. Szansa na to pojawiła się po zakończeniu budowy zbiornika retencyjno-rekreacyjnego na rzece Powie. Zbiornik i tereny do niego przyległe mają szansę stać się nie tylko gminnym, ale nawet powiatowym centrum rekreacji, szczególnie ze względu na bliskość miasta Konina. Aby tak się stało, niezbędna jest budowa infrastruktury turystycznej.

### 3.2.2.1. Budowa zbiornika i zagospodarowanie jego brzegów

Strategia zakładała zakończenie budowy zbiornika na rzece Powie w Starym Mieście w 2005 roku. Do tego czasu miał zostać opracowany plan zagospodarowania terenów przy zbiorniku, w tym wyznaczenie terenów pod:

- kąpielisko,

- wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego,

- gastronomię,

- gospodarstwa agroturystyczne.

We współpracy z Politechniką Poznańską władze gminy zorganizowały plener dla studentów architektury, w czasie którego wykonane zostały koncepcje zagospodarowania terenów przy zbiorniku. Wykonane koncepcje miały służyć jako materiały do opracowania założeń do sporządzenia planu miejscowego. Brak zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów związany ze spowolnieniem rozwoju turystyki krajowej doprowadził do przesunięcia opracowania takiego planu do czasu gdy sytuacja pozwoli sprecyzować nowe kierunki rozwoju zgodne z zapotrzebowaniem.

Temat jest jednak realizowany poprzez udostępnianie terenów w północnej części zbiornika do celów rekreacji pieszej i rowerowej.

### 3.2.2.2. Przeznaczanie i promocja terenów pod bazę noclegową i gastronomiczną

Przeprowadzona analiza wykazała, że na terenie gminy występują poważne braki, dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej. W 2012 w Polsce na 10 tys. mieszkańców przypadało średnio 175 miejsc hotelowych podczas gdy w gminie ilość ta wynosi 11363/51 czyli jedynie 50 miejsc noclegowych w obiektach hotelowych.

Pragnąc stymulować powstawanie odpowiednich obiektów, samorząd gminy planuje wyznaczać, uzbrajać i promować atrakcyjne lokalizacje pod ten typ działalności gospodarczej. Lokalizacje te to przede wszystkim tereny wokół budowanego zbiornika oraz wzdłuż autostrady.

Tabela nr 22. Turystyka.

| Turystyka | lata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|  | ob. | ob. | ob. | ob. | ob. | ob. | ob. | ob. | ob. |
| obiekty ogółem | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| pokoje obiekty hotelowe | 6 | 6 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| miejsca noclegowe obiekty hotelowe | 11 | 11 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| miejsca noclegowe inne obiekty | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| korzystający rezydenci Polacy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obiekty hotelowe | 800 | 774 | 797 | 1282 | 1894 | 3280 | 2681 | 2394 | 2846 |
| inne obiekty noclegowe | 131 | 52 | 98 | 96 | 163 | 157 | 242 | 143 | 304 |
| korzystający rezydenci zagraniczni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obiekty hotelowe | 89 | 74 | 73 | 46 | 16 | 20 | 165 | 344 | 466 |

Źródło: GUS 2013.

W roku 2013 na terenach gminy Stare Miasto działały następujące obiekty turystyczne:

Tabela nr 23. Obiekty turystyczne gminy Stare Miasto.

| OBIEKTY TURYSTYCZNE GMINY STARE MIASTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa/adres | Zarządzający | Liczba miejsc noclegowych | Okres usług |
| 1. | Pensjonat nad Zalewem ul. Ogrodowa 65 62-571 Stare Miasto | Danuta Okarma | 20 pokoi 40 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 2. | Pokoje gościnne – wynajem ul. Ogrodowa 48 62-571 Stare Miasto | Elżbieta Ślugaj | 6 pokoi 11 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 3. | Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda Trójka 20, 62-570 Rychwał | Przemysław Zioła | 4 pokoje 20 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 4. | Gospodarstwo Agroturystyczne Karsy 70 62-571 Stare Miasto | Hanna Przybyłowicz | 4 pokoje 10 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 5. | Gospodarstwo Sadownicze Owocowy Raj Nad Zalewem Modła Kolonia 18a 62-571 Stare Miasto | Elżbieta Nowak | 5 pokoi 13 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 6. | Gospodarstwo Agroturystyczne W Siodle Trójka 24, 62-570 Rychwał | Marek Juszczak | - | całoroczne |
| 7. | Dom Agroturystyka Krągola ul. Pogodna 13 62-571 Stare Miasto | Genowefa Piotrowska | 4 pokoje 10 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 8. | Pokoje gościnne Anna ul. Czereśniowa 11 62-571 Stare Miasto, | Anna Pietrzak | 3 pokoje 6 miejsc noclegowych | całoroczne |
| 9. | Restauracja Ranczo Kazimierów 35 62-571 Stare Miasto | Karolina Walczak | 11 pokoi 22 miejsca noclegowe | całoroczne |
| 10. | Zajazd BLUE Modła-Kolonia 5F 62-571 Stare Miasto, | Wioletta Walczak | 34 pokoje 1,2,3 os. | całoroczne |
| 11. | Gospodarstwo Agroturystyczne Twoja Ostoja Barczygłów 11 62-571 Stare Miasto | Piotr Bońka | - | całoroczne |
| 12. | Sala Weselna - Gościniec Żdżary Kolonia 19C 62-571 Stare Miasto | Kinga Wolińska | - | całoroczne |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto.

### 3.2.2.3. Wyznaczanie ścieżek turystycznych

Kolejnym uatrakcyjnieniem oferty turystycznej gminy miała być budowa ścieżek turystycznych.

Szczególnie aktywne na tym polu były  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Koninie oraz Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

Realizując założenia strategii wytyczono lub zmodernizowano następujące rowerowe szlaki turystyczne:

Pętla dookoła Konina

Dystans: 70,8 km

Trasa: Żychlin - Stare Miasto – Branno - Sławsk – Węglewskie Holendry – Węglew – Kawnice – Kazimierz Biskupi – Bieniszew – Gosławice –Licheń Stary – Grąblin – Izabelin – Wola Podłężna – Szczepidło – Brzezińskie Holendry – Brzeźno- Złota Góra – Żychlin

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak zielony)

Zarządca Szlaku:  PTTK o/Konin

Przez Trójkę

Dystans - 20,1 km, (fragment  Pętli dookoła Konina)

Trasa: Stare Miasto, Trójka, Modła Królewska, Janowice, Żychlin, Stare Miasto

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czarny)

Zarządca szlaku: Stowarzyszenie  „Solidarni w Partnerstwie”

Dookoła Zbiornika Powa

Dystans – 9,1 km,

Trasa: Stare Miasto, Modła Królewska, Karsy, Stare Miasto

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak niebieski )

Zarządca szlaku: Stowarzyszenie  „Solidarni w Partnerstwie”

Szlak rowerowa szóstka

Dystans: 110,9 km

Trasa: Stare Miasto – Żychlin – Krągola – Lisiec Wielki – Niklas – Krępa – Tuliszków – Złotkowy – Rychwał – Grodziec – Grabienice – Rzgów – Zarzewek – Sławsk – Myślibórz – Golina – Sławsk – Stare Miasto

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czerwony)

Zarządca szlaku: Stowarzyszenie  „Solidarni w Partnerstwie”

Bursztynowy Szlak Rowerowy -

Dystans: 200 km
Trasa : Syców (woj. dolnośląskie);  -  Kobyla Góra – Ostrzeszów – Mikstat – Ołobok – Kalisz – Russów – Stare Miasto – Konin – Ślesin - Przewóz (woj. kujawsko-pomorskie).

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak zielony);
Zarządca szlaku: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Ponadto w celu wzbogacenia oferty turystycznej regionu z inicjatywy Stowarzyszenia                   ”Solidarni w Partnerstwie” w roku 2009 utworzono szlak konny pn.: Podkuta Szóstka

Podkuta Szóstka

Dystans : 118 km

Trasa: Głodowo (gmina Golina), Sławsk, Zarzewek,  (gmina Rzgów) Święcia, Główiew, Zgoda,  Grabowiec, Grzymiszew, Grochowy, Stara Huta, Królików, Łagiewniki, Błonice, Mądroszki, Zarzew, Zarzewek.

Oznakowanie: zgodne ze standaryzacją PTTK (szlak czerwony);

Zarządca szlaku: Stowarzyszenie  „Solidarni w Partnerstwie”

## Cel strategiczny nr 3. Rozwój usług społecznych

## PROGRAM 3.1. OŚWIATA, KULTURA, SPORT

Gmina zakładała dokonanie poważnych inwestycji w zakresie infrastruktury oświatowej. Dobra sytuacja budżetu gminy pozwalała planować wzrost wydatków w kolejnych latach. Pozostały bowiem do realizacji tak istotne zadania, jak poprawa infrastruktury technicznej w budynkach oświatowych, budowa sal gimnastycznych, boisk przyszkolnych, czy też organizacja pracowni komputerowych, stołówek i świetlic.

W ramach programu znalazły się także projekty, dotyczące zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych, organizacji placów zabaw, budowy stadionu gminnego, organizacji świetlic środowiskowych, organizacji placówek integracyjnych przy szkołach oraz aktywizacji działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy.

### 3.3.1.1. Poprawa infrastruktury technicznej szkół

Kluczowym czynnikiem kształtującym system edukacji na terenie gminy okazała się demografia. Stale zmniejszająca się liczba uczniów wymusiła decyzję o zmniejszeniu sieci szkolnej.
W omawianym okresie zlikwidowano Szkołę Podstawową w Krągoli, szkołę filialną 
w Kazimierowie oraz Szkołę Podstawową w Ruminie.

Pomimo tych zmian na terenie gminy pozostała duża liczba placówek oświatowych. Zapewnienie 
i utrzymanie ich odpowiedniego stanu technicznego jest bardzo trudnym i kosztownym zadaniem.

Remonty i mniejsze modernizacje obiektów edukacyjnych były realizowane w całym omawianym okresie. Poniżej przedstawiono kluczowe ze względu na wartość, jak i znaczenie inwestycje dotyczące infrastruktury edukacyjnej:

- w roku 2006 Szkoła Podstawowa w Barczygłowie przeszła termomodernizację i rozbudowę skrzydła dydaktycznego, łączna wartość tej inwestycji to ponad 328 tys. zł,

- w roku 2007 gruntownie zmodernizowano budynek Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, wartość tej inwestycji to 351 tys. zł,

- w roku 2008 zakończono również kluczową dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach inwestycję – dobudowanie skrzydła z salami dydaktycznymi. W międzyczasie gruntowną renowację przeszedł system grzewczy w tej placówce (remont kotła, wymania grzejników), łączna wartość inwestycji to ponad 337 tys. zł,

- w roku 2008 wymieniono ogrzewanie c.o. w Szkole Podstawowej w Krągoli, wartość tej inwestycji to 139 tys. zł,

- w roku 2009 rozpoczęto budowę nowego budynku Przedszkola Samorządowego (tzw. Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście). Oddany został do użytku w roku 2013. Jest to dwukondygnacyjny obiekt przedszkolny, z 6 salami dydaktycznymi, salą rehabilitacyjną, gabinetami psychologa i logopedy, zamkową salą zabaw i wewnętrznym ogrodem zimowym. Łączny koszt inwestycji to 4,2 mln zł. Jednocześnie z uwagi na bardzo zły stan techniczny starego budynku oraz konieczność zapewnienia miejsca na infrastrukturę towarzyszącą (plac zabaw) został on wyburzony,

- w roku 2013 zakończono rozpoczęty rok wcześniej generalny remont budynku komulanlnego w Liścu Wielkim. Budynek przeszedł gruntowny remont, który kosztował ponad 480 tys. zł. Wykonano prace związane z fundamentami i konstrukcją ścian zewnętrznych. Wykonano także m.in. nowe pokrycie dachowe, stolarkę okienną i podłączono nową instalację CO. W wyremontowanym budynku powstały 3 oddziały zamiejscowe Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście dla 60 dzieci 3,4 i 5 – letnich.

### 3.3.1.2. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach

W momencie przystąpienia do realizacji Strategii 2004 - 2014 w żadnej ze szkół podstawowych 
i gimnazjów na terenie gminy nie było sali gimnastycznej.

Do końca 2013 roku zrealizowano kilka kluczowych inwestycji, które znacznie poprawiły warunki do uprawiania sportu dla mieszkańców gminy:

- w roku 2005 zakończono budowę sali gimnastyczno-środowiskowej przy Gimnazjum 
w Starym Mieście wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej z płytą boiska o wymiarach 36 x 18m i widownią na 100 miejsc siedzących. Łączna wartość inwestycji to 2,7 mln zł, przy dofinansowaniu z MENiS w wysokości 0,8 mln zł,

- wybudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Barczygłowie o powierzchni 100m2, wartość inwestycji to około 300 tys. zł,

- uruchomiono ogólnodostępną siłownię zewnętrzną w miejscowości Żychlin. Zlokalizowanych jest tam 6 urządzeń do ćwiczeń ogólnorozwojowych i siłowych. Łączna wartość inwestycji to 17 tys. zł,

- rozpoczęto budowę sali gimnastyczno - środowiskowej w Liścu Wielkim: wykonano roboty ziemne, fundamentowe i murowe, wartość wykonanych robót to 1,14 mln zł

- w omawianym okresie powstała też sala gimnastyczno- środowiskowa z płytą boiska 
36 x 18m, przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie. Inwestorem tego obiektu było Starostwo Powiatowe w Koninie.

### 3.3.1.3. Organizacja stołówek i świetlic w szkołach

W pełni wyposażone stołówki umożliwiające przygotowywanie zbiorowego żywienia znajdują się w Gimnazjum w Starym Mieście oraz Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście.

Dzięki zaangażowaniu środków budżetowych gminy oraz partycypowaniu w programie rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zorganizowano żywienie również w innych placówkach oświatowych: w Zespole Szkół w Żychlinie, Liścu Wielkim oraz Szkole Podstawowej w Żdżarach zapewniono warunki umożliwiające żywienie uczniów w formie cateringu.

### 3.3.1.4. Organizacja pracowni komputerowych we wszystkich szkołach

Wymogiem budowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy jest powszechna edukacja  informatyczna. Kształcenie informatyczne, nie tylko w warunkach formalnego kształcenia w szkole, w istotny sposób zależy od wykorzystywanej technologii komputerowej. Jest z jednej strony, odzwierciedleniem warunków technicznych, w jakich przebiega to kształcenie, 
z drugiej zaś, by właściwie przygotować do korzystania z tej technologii, powinno skupiać się na umiejętnościach związanych z aktualnym stanem technologii. Jest to duże wyzwanie dla szkół 
i całego systemu edukacji.

Samorząd gminy sukcesywnie wzbogacał i unowocześniał bazę komputerową placówek oświatowych. Pomocne przy tym działaniu okazały się również środki zewnętrzne. Dzięki realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 2011 – 2013 roku szkoły wzbogaciły się o sprzęt komputerowy o wartości ponad 100 tys. zł.

Aktualnie każda szkoła, dla której organem prowadzącym jest gmina Stare Miasto posiada pracownię komputerową wyposażoną w minimum 10 stanowisk pracy. Jednakże baza komputerowa z uwagi na zużycie sprzętu, jak i rozwój technologii informatycznych wymaga stałej modernizacji i wymiany.

### 3.3.1.5. Organizacja boisk przy wszystkich szkołach

Jednym z oczekiwań społeczności lokalnej pod adresem władz samorządowych była dostępność infrastruktury sportowej. W pierwszej kolejności chodzi tutaj o sale gimnastyczne przy szkołach, 
a następnie o boiska przy tych szkołach i wreszcie o obiekty ogólnodostępne..

Samorząd gminny podjął wysiłek wybudowania boisk sportowych przy każdej placówce edukacyjnej. Cel ten udało się osiągnąć do końca 2010 roku. Możliwe to było do osiągnięcia dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych oraz niejednokrotnie dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej:

- w roku 2005 oddano do użytku kompleks boisk w Liścu Wielkim. Zakres inwestycji: boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 52 x 90 m, boisko trawiaste do piłki siatkowej, boisko o nawierzchni asfaltowej do koszykówki, bieżnia mineralna o długości 85 m. Łączna wartość inwestycji to 240 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków SAPARD na poziomie 50%,

- w roku 2006 oddano kompleks boisk przy Gimnazjum w Starym Mieście. Inwestycję zrealizowano wspólnie z budową sali gimnastyczno-środowiskowej. Powstało wtedy boisko do piłki koszykowej i siatkowej oraz 100 m bieżnia w nawierzchni poliuretanowej. Jednocześnie w ramach tej inwestycji wykonano boisko poliuretanowe do koszykówki o pow. 100m2 przy Szkole Podstawowej w Ruminie,

- w roku 2007 oddano do użytku kompleks boisk przy Szkole Podstawowej w Żdżarach. Zakres inwestycji: boisko trawiaste do piłki nożnej o wymiarach 32 x 53 m, boisko asfaltowe do piłki koszykowej. Wartość inwestycji to 220 tys. zł, dofinansowanie ze strony UMWW wyniosło 30 tys. zł,

- w roku 2007 zrealizowano kolejną inwestycję w Liścu Wielkim, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej 22 x 44 m, bieżnia o długości 115 m o nawierzchni ceglastej, skocznia do skoków w dal, ławeczki w konstrukcji stalowej. Wartość inwestycji 612 tys. zł,

- w roku 2009 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej o nawierzchni poliuretanowej 22 x 44m. Wartość inwestycji to ponad 238,2 tys. zł, w tym około 50 tys. zł pochodziło ze środków UMWW,

- w roku 2009 oddano również boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Żychlinie o nawierzchni poliuretanowej 22 x 44m. Wartość inwestycji to ponad 291,7  tys. zł, w tym około 89 tys. zł  pochodziło ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- w roku 2010 dzięki pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego środkom oddano do użytku Wiejski Plac Zabaw w Żychlinie wraz z infrastrukturą sportową. Elementami tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego są: poliuretanowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22 x 44 m oraz boisko do piłki plażowej. Łączna wartość inwestycji to 870 tys. zł.

### 3.3.1.6. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych

W gminie Stare Miasto działało 1 przedszkole gminne. Łącznie było w nim 28 miejsc. W tej sytuacji rodzice byli zmuszeni oddawać około 20 dzieci do przedszkoli w Koninie. Jednak nie zaspokajało to stale rosnących w tym zakresie  potrzeb społeczności lokalnej. W Strategii założono zwiększenie ilości miejsc poprzez rozbudowę istniejącego przedszkola.

Do 2014 zrealizowano założenia Strategii znacznie ponad zakładany poziom:

- uruchomiono sieć punktów przedszkolnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej 
(w miejscowościach: Lisiec Wielki, Żychlin, Modła Królewska, Rumin, Kazimierów, Żdżary, łącznie z tej formy edukacji przedszkolnej skorzystało 120 dzieci, na ten cel pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości ponad 1 mln złotych),

- w roku 2013 oddano do użytku 6-oddziałowy Innowacyjno - Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście, jest to nowoczesny dwukondygnacyjny obiekt, do którego uczęszcza łącznie 145 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne, dla których uruchomiono jeden oddział integracyjny. Obiekt wyposażony jest również w plac zabaw oraz ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą, łączny koszt tej inwestycji to 4,2 mln zł,

- uruchomiono oddziały zamiejscowe Przedszkola Samorządowego w budynku Zespołu Szkół w Żychlinie oraz oddanym po generalnym remoncie budynku w Liścu Wielkim (łącznie uczęszcza do nich 89 dzieci).

W efekcie tych działań stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej wzrósł z 10,7% w roku 2007 do 74,8% w roku 2013 i osiągnął jeden z najwyższych poziomów w powiecie konińskim.

### 3.3.1.7. Organizacja placów zabaw

W roku 2004 na terenie gminy istniały dwa place zabaw w Starym Mieście i  Żychlinie.

Do roku 2014 oddano do użytku  9 placów zabaw, tym samym zaspokojone zostały potrzeby społeczności lokalnej w tym zakresie. Cel ten udało się osiągnąć dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych:

- w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” wybudowano place zabaw o nawierzchni poliuretanowej w Starym Mieście, Modle Królewskiej i Liścu Wielkim – łączna wartość tych inwestycji to blisko 575 tys. zł,

- w ramach dofinasowania z Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano place zabaw o nawierzchni piaszczystej w Barczygłowie, Ruminie, Krągoli i Żdżarach o łącznej wartości 268 tys. zł,

- pozyskanie środków z kolejnego programu unijnego tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliło wybudować kompleks sportowo – rekreacyjny w Żychlinie, w skład którego wchodzą m.in. 2 place zabaw o nawierzchni poliuretanowej i piaszczystej, inwestycja ta kosztowała 870 tys. zł.

### 3.3.1.8. Budowa stadionu gminnego

Funkcję gminnego stadionu pełni  boisko trawiaste w Ruminie. W omawianym okresie rozbudowano infrastrukturę tego obiektu. Zamontowano kontenery socjalne wyposażone w bieżącą wodę i WC. Ponadto zakupiono profesjonalny traktor – kosiarkę do pielęgnacji murawy.

Dzięki temu obiekt spełnia wymagania do rozgrywek okręgowych A klasy, w których uczestniczyła lokalna drużyna piłkarska zarządzająca tym obiektem tj. Warta Rumin.

Samorząd gminny w roku 2011 oddał do użytku wybudowany w ramach Rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”  kompleks boisk w Starym Mieście. W jego skład weszły boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Przy kompleksie powstał również murowany budynek socjalny. Łączna wartość inwestycji to 976 tys. zł.

W roku 2014 z inicjatywy Gminnej Rady Sportu w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu powstały 2 boiska do piłki plażowej.

### 3.3.1.9. Organizacja świetlic środowiskowych

Wobec braku Gminnego Ośrodka Kultury podjęto działania zmierzające do stworzenia mniejszych obiektów, które mogą pełnić jego funkcje dla społeczności wsi, w których powstały:

- w roku 2007 oddano do użytku Wiejski Klub Kultury w Liścu Małym, na ten cel pozyskano środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, powierzchnia zabudowy 255 m 2, łączna wartość inwestycji to 310 tys. zł,

- w roku 2007 oddano do użytku Świetlicę Wiejską w Starym Mieście, o pow. 155 m2. Inwestycja realizowana była również z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, łączna wartość inwestycji to 309 tys. zł.

### 3.3.1.10. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych

Przygotowano dla mieszkańców bogaty kalendarz imprez kulturalnych i społecznych. W ten sposób stworzono czynnik integrujący społeczność lokalną i jednocześnie promujący lokalne walory kulturowe oraz aktywność fizyczną. Do najważniejszych wydarzeń należą:

- Dni Staromiejskie,

- Gminny Dzień Sportu,

- Dzień Integracji,

- Gminny Dzień Dziecka,

- Dożynki gminno-parafialne,

- Cykliczne  turnieje: piłkarskie, siatkarskie, tenisa stołowego i ziemnego,

- Gminne Konkursy Dziedzictwa Kulturowego.

Zgodnie z założeniami poprzedniej strategii w 2008 roku utworzono również Orkiestrę Staromiejską oraz towarzyszący im zespół mażoretek. Orkiestra Staromiejska pomimo krótkiego okresu działalności może pochwalić się dużymi sukcesami w tym nagrodami na międzynarodowych przeglądach orkiestr.

### 3.3.1.11. Organizacja placówek integracyjnych przy szkołach

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych podjęto działania mające na celu ułatwienie ich funkcjonowania w społeczności gminy. Największą zmianą w zakresie edukacji było utworzenie oddziału integracyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście (tzw. Innowacyjno-Integracyjnym Ośrodku Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście). W tym samym budynku utworzono również świetlice z programem socjoterapeutycznym dla dzieci w wieku szkolnym, gdzie szczególne wsparcie zapewniono właśnie dzieciom  niepełnosprawnym.

Podjęto również działania mające na celu objęcie opieką dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. W tym celu utworzono świetlice socjoterapeutyczne w Żychlinie i Liścu Wielkim prowadzone przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

W roku 2007 świetlicę przy Szkole Podstawowej w Żychlinie przekształcono w świetlicę opiekuńczo - wychowawczą, a kolejną świetlicę socjoterapeutyczną utworzono przy Szkole Podstawowej w Żdżarach.

We wszystkich tych placówkach finansowanych z budżetu gminy stałe wsparcie otrzymuje ponad 60 dzieci.

## PROGRAM 3.2. ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO

Na terenie gminy nie ma problemów z dostępem do podstawowych usług zdrowotnych, dzięki funkcjonowaniu dwóch ośrodków zdrowia oraz bliskości miasta Konina. Na uwagę zasługuje duża aktywność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, polegająca na podejmowaniu wielu dodatkowych inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Posiadane środki nie wystarczają jednak na pomoc wszystkim potrzebującym. Społeczeństwo ubożeje, brakuje profilaktyki zdrowotnej (szczególnie w szkołach).

Osobnym problemem, wymagającym rozwiązania były bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, kwestie bezpieczeństwa oraz stan wyposażenia OSP i Policji.

Rozwiązaniu wymienionych problemów miała służyć realizacja niżej opisanych czterech projektów.

### 3.3.2.1. Likwidacja barier architektonicznych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych gmina Stare Miasto:

- zapewniła dostęp do budynków użyteczności publicznej i szkół:

- podjazd przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście;

- podjazd przy Gimnazjum w Starym Mieście;

- podjazd przy Zespole Szkół w Żychlinie;

- podjazd przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim;

- podjazd przy Szkole Podstawowej w Barczygłowie;

- podjazd przy Szkole Podstawowej w Żdżarach;

- podjazd przy Ośrodku Zdrowia w Liścu Wielkim;

- podjazd przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- zapewniła pomieszczenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych w ww. obiektach;

- wyznaczyła miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

- wybudowała nowe obiekty z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych:

- budynek Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście wyposażony w podjazd, platformę schodową oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

- budynek Biblioteki Publicznej w Starym Mieście wyposażony w podjazd, podnośnik oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze umożliwianie osobom niepełnosprawnym na samodzielne, niezależne od innych osób funkcjonowanie, gmina Stare Miasto w dalszym ciągu będzie podejmować wszelkiego rodzaju działania, zmierzające do likwidacji barier funkcjonalnych, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej człowieka, na którą składa się architektura, urbanistyka, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.

### 3.3.2.2. Zwiększenie skali profilaktyki zdrowotnej w szkołach

Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży ważne jest zapewnienie im odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej.

W związku z tym  w szkołach realizowano następujące programy profilaktyczne z zakresu:

- zdrowego odżywiania - „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Bądźmy zdrowi - wiemy więc działamy”,

- zdrowego trybu życia - „Nie pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia czystych rąk”, „Znajdź właściwe rozwiązanie – zapobieganie paleniu wśród uczniów”, alternatywne formy wypoczynku,

- rozwoju fizycznego - „Pływanie na basenie przepustką do zachowania zdrowia”, „Trzymaj formę”, różnorodne zajęcia sportowe,

- propagowania bezpieczeństwa - „Szkoła bez przemocy”, „Klub bezpiecznego Puchatka”, „Ratujemy i uczymy ratować”,

- kształtowania prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych - „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Radosny uśmiech radosna przyszłość”,

Programy te realizowano w okresie ostatniej dekady we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę Stare Miasto. Ponadto w szkołach zagwarantowana była profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarki szkolne.

### 3.3.2.3. Pomoc dla osób najbardziej potrzebujących

W gminie bardzo aktywny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na lata 2004-2013 zaplanowane i  realizowane były działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu  rozwiązywanie problemów społecznych w gminie. Działania, które były realizowane to między innymi:

- zabezpieczenie schronienia dla osób zagrożonych bezdomnością,

- rozbudowa magazynu rzeczy używanych oraz stworzenie systemu ich pozyskiwania i rozdawania wśród osób potrzebujących pomocy,

- organizowanie pomocy dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi.

Ponadto przez cały czas GOPS Stare Miasto organizował dożywianie dzieci w szkołach. Była to bardzo efektywna pomoc  dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych.

Na terenie gminy prowadzone były usługi opiekuńcze w ramach zadań własnych, polegające 
na zapewnieniu opieki w domu chorego, gdy rodzina nie może takiej opieki zabezpieczyć.

W sytuacji, gdy pomoc opiekunki domowej była niewystarczająca, GOPS Stare Miasto kierował i opłacał częściowo lub całkowicie pobyt tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy. Koszt pobytu jednej osoby w takiej placówce wynosi ok. 24.000 zł rocznie.

Innym problemem, który wydawał się istotny z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy jest pomoc psychoterapeutyczna, prawna i innych specjalistów. Trudna rzeczywistość to przyczyna nieradzenia sobie z własną sytuacją życiową, problemami i potrzebą wsparcia ze strony specjalistów. Zapewnienie takich usług było kolejnym działaniem, które było wykonywane w ramach działalności GOPS Stare Miasto.

### 3.3.2.4. Poprawa wyposażenia jednostek OSP i Policji

Na terenie gminy funkcjonuje 12 Ochotniczych Straży Pożarnych::

-  OSP Barczygłów, Barczygłów 35, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Główiew, Główiew 84, 62-570 Rychwał,

-  OSP Janowice, Janowice  66, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Karsy, Karsy 25a, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Kazimierów,  Kazimierów 31 a, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Krągola, Krągola, ul. Strażacka 6, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Lisiec Wielki, Lisiec Wielki, ul. Rubinowa 4, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Modła Królewska, Modła Królewska 32 a, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Rumin,  Rumin 50, 62-500 Konin,

-  OSP Stare Miasto, Stare Miasto, ul. Rychwalska 1, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Żdżary, Żdżary 21, 62-571 Stare Miasto,

-  OSP Żychlin, Żychlin, ul. Cisowa 1, 62-571 Stare Miasto.

Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Mieście – od 1995r. i w Liścu Wielkim – od 2014r. funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Od kilku lat obowiązuje umowa partnerska z gminą Mittenwalde w Niemczech –
z korzyścią dla obu stron. Przykładem jest udział strażaków i członków MDP w zawodach sportowo – pożarniczych, udział młodzieży w obozie przetrwania, a także wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej. OSP Lisiec Wielki i OSP Gołkowice w gminie Godów, woj. śląskie podpisały porozumienie o przyjacielskiej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz walki ze zdarzeniami noszącymi znamiona katastrof i klęsk żywiołowych.

Organizowane są zawody strażackie seniorów oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Młodzież uczestniczy między innymi w:

- obozach przetrwania, które mają charakter międzynarodowy ze względu na fakt, że biorą w nim udział uczestnicy z Niemiec i Ukrainy,

- w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,

- zawodach dla gimnazjalistów dotyczących umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

- zawodach piłki nożnej MDP,

- rajdach rowerowych i pieszych, które są okazją do poznania walorów turystycznych gminy i powiatu konińskiego.

W ramach współpracy ze szkołami, strażacy organizują pogadanki dla dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa. Podejmowanych jest szereg działań zmierzających do wysokiego wyszkolenia strażaków, współpracując z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Duża waga przywiązywana jest do organizowania i odpowiedniego przebiegu zawodów sportowo – pożarniczych, manewrów, Dnia Strażaka oraz odbywających się od 2010 roku – zawodów Oldbojów. 
Ochotnicze Straże Pożarne współpracują z samorządem gminy na rzecz rozwoju kultury 
i sportu. Corocznie biorą udział w uroczystościach państwowych – obchodach Święta Niepodległości 11 listopada. Remizy, oprócz działalności statutowej, pełnią funkcję obiektów kulturalnych. W OSP w Modle Królewskiej, Ruminie i Żdżarach funkcjonują świetlice wiejskie z pełnym wyposażeniem.

Najważniejszymi, przewidzianymi w projektach działaniami są m.in.:

- wyposażenie jednostek OSP w odpowiedni, niezbędny sprzęt ratowniczo – gaśniczy,

- szkolenia dla strażaków ratowników i  członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

- tworzenie odpowiednich warunków dla funkcjonowania OSP.

Wyposażenie i wyszkolenie strażaków umożliwia podjęcie działań gaśniczych w czasie pożarów, ale także innych – w zakresie ratownictwa technicznego, drogowego, powodziowego, wodnego, medycznego.

W ostatnich latach zakupiono między innymi:

- nowy zestaw narzędzi hydraulicznych,

- samochód dla OSP Janowice,

- pompy szlamowe,

- drabiny pożarnicze ,

- zbiornik wodny 2500 l,

- radiotelefony,

- umundurowanie,

- węże,

- środki ochrony indywidualnej strażaków.

W trosce o obiekty OSP w ostatnim okresie podjętych zostało szereg działań, m.in.:

- OSP Barczygłów – dokonano gruntownej przebudowy sali głównej oraz wymieniono konstrukcję dachu wraz z pokryciem.

- remont generalny remizy w Główiewie: modernizacja centralnego ogrzewania, wymiana drzwi garażowych, częściowa wymiana dachu, wymiana podłogi, odnowienie elewacji budynku

- w Janowicach zmodernizowana została linia zasilająca główny hydrant, zamontowane opierzenie, wykonana częściowa termoizolacja budynku, wymiana drzwi wejściowych, zakupione elementy ogrodzenia, regały.

- OSP Karsy dokonała wymiany instalacji elektrycznej, remontu sanitariatów, modernizacji ogrzewania, ocieplenia remizy, wymiany okien i drzwi. Wykonała również posadzkę i  zamontowała drzwi w garażu. Z kostki brukowej wykonała 2 st. schodów przed budynkiem.

- OSP Kazimierów odnowiła obiekt. Wymieniony został dach, wykonana elewacja,naprawione ogrodzenie, położona kostka przed remizą, postawiona wiata na placu. W garażu wykonano posadzkę, regały na sprzęt strażacki, wymieniono drzwi.

- OSP Krągola wykonała gruntowny remont budynku. Zmodernizowano ogrzewanie, zakupiono i zamontowano drzwi i okna, wykonano podłogi. Odnowiono również pomieszczenia socjalne.

- OSP Lisiec Wielki, z racji wstąpienia do KSRG wykonała szereg prac, by dostosować obiekt do wymogów, które stawia system. Dostosowano szatnię oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Wymieniono kilka okien i drzwi. Zmodernizowano kotłownię - zakupiono piec do centralnego ogrzewania i grzejniki. Poza tym odnowiono salę główną.

- OSP Modła Królewska dokonała wymiany systemu ogrzewania remizy – wymieniła kocioł c.o.wraz z oprzyrządowaniem, ociepliła drzwi do garażu, wymieniła część elementów opierzenia, remontowała salę główną. Założyła chodnik między remizą, a garażem oraz trawnik.

- W OSP Rumin zrealizowane zostały zakupy i  prace związane z podłączeniem kanalizacji, wymieniono  przyłącze energetyczne. W remizie zmodernizowano zaplecze socjalne dla strażaków.

- W OSP Stare Miasto, w ostatnich latach odnowione zostały boksy garażowe, kotłownia, wyremontowano garaż i dach nad garażem. Wykonane zostały pomieszczenia  socjalne dla strażaków biorących udział w akcjach ratowoniczo- gaśniczych.  Doprowadzono do remontu beczki przy samochodzie bojowym marki Jelcz. Sporządzone zostały szafki do umundurowania strażackiego, zamontowane blaty na stołach.

- OSP Żdżary w ostatnim okresie założyła kostkę brukową na wjeździe do garażu oraz wokół remizy, wykonała remont sali głównej zaplecza i sanitariatów w obiekcie, pomalowała części dachu oraz elewacji budynku.

- OSP Żychlin zmodernizowała wjazd do garażu, zagospodarowała teren wokół remizy, zakupiła bramę wjazdową do garażu, pomalowała salę.

W ramach reorganizacji w miejsce zlikwidowanych Posterunków Policji w Krzymowie i Starym Mieście powstał Komisariat Policji w Starym Mieście, którego budynek przy pomocy Komendy Wojewodzkiej Policji i Komendy Powiatowej w Koninie został wyremontowany i wyposażony.

# 4. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH 2004 – 2014

Ważnym elementem realizacji celów wytyczonych w strategii gminy było pozyskanie 
środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.

Tabela nr 24. Wykorzystanie środków unijnych w latach 2004 – 2014:

| Lp. | Nazwa projektu | Efekty rzeczowe | Okres realizacji (lata) | Koszty realizacji w zł |  |  | Źródło dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Kwota dofinansowania | Wkład własny |  |
| 1 | „Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisiec Wielki” | W ramach projektu wybudowano boisko sportowe w nawierzchni trawiastej | 2004 | 240 854,37 | 120 427,18 | 120 427,19 | SAPARD |
| 2 | „Budowa drogi gminnej nr 1 w miejscowości Rumin” | Wybudowano drogę w nawierzchni asfaltowej o długości prawie 600 mb | 2004 | 184 711,59 | 91 255,79 | 93 455,80 | SAPARD |
| 3 | „Budowa drogi gminnej nr 2 w miejscowości Rumin” | Wybudowano drogę w nawierzchni asfaltowej o długości prawie 550 mb | 2004 | 149 777,37 | 73 788,68 | 75 988,69 | SAPARD |
| 4 | „Budowa drogi gminnej Lisiec Wielki – Bicz” | Wybudowano drogę w nawierzchni asfaltowej o długości ponad 1 300 mb | 2004 | 691 475,33 | 345 737,66 | 345 737,67 | SAPARD |
| 5 | „Poprawa warunków życia mieszkańców Żychlina poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej” | Wybudowano kanalizację deszczową o długości prawie 1,4 km | 2005 - 2006 | 920 776,61 | 782 660,12 | 138 116,49 | ZPORR |
| 6 | „Poprawa warunków życia mieszkańców Żychlina poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej” | Wybudowano kanalizację sanitarną o długości ponad 3 km | 2005-2006 | 2 233 854,34 | 1 889 975,59 | 343 878,75 | ZPORR |
| 7 | „Aktywizacja osób bezrobotnych przez zastosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu” | Szkolenia dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Stare Miasto | 2005 | 277 740,00 | 277 740,00 | 0,00 | EFS |
| 8 | „Jak powstaje partnerstwo w gminie Stare Miasto i Rychwał” | Utworzenie partnerstwa w ramach inicjatywy LEADER | 2005 | 142 500,00 | 142 500,00 | 0,00 | Pilotażowy Program Leader+ |
| 9 | „Rozwój kulturalny społeczności Starego Miasta poprzez adaptację kotłowni na cele świetlicy wiejskiej” | W wyniku realizacji projektu przygotowano świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem | 2006-2007 | 309 362,30 | 207 736,00 | 101 626,30 | EFOiGR SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” |
| 10 | „Aktywizacja społeczności wiejskiej wsi Lisiec Mały poprzez wybudowanie Wiejskiego Klubu Kultury” | W wyniku realizacji wybudowano miejsce spotkań dla społeczności lokalnej | 2006- 2007 | 310 903,62 | 255 086,00 | 55 817,62 | EFOiGR SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” |
| 11 | „Centra kształcenia na odległość na wsiach” | Szkolenia e-learningowe w Gminnym Centrum Informacji | 2007 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich |
| 12 | „Nasze Przedszkole” | Utworzono alternatywny ośrodek edukacji przedszkolnej w miejscowości Lisiec Wielki w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia „Familijny Poznań” | 2007- 2008 | 0,00 | W ramach realizacji projektu otrzymano meble i zabawki dla dzieci, zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela oraz psychologa i logopedy | 0,00 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 13 | „Twoje Przedszkole” | Utworzono alternatywny ośrodek edukacji przedszkolnej w miejscowości Żychlin w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia „Familijny Poznań” | 2009- 2010 | 0,00 | W ramach realizacji projektu otrzymano meble i zabawki dla dzieci, zatrudnienie nauczyciela i pomocy nauczyciela oraz psychologa i logopedy | 0,00 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki |
| 14 | „Centrum kształcenia na odległość – wioska internetowa w miejscowości Rumin” | Przygotowano i wyposażono pomieszczenie OSP Rumin w zestawy komputerowe, drukarkę, oprogramowanie i meble. W wyniku realizacji projektu prowadzone są szkolenia e-learningowe | 2009 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich |
| 15 | „Budowa wiejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Żychlin” | Wybudowano: dwa place zabaw w nawierzchni syntetycznej i żwirowej, boisko wielofunkcyjne w nawierzchni syntetycznej , 2 boiska sportowe w nawierzchni trawiastej i żwirowej, ciągi komunikacyjne i parking, | 2009- 2010 | 868 940,60 | 500 000,00 | 368 940,60 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” |
| 16 | „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Żychlin – etap III” | W wyniku realizacji projektu wybudowano prawie 10 km sieci kanalizacyjnej Projekt obejmował 9 ulic w miejscowości Żychlin. | 2010-2012 | 4 983 444,81 | 3 021 387,75 | 1 962 057,06 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” |
| 17 | „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola” | Wybudowano drogę o długości 1 484 m i wodociąg o długości 1882 m na terenach aktywizacji gospodarczej, co pozwoliło na uzbrojenie 161,04 ha gruntów. | 2009-2010 | 2 052 484,78 | 1 334 115,10 | 718 369,68 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny , Działanie 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych |
| 18 | „Wyższe kwalifikacje – nowe możliwości” | Przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera, bukieciarstwa i prawa jazdy dla mieszkańców gminy. | 2010 | 49 998,00 | 49 998,00 | 0,00 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 |
| 19 | „Przedszkole znane i lubiane” | Uruchomione zostały punkty przedszkolne w miejscowościach Modła Królewska i Żychlin. W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna oraz wsparcie psychologa i logopedy. Projekt objął pomocą 151 dzieci. | 2010 -2011 | 445 073,00 | 431 973,00 | 13 100,00 | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 9.1.1 |
| 20 | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Stare Miasto” | Wybudowano w sumie 0,9 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. | 2010 -2011 | 608 751,49 | 371 189,00 | 237 562,49 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” |
| 21 | „Budowa placu wypoczynkowo- postojowego w Starym Mieście” | Przygotowano miejsca postojowe na trasie rowerowej przy OSP Stare Miasto | 2011 | 18 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, LEADER + |
| 22 | „Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Starym Mieście” | Całkowita przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z położeniem kostki brukowej przy ul. Rychwalskiej w miejscowości Stare Miasto o długości 380 m. | 2011 | 174 574,52 | 106 573,00 | 68 001,52 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 23 | „Lokalna kultura – globalna zabawa” | Zorganizowano imprezę plenerową w miejscowości Stare Miasto | 2011 | 25 780,00 | 12 730,00 | 13 050,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, LEADER + |
| 24 | „Z kulturą na ty – organizacja wydarzeń kulturalnych w Gminie Stare Miasto” | W ramach realizacji projektu zorganizowano 3 wydarzenia kulturalne oraz przeprowadzono liczne działania promocyjno – informacyjne. | 2011-2012 | 127 433,45 | 104 789,87 | 22 643,58 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 6.2 – „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” |
| 25 | „Razem po sukces – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Stare Miasto” | Projekt obejmuje 310 uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu gminy. Przeprowadzono zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, czytanie i pisanie dla dzieci z trudnościami, zajęcia z umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne oraz plastyka i zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych | 2011 - 2012 | 230 481,03 | 230 481,03 | 0,00 | Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.1.2 |
| 26 | „Na dobry początek” | Powstały 3 punkty edukacji przedszkolnej w miejscowościach: Rumin, Kazimierów i Żdżary | 2012-2014 | 547 227,00 | 525 177,00 | 22 050,00 | Europejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki Działanie 9.1.1 |
| 27 | „Razem po sukces II” | Projekt obejmował uczniów klas 1-3 szkół podstawowych na terenie Gminy. w ramach projektu przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. | 2012-2013 | 207 879,53 | 207 879,53 | 0,00 | Europejski Fundusz Społeczny PO Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2 |
| 28 | „Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barczygłów, Krągola I, Rumin, Żdżary” | W wyniku realizacji projektu wybudowano 4 place zabaw ogólnodostępne dla mieszkańców. | 2013 | 267 450,00 | 153 151,00 | 114 299,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 29 | „Muzyka obraz kultura – Przegląd Orkiestr Dętych w Gminie Stare Miasto” | Zorganizowano imprezę plenerową promującą dorobek kulturalny regionu | 2012 | 74 869,50 | 10 000,00 | 64 869,50 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 30 | „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska” | W wyniku realizacji projektu wybudowana została oczyszczalnia ścieków o przepustowości 1400 m3/dobę | 2010-2012 | 9 822 466,82 | 5 021 982,57 | 4 800 484,25 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 3.4 – „Gospodarka wodno – ściekowa” |
| 31 | „Karnawał kultury i dobrej zabawy” | Zorganizowano imprezę plenerową promującą dorobek kulturalny regionu | 2013 | 70 688,00 | 20 016,00 | 50 672,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 32 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 7,7 km | 2012-2015 | 2 734 017,31 | 1 889 361,54 | 844 655,77 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 3.4 – „Gospodarka wodno – ściekowa” |
| 33 | „Budowa placu zabaw w miejscowości Główiew” | Budowa placu zabaw w nawierzchni żwirowej | 2014 | 73 003,95 | 47 482,00 | 25 521,95 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER +, |
| 34 | „Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie” | Przebudowa pomieszczeń strażnicy na cele świetlicy wiejskiej | 2014 | 361 138,93 | 111 219,00 | 249 919,93 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 35 | „Cudze chwalicie swego nie znacie” | Zorganizowano imprezę plenerową promującą dorobek kulturalny regionu | 2014 | 48 807,50 | 32 360,00 | 16 447,50 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 36 | „Żychlin – dowiedz się o nas więcej – uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym” | Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw w Żychlinie | 2014 | 35 632,61 | 23 175,68 | 12 456,93 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| 37 | „Wiedza kluczem do sukcesu – cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w Gminie Stare Miasto” | Realizacja dwóch szkoleń dla przedsiębiorców z terenu LGD | 2014 | 21 973,05 | 14 428,00 | 7 545,05 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER + |
| SUMA |  |  |  | 29 446 071,41 | 18 550376,09 | 10 895 695,3 |  |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

Tabela nr 25. Środki unijne pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa projektu | Efekty rzeczowe | Okres realizacji (lata) | Koszty realizacji w zł. |  |  | Źródło dofinansowania |
|  |  |  |  | Ogółem | Kwota dofinansowania | Wkład własny |  |
| 1 | Projekt systemowy „Równe szanse” | - szkolenia - kursy - warsztaty - zasiłki pieniężne dla uczestników projektu | 2008 - 2013 | 848 195,80 | 759 135,22 | 89 060,58 | Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 7.1.1 |
| SUMA |  |  |  | 848 195,80 | 759 135,22 | 89 060,58 |  |

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście

Tabela nr 26. Środki pozabudżetowe z funduszy krajowych.

| Lp. | Nazwa projektu | Rezultaty | Rok realizacji | Koszty realizacji (zł) |  | Źródło dofinansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ogółem | Kwota dofinansowania |  |
| 1 | „Budowa zespołu boisk sportowych w miejscowości Żdżary” | Boiska wyposażono w urządzenia sportowe, wykonano wjazdy i chodniki | 2007 | 75 324,41 | 30 000,00 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Program rozwoju bazy obiektów sportowych woj. wielkopolskiego |
| 2 | „Dialog - początek nowych płaszczyzn współpracy” | Odbyło się spotkanie gmin partnerskich Mittenwalde – Stare Miasto. Opracowanie programu współpracy | 2008 | 7 917,00 | 3900,00 | Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej |
| 3 | „Lokalna integracja europejska – staż w Gminie Stare Miasto” | Zorganizowano staż dla 2 osób z partnerskiej Gminy Pietropawłowska Boroszczagowka na Ukrainie | 2008 | 26 655,00 | 26 655,00 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych MSZ Program Polska Pomoc 2008 |
| 4 | „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” | Przeprowadzono zajęcia z nauki pływania dla uczniów z terenu gminy | 2009 | 15 000,00 | 7 200,00 | Ministerstwo Sportu i Turystyki |
| 5 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Modła Królewska” | Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 44m x22 m | 2009-2010 | 238 293,94 | 50 000,00 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
| 6 | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Żychlinie” | Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 45m x24 m | 2009-2010 | 291 700,00 | 88 300,00 | Ministerstwo Sportu i Turystyki Program „Budowy boisk wielofunkcyjnych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” |
| 7 | „Mocne partnerstwo – realizacja programu współpracy” | Odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin partnerskich Mittenwalde i Stare Miasto | 2009 | 9 349,79 | 5 000,00 | Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej |
| 8 | „Edukacja ukraińskiej administracji samorządowej” | Zorganizowano staż dla 2 osób z partnerskiej gminy Komosomolskie na Ukrainie | 2009 | 24 200,00 | 24 200,00 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polska Pomoc 2009 |
| 9 | Program rządowy „Radosna Szkoła” | Zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w 7 szkołach podstawowych z terenu Gminy Stare Miasto | 2009 | 74 643,70 | 47 912,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 10 | „Ścieżka edukacyjna przyrodniczo-kulturowa w Żychlinie” | Wybudowano ścieżkę edukacyjną w miejscowości Żychlin | 2009 | 15 000,00 | 15 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 11 | „Edukacja ekologiczna prowadzona przez Szkołę Podstawową w Żdżarach | Przeprowadzono działania edukacyjne dla uczniów | 2009 | 20 000,00 | 20 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 12 | „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu – „Moje boisko – ORLIK 2012” | Wybudowanie boiska piłkarskiego o wymiarach 30m x 62m oraz boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1m x 32,1m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Stare Miasto | 2010- 2011 | 976 000,00 | 644 160,00 | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego |
| 13 | „Razem znaczy więcej – V rocznica podpisania umowy partnerskiej” | Zorganizowano pobyt delegacji z Mittenwalde podczas VIII Dni Staromiejskich | 2010 | 16 840,00 | 10 000,00 | Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej |
| 14 | Program rządowy „Radosna Szkoła” | Wybudowano plac zabaw w nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starym Mieście | 2011 | 237 900,00 | 115 450,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 15 | Program rządowy „Radosna Szkoła” | Zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Starym Mieście | 2010 | 11 721,00 | 11 721,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 16 | „Przełam przemoc” | Zorganizowano szkolenia i akcję promocyjno-informacyjną dotyczącą działań przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie | 2010 | 34 000,00 | 23 800,00 | Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej |
| 17 | „Cykl promujących aktywne uczestnictwo w kulturze na terenie gminy Stare Miasto” | Liczba imprez 47 Liczba uczestników 8500 | 2006 | 23580,00 | 21080,0 | Narodowe Centrum Kultury |
| 18 | „Cykl spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży z gminy Stare Miasto” | Liczba imprez 6 Liczba uczestników 961 | 2006 | 6408,09 | 5698,19 | Instytut Książki |
| 19 | „W świecie książek Astrid Lindgren – organizacja konkursów czytelniczego i plastycznego o zasięgu międzypowiatowym” | Przeprowadzono konkursy czytelnicze i plastyczne | 2007 | 15 100,00 | 11 600,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 20 | „Zakup nowości wydawniczych” | Zakupiono książki | 2007 | 7 048,00 | 7 048,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 21 | „Wędrujące spotkania z autorami książek dla dzieci” | Odbyły się spotkania autorskie | 2008 | 19 160,00 | 10 000,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 22 | „Zakup nowości wydawniczych” | Zakupiono książki | 2008 | 7 743,00 | 7 743,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 23 | „Z książką na ty” | Odbyły się spotkania autorskie | 2009 | 12 500,00 | 7 900,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 24 | „Ziemia konińska – historia zaklęta w legendach” | Przeprowadzono konkursy plastyczne | 2009 | 7 400,00 | 5 300,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 25 | „Przygoda z książką – wielka heca, którą wszystkim się poleca” | Odbyły się spotkania autorskie | 2009 | 13 000,00 | 5 840,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 26 | „Zakup nowości wydawniczych” | Zakupiono książki | 2009 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 27 | „Z książką na ty po raz drugi” | Odbyły się spotkania autorskie | 2010 | 29 856,00 | 12 956,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 28 | „Czytanie nie szkodzi zdrowiu a …” | Odbyły się spotkania autorskie | 2010 | 26 940,00 | 10 318,56 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 29 | „Nie taka książka straszna” | Liczba imprez 31 Liczba uczestników 2643 | 2011 | 55544,00 | 21600,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 30 | „Warto czytać. z książką na Ty po raz trzeci” | Liczba imprez 55 Liczba uczestników 4119 | 2011 - | 33680,00 | 16200,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 31 | „Czytaj książki, zostań molem!” | Liczba imprez 51 Liczba uczestników 4863 | 2012 | 68772,41 | 28360,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 32 | „Ocalić od zapomnienia – kapliczki i krzyże przydrożne Gminy Stare Miasto” | Liczba imprez 12 Liczba uczestników 1022 | 2013 | 10415,85 | 8400,00 | Muzeum historii polski |
| 33 | „Na wsi polskiej - spotkanie partnerskie” | Organizacja pobytu delegacji partnerskiej Gminy Mittenwalde w roku 2011 | 2011 | 8 940,00 | 5 000,00 | Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej |
| 34 | „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – zakup instrumentów | Zakup instrumentów dla orkiestry staromiejskiej | 2011 | 24 550,00 | 14 518,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 35 | „Znamy się coraz lepiej – spotkanie partnerskie” | Organizacja pobytu delegacji partnerskiej Gminy Mittenwalde w roku 2012 | 2012 | 9 900,00 | 5 000,00 | Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej |
| 36 | Program rządowy „Radosna Szkoła” | Wybudowano plac zabaw w nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej | 2011 | 118 201,77 | 59 100,88 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 37 | „Mamo, tato wolę szkołę” | Promocja edukacji 6 – latków w klasach pierwszych i szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie pracy z dzieckiem 6 – letnim w szkole | 2012 | 9 720,00 | 9 720,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 38 | Zakup busa | Zakup busa dla osób niepełnosprawnych | 2012 | 105 165,00 | 52 582,00 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych |
| 39 | „Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego” | Budowa budynku biblioteki w miejscowości Stare Miasto | 2012-2015 | 2 966 599,00 | 942 000,00 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| 40 | „Pływanie na basenie przepustką do zachowania zdrowia” | Organizacja zajęć na basenie dla dzieci | 2012 | 10 080,00 | 10 080,00 | Ministerstwo Sportu i Turystyki |
| 41 | Budowa innowacyjno – integracyjnego ośrodka edukacji przedszkolnej – sala rehabilitacyjna | Dofinansowano budowę i wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu w miejscowości Stare Miasto | 2012 | 4 200 000,00 | 180 000,00 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-nych |
| 42 | Rządowy program Radosna Szkoła | Wybudowano plac zabaw w nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Lisiec Wielki | 2012 | 204 950,00 | 102 475,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 43 | „Na ludową nutę – spotkanie partnerskie” | Organizacja pobytu delegacji partnerskiej Gminy Mittenwalde w roku 2013 | 2013 | 9 900,00 | 5 000,00 | Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej |
| 44 | „Ziemia dla ludzi – ludzie dla Ziemi – organizacja ponadlokalnego ekopikniku na terenie Gminy Stare Miasto z okazji oddania gminnej oczyszczalni ścieków” | Organizacja festynu ekologicznego dla mieszkańców gminy | 2013 | 33 810,00 zł | 24 899,27 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu/ Starostwo Powiatowe w Koninie |
| 45 | „Baśniowy las wita was – edukacja ekologiczna dla najmłodszych” | Projekt z zakresu edukacji ekologicznej dotyczył zagospodarowania lasu i utworzenie ścieki edukacyjnej z elementami baśni przy Innowacyjno – Integracyjnym Ośrodku Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście | 2013 | 43 826,14 | 25 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu |
| 46 | „Gdzie wracać jeśli nie tu? – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Żychlin” | Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Żychlinie | 2014 | 23 715,08 | 16 804,37 | Wielkopolska Odnowa Wsi |
| 47 | Rządowy program Radosna Szkoła | Zakupiono sprzęt do Sali zabaw w Szkole Podstawowej w miejscowości Główiew | 2014 | 5 993,00 | 5 993,00 | Ministerstwo Edukacji Narodowej |
| 48 | „Segregujmy - świat ratujmy” organizacja międzynarodowej konferencji dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami | Zorganizowano konferencję dotyczącą funkcjonowania gospodarki odpadami z udziałem przedstawicieli gmin partnerskich | 2014 | 19 495,50 | 8 700,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu Powiat Koniński |
| 49 | „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” ekologiczno –przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych | Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Żdżarach i dokończenie ścieżki w miejscowości Stare Miasto | 2014 | 51 137,25 | 23 000,00 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Poznaniu |
| SUMA |  |  |  | 10 260 674,93 zł | 2 796 214,27 zł |  |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

# 5. PODSUMOWANIE REALIZACJI STRATEGII 2004 – 2014

Tabela nr 27. Podsumowanie realizacji strategii 2004 – 2014.

| Cel nr | Opis | Realizacja |
| --- | --- | --- |
| CEL STRATEGICZNY NR 1 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |
| 1.1 Drogownictwo |  |  |
|  | 1.1.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz budowa parkingów i chodników | Zrealizowano częściowo |
|  | 1. Położenie nakładki asfaltowej – Tomaszew (obok p. Śmigielskiego) | zrealizowano |
|  | 2. Położenie nakładki asfaltowej – Lisiec Wielki (do p. Wieczorka) | zrealizowano |
|  | 3. Położenie nakładki asfaltowej – Lisiec Mały | niezrealizowano |
|  | 4. Położenie nakładki asfaltowej – Bicz (do p. Łuczaka) | zrealizowano |
|  | 5. Położenie nakładki asfaltowej – Kazimierów (obok p. Majewskiego) | zrealizowano |
|  | 6. Położenie nakładki asfaltowej – Żdżary (obok p. Majewskiego w kierunku lasu) | zrealizowano |
|  | 7. Położenie nakładki asfaltowej i chodnika z kostki betonowej w Główiewie obok p. Drzewieckiego | niezrealizowano |
|  | 8. Położenie nakładki asfaltowej – Główiew-Stara Szosa - Tomaszew – Główiew | niezrealizowano |
|  | 9. Położenie nakładki asfaltowej – Janowice (dokończenie pozostałej części) | niezrealizowano |
|  | 10. Położenie nakładki asfaltowej – Modła (obok p. Michalaka) | zrealizowano |
|  | 11. Lisiec Wielki (obok plebani) – droga + parking | niezrealizowano |
|  | 12. Modła Kolonia (w kierunku p. Chelińskiego) – budowa drogi | zrealizowano |
|  | 13. Żychlin-Lipiny – droga w kamieniu, wymagająca gruntownej naprawy | zrealizowano |
|  | 14. Karsy-Krągola (w kierunku szkoły) – obecnie droga piaszczysta | zrealizowano |
|  | 15. Trójka – droga do budowy | niezrealizowano |
|  | 16. Lisiec Wielki (w kierunku Kruszyna) – droga do budowy w kamieniu | niezrealizowano |
|  | 17. Droga Główiew-Kaźmierów | niezrealizowano |
|  | 18. Lisiec Nowy (do p. Roszaka) – droga do budowy w kamieniu | niezrealizowano |
|  | 19. Przedłużenie ul. Skandynawskiej w kierunku Barczygłowa | niezrealizowano |
|  | 20. Budowa dróg osiedlowych w Żychlinie – osiedle Żychlin I | niezrealizowano |
|  | 21. Budowa dróg osiedlowych w Starym Mieście – os. Zachód | niezrealizowano |
|  | 22. Budowa dróg osiedlowych w Żychlinie – os. Słoneczne | niezrealizowano |
|  | 23. Budowa dróg osiedlowych w Starym Mieście – os. domków jednorodzinnych – ul. Szkolna | niezrealizowano |
|  | 24. Modernizacja drogi powiatowej w Żychlinie – ul. Parkowa i Staromiejska wraz z budową chodnika | niezrealizowano |
|  | 25. Budowa chodnika – Stare Miasto – ul. Topolowa i Główna | zrealizowano |
|  | 26. Budowa drogi łączącej SP w Żychlinie z os. domków jednorodzinnych | niezrealizowano |
|  | 27. Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy | zrealizowano |
|  | 28. Budowa chodnika przy ul. Rychwalskiej (w kierunku cmentarza) | zrealizowano |
|  | 29. Budowa drogi nr 1 „Pod Górą” w Ruminie | zrealizowano |
|  | 30. Budowa drogi nr 2 - Rumin | zrealizowano |
|  | 31. Budowa drogi nr 3 „Rumin -Wschód” w Ruminie | zrealizowano |
|  | 1.1.2. Budowa oświetlenia przy drogach | zrealizowano |
|  | Zainstalowanie 170 nowych punktów świetlnych na terenie Gminy | zrealizowano częściowo (87 szt.) |
| 1.2. System wodno-kanalizacyjny i gazowniczy oraz ochrona środowiska |  |  |
|  | 1.2.1. Rozwiązanie problemu ścieków na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 1. Budowa oczyszczalni ścieków | zrealizowano |
|  | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin II etap | zrealizowano |
|  | 3. Budowa kanalizacji deszczowa Żychlin – II etap | zrealizowano |
|  | 4. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – etap III | zrealizowano |
|  | 5. Budowa kanalizacji deszczowej Stare Miasto – III etap | zrealizowano |
|  | 6. Budowa kanalizacji Żychlin – etap III | zrealizowano |
|  | 7. Budowa kanalizacji Żychlin – III etap – kanalizacja deszczowa | zrealizowano |
|  | 8. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – IV etap | zrealizowano |
|  | 1.2.2. Remonty sieci wodociągowej | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Bieżące remonty sieci wodociągowej | zrealizowano |
|  | 2. Budowa hydroforni w Ruminie z układem filtrów otwartych | niezrealizowano |
|  | 1.2.3. Gazyfikacja gminy | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Ogłoszenie przetargu i wybór firmy, która będzie odpowiedzialna za gazyfikację | niezrealizowano |
|  | 2. Opracowanie przez firmę koncepcji gazyfikacji Gminy, przeprowadzenie analiz, sporządzenie projektu | zrealizowano |
|  | 3. Budowa sieci gazowej przez firmę i eksploatacja sieci | zrealizowano |
|  | 1.2.4. Poprawa czystości na terenie Gminy | Zrealizowano |
|  | 1. Zwiększenie liczby kompletów pojemników na surowce wtórne | zrealizowano |
|  | 2. Zwiększenie liczby koszy na śmieci na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 3. Zwiększenie liczby gospodarstw domowych, podpisujących umowy na wywóz śmieci | zrealizowano |
|  | 4. Likwidacja dzikich składowisk śmieci | zrealizowano |
| 1.3. Usługi dla ludności |  |  |
|  | 1.3.1. Zwiększenie dostępności usług pocztowych | zrealizowano |
|  | 1. Wydłużenie czasu pracy Urzędu Pocztowego w Starym Mieście (na początek o 2 godz. 1 raz w tygodniu) | zrealizowano |
|  | 2. Utworzenie nowej placówki pocztowej na terenie Gminy | niezrealizowano |
|  | 1.3.2. Zwiększenie dostępności usług bankowych | zrealizowano |
|  | 1. Zainstalowanie bankomatu na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 2. Utworzenie punktów sprzedaży ratalnej | zrealizowano |
|  | 1.3.3. Zwiększenie dostępu do Internetu na terenie Gminy i jego praktycznego wykorzystania | zrealizowano |
|  | 1. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji | zrealizowano |
|  | 2. Utworzenie kawiarenek internetowych w Liścu Wielkim i Żdżarach | zrealizowano |
|  | 3. Prowadzenie szkoleń dla rolników z zakresu obsługi i wykorzystania komputerów | zrealizowano |
|  | 4. Zwiększenie dostępu do telefonicznych aparatów publicznych (instalacja kolejnych aparatów) | zrealizowano |
| CEL STRATEGICZNY NR 2 | WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY |  |
| 2.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa |  |  |
|  | 2.1.1. Uzbrajanie, udostępnianie i promocja terenów pod inwestycje | Zrealizowano częściowo |
|  | 1. Przekształcanie terenów rolniczych pod aktywizację gospodarczą ( 115 ha w Modle Królewskiej i 253 ha w Żdżarach | zrealizowano |
|  | 2. Uzbrajanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe o pow. 200 ha | niezrealizowano |
|  | 3. Promocja terenów pod aktywizację gospodarczą: - pełna i aktualna informacja na stronie internetowej - informatory - broszury - udział w targach i wystawach gospodarczych | zrealizowano |
|  | 4. Promocyjna polityka podatkowa wobec przedsiębiorców, zatrudniających mieszkańców Gminy | niezrealizowano |
|  | 2.1.2. Prowadzenie zalesień na gruntach słabych klas | Zrealizowano częściowo |
|  | 1. Opracowanie planu zalesień na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 2. Zgłaszanie i wybór obszarów do zalesień | zrealizowano |
|  | 3. Prowadzenie zalesień | niezrealizowano |
|  | 2.1.3. Promocja i wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego | zrealizowano |
|  | 1. Wspieranie organizacji nowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych (ulgi podatkowe, organizacja infrastruktury) | zrealizowano |
|  | 2. Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych z wykorzystaniem Internetu, folderów i prospektów | zrealizowano |
|  | 3. Organizacja szkoleń dla osób pragnących tworzyć gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne oraz wyjazdy studyjne do istniejących gospodarstw | zrealizowano |
|  | 2.1.4. Stworzenie bazy danych i przekazywanie informacji o wspieraniu i obsłudze rolnictwa | zrealizowano |
|  | 1. Określenie zakresu bazy oraz systemu zbierania informacji | zrealizowano |
|  | 2. Utworzenie bazy danych | zrealizowano |
|  | 3. Bieżąca aktualizacja bazy danych | zrealizowano |
|  | 4. Szkolenia dla rolników oraz pomoc w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie | zrealizowano |
| 2.2. Wspieranie rozwoju turystyki |  |  |
|  | 2.2.1. Budowa zbiornika i zagospodarowanie jego brzegów | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Dokończenie budowy zbiornika na rzece Powie w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 2. Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy zbiorniku, w tym wyznaczenie terenu pod: - kąpielisko - wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego - gastronomię - gospodarstwa agroturystyczne | niezrealizowano |
|  | 3. Podłączenie mediów, sprzedaż lub dzierżawa terenów | niezrealizowano |
|  | 4. Wyznaczenie ścieżek turystycznych | niezrealizowano |
|  | 5. Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych terenów wokół zbiornika (strona www, broszury, foldery) | zrealizowano |
|  | 2.2.2. Przeznaczanie i promocja terenów pod bazę noclegową i gastronomiczną | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Wyznaczenie terenów pod bazę noclegową nad zbiornikiem, ich uzbrajanie, promocja i sprzedaż (lub dzierżawa) | niezrealizowano |
|  | 2. Adaptacja mieszkań w ośrodku zdrowia w Liścu Wielkim w celu ich wynajmu (np. dla repatriantów) | zrealizowano |
|  | 3. Przeznaczanie i promocja terenów pod bazę noclegową i gastronomiczną na innych terenach, np. wzdłuż autostrady | zrealizowano |
|  | 2.2.3. Wyznaczanie ścieżek turystycznych | zrealizowano |
|  | 1. Wyznaczenie ścieżek turystycznych wokół zbiornika na rzece Powie (por. Projekt 2.2.1.) | zrealizowano |
|  | 2. Wyznaczenie szlaku Konin-Żychlin-Stare Miasto-do gminy Rzgów | zrealizowano |
|  | - Odnowienie szlaku z Żychlina na Złotą Górę (gmina Krzymów) | zrealizowano |
| CEL STRATEGICZNY NR 3 | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |
| 3.1. Oświata, kultura, sport |  |  |
|  | 3.1.1. Poprawa infrastruktury technicznej szkół | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Zakończenie rozpoczętych inwestycji w szkołach w Żdżarach i Barczygłowie | zrealizowano |
|  | 2. Renowacja SP w Liścu Wielkim | zrealizowano |
|  | 3. Remont SP w Kazimierowie | zrealizowano |
|  | 4. Modernizacja elewacji zewnętrznej w SP w Ruminie | zrealizowano |
|  | 3.1.2. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Zakończenie budowy sali gimnastycznej w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 2. Budowa łącznika od Gimnazjum do sali gimnastycznej w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 3. Budowa sali gimnastycznej w Liścu Wielkim | niezrealizowano |
|  | 4. Budowa mniejszych sal gimnastycznych przy pozostałych 6 szkołach na terenie Gminy | 1 zrealizowano |
|  | 3.1.3. Organizacja stołówek i świetlic w szkołach | zrealizowano |
|  | 1. Uruchomienie stołówki w Gimnazjum w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 2. Uruchomienie stołówki w SP w Żychlinie | zrealizowano |
|  | 3. Uruchomienie stołówki w SP i Gimnazjum w Liścu Wielkim | zrealizowano |
|  | 4. Uruchomienie świetlic we wszystkich szkołach na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 3.1.4. Organizacja pracowni komputerowych we wszystkich szkołach | zrealizowano |
|  | Uruchomienie pracowni komputerowych we wszystkich szkołach na terenie Gminy | zrealizowano |
|  | 3.1.5. Organizacja boisk przy wszystkich szkołach | zrealizowano |
|  | 1. Dokończenie budowy kompleksu boisk w Liścu Wielkim | zrealizowano |
|  | 2. Dokończenie budowy boiska w Żychlinie | zrealizowano |
|  | 3. Adaptacja placów przy pozostałych szkołach na boiska sportowe | zrealizowano |
|  | 3.1.6. Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych | zrealizowano |
|  | 1.Dobudowa skrzydła do istniejącego przedszkola w Starym Mieście | wybudowano nowy obiekt przedszkolny |
|  | 3.1.7. Organizacja placów zabaw | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Organizacja placu zabaw przy przedszkolu w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 2. Organizacja placu zabaw przy szkole filialnej w Kazimierowie | Nie zrealizowano |
|  | 3. Organizacja placu zabaw przy szkole filialnej w Główiewie | zrealizowano |
|  | 3.1.8. Budowa stadionu gminnego | nie zrealizowano |
|  | 3.1.9. Budowa obiektów sportowych | zrealizowano |
|  | 1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 2. Budowa kortu tenisowego w Żychlinie | zrealizowano |
|  | 3. Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum i SP w Starym Mieście | zrealizowano |
|  | 3.1.10. Organizacja świetlic środowiskowych | zrealizowano |
|  | 1. Poszerzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy z wykorzystaniem Domów Strażaka | zrealizowano |
|  | 3.1.11. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych | zrealizowano |
|  | 1. Organizacja cyklicznych imprez środowiskowych: - Dni Staromiejskie - Gminny Dzień Sportu - Dzień Integracji - Gminny Dzień Dziecka - Święto Rodziny - Przegląd Twórczości Artystycznej - Piknik strażacki „Pali się” - Przegląd Małych Form Teatralnych | zrealizowano |
|  | 2. Organizacja okolicznościowych festynów i powołanie Kapeli | zrealizowano |
|  | 3. Organizacja imprez jubileuszowych | zrealizowano |
|  | 4. Powołanie Gminnej Rady Sportu | zrealizowano |
|  | 5. Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury | niezrealizowano |
|  | 3.1.12. Organizacja placówek integracyjnych przy szkołach | nie zrealizowano |
|  | 1. Organizacja placówki integracyjnej przy Gimnazjum w Starym Mieście | nie zrealizowano |
|  | 2. Organizacja placówki integracyjnej przy SP w Żychlinie (umieszczenie placówki w budynku starej plebanii parafii Ewangelicko-Reformowanej) | nie zrealizowano |
| 3.2. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo |  |  |
|  | 3.2.1. Likwidacja barier architektonicznych | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych do urzędów publicznych | zrealizowano |
|  | 2. Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych | zrealizowano częściowo |
|  | 3. Organizacja przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w ramach warsztatów terapeutycznych | zrealizowano |
|  | 3.2.2. Zwiększenie skali profilaktyki zdrowotnej w szkołach | zrealizowano częściowo |
|  | 1. Wprowadzenie etatów pedagogów w szkołach | zrealizowano w 4 szkołach |
|  | 2. Wprowadzenie etatów psychologów w szkołach | niezrealizowano |
|  | 3. Wprowadzenie etatów higienistek w szkołach | niezrealizowano |
|  | 3.2.3. Pomoc dla osób najbardziej potrzebujących | zrealizowano |
|  | 1. Zabezpieczenie schronienia dla osób zagrożonych bezdomnością | zrealizowano |
|  | 2. Rozbudowa magazynu rzeczy używanych oraz stworzenie systemu ich pozyskiwania i rozdawania wśród osób potrzebujących pomocy | zrealizowano |
|  | 3. Organizowanie pomocy dla osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i wypadkami losowymi | zrealizowano |
|  | 4. Utrzymanie dożywiania dzieci szkolnych | zrealizowano |
|  | 3.2.4. Poprawa wyposażenia jednostek OSP i Policji | Zrealizowano |
|  | 1. Wyposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy oraz tworzenie jednostek specjalistycznych w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa | zrealizowano |
|  | 2. Partycypacja w kosztach funkcjonowania jednostki Policji (zakup niezbędnego sprzętu technicznego) | zrealizowano |
|  | 3. Szkolenie młodzieżowych drużyn pożarniczych | zrealizowano |

Źródło: Urząd Gminy Stare Miasto

Należy stwierdzić, że nie udało się zrealizować wszystkich wskaźników i zadań planowanych do realizacji na okres 2004-2014. Część zadań nie została zrealizowana ze względu na zmianę przepisów i zadań gminy, część z braku środków budżetowych. Należy podkreślić, że w zakresie zadań związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi znacznie przekroczono planowane inwestycje.

# 6. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA STRATEGII 2015 – 2025

## 6.1. Strategia rozwoju przestrzennego

Podstawą kształtowania wizerunku miast, gmin, regionów oraz tworzenia w nich ładu przestrzennego jest planowanie przestrzenne. Celem planowania przestrzennego jest zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami jej użytkowników, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska. Zadaniem planowania przestrzennego jest zapewnienie harmonijnego współdziałania sfery społecznej, ekonomicznej i  przyrodniczej, przy równoważeniu interesów publicznych i prywatnych.

Deklaracja z Rio de Janeiro na temat Środowiska i Rozwoju wprowadziła zasady, które nabrały znaczenia ogólnoświatowego:

- Zasada zrównoważonego rozwoju

- Zasada prewencji

- Zasada przezorności

- Zasada „zanieczyszczający płaci”

- Zasada uspołeczniania

W celu wypełnienia tych zasad wszystkie działania winny opierać się o spójną i konsekwentnie realizowaną politykę przestrzenną.

Należy rozpatrywać rozwój przestrzenny gminy Stare Miasto, jako składnik obszaru funkcjonalnego składającego się z miasta Konina i otaczających go gmin ościennych.

Analizując dane statystyczne i dostępne dokumenty planistyczne należy jednoznacznie stwierdzić, że gmina Stare Miasto stanowi element obszaru funkcjonalnego składającego się z miasta Konina 
i zespołu gminn ościennych. Proces ten kształtował się już od dawna, a na przełomie wieków nabrał przyspieszenia. Obrazują to poniższe schematy:

Rysunek nr 3. Kształtowanie się zespołu zintegrowanego gmin skupionych w rejonie miasta Konina.

Źródło: opracowanie własne

Rysunek nr 4. Bezwzględne zmiany liczby ludności w latach 1989–2005 według gmin.

Źródło: Węcławowicz G., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Korcelli P., Śleszyński P. (2006) Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Monografie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 212 s. (uaktualnione)

Rysunek nr 5. Gminy o najwyższym poziomie rozwoju (2003) lub dynamice rozwojowej (1994–2003).

Źródło: Smętowski, Nowe podejście do delimitacji obszarów metropolitalnych (maszynopis), Warszawa, 2005.

Obszar ten, którego gmina Stare Miasto jest jednym z najważniejszych elementów, kształtuje się na głównych osiach komunikacyjnych rejonu tj. drogach krajowych prowadzących z miasta Konina na południe i zachód. Należy jednak stwierdzić, że taki sposób rozwoju (peryurbanizacja) powoduje określone skutki zarówno dla samego miasta Konina, jak i dla sąsiadujących gmin stanowiących element suburbium konińskiego. W większości gmin regionu obserwujemy zwiększony popyt na tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

### 6.1.1. Zapewnienie „ładu przestrzennego” podstawowym celem gminy w zakresie władania przestrzenią

W ustawie o planowaniu przestrzennym „Ład przestrzenny” jest szczególnym rodzajem zagospodarowania przestrzennego. Oznacza on pożądany stan tego zagospodarowania, zgodny 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym dążenia do podnoszenia jakości życia oraz wymogami racjonalności i efektywności działalności ludzkiej.

Ład przestrzenny należy traktować jako porządek architektoniczno – urbanistyczny, w którym obiekty stworzone przez człowieka, zespoły obiektów, a także ich wzajemne rozmieszczenie i relacje będą tworzyły harmonijną całość z przestrzenią, w której zostały zlokalizowane.

Warunkiem koniecznym jest tutaj określenie cech, niezbędnych dla spełnienia warunków ładu przestrzennego.

Są to w szczególności:

- kształtowanie kompozycji urbanistyczno-architektonicznej, estetyki elewacji i elementów zabudowy łącznie z infrastrukturą techniczną i zielenią w nawiązaniu do lokalnego krajobrazu,

- poprawa warunków życia, w tym dostępu do: miejsc zamieszkania, usług, pracy, rozrywki 
i wypoczynku, bezpieczeństwa cywilnego i sanitarnego,

- tworzenie warunków przestrzennych do rozwoju przedsiębiorczości,

- kompleksowa poprawa stanu środowiska przyrodniczego,

- zachowanie dóbr dziedzictwa kulturowego.

#### 6.1.1.1. Zasobochłonna gospodarka przestrzenią

Obiektywne uwarunkowania spowodowały, iż dotychczasowy rozwój gminy Stare Miasto spełnia kryteria właściwe temu rodzajowi gospodarowania. Charakteryzują ją:

- rozrzutne gospodarowanie terenem,

- wysokie koszty infrastruktury technicznej i  społecznej na terenach urbanizowanych.

Rozrzutne gospodarowanie ziemią przejawia się w rozproszonym osadnictwie, gdzie widoczna jest dominacja funkcji mieszkaniowej w formie domów jednorodzinnych na działkach położonych wzdłuż ciągów dróg gminnych i powiatowych połączonej z brakiem podstawowych funkcji usługowych. Taki układ powoduje nieuzasadniony wzrost obciążenia układów komunikacyjnych przy jednoczesnym wzroście kosztów transportu indywidualnego i zbiorowego.

Motywacja ekonomiczna, jako najważniejszy czynnik urbanizacji wpływa negatywnie na problemy estetyki i ochrony krajobrazu ulegającego dewastacji.

W przypadku gminy Stare Miasto w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” wyznaczono optymalne pod względem lokalizacji zespoły koncentracji działalności gospodarczej lecz czynniki ekonomiczne (cena gruntu) nie wpływają stymulująco na ich rozwój mimo znacznych nakładów na uzbrojenie tych terenów w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną.

Jak wykazano w danych dotyczących nakładów na infrastrukturę techniczną koszty te stanowią znaczącą pozycję w budżecie gminy lecz nieskuteczne mechanizmy ekonomiczne i prawne mogące zracjonalizować zabudowę powodują,iż efekt ekonomiczny jest daleki od oczekiwań. Widać to wyraźnie po analizie nakładów na uzbrojenia terenów, które znacznie przekroczyły założenia Strategii 2004-2014.

W ramach opracowywania nowej Strategii należy zmieniać te procesy w kierunku koncepcji rozwoju zrównoważonego do czego zobowiązują zapisy art. 5 Konstytucji RP i  przyjęte dokument UE.

### 6.1.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego

Wyróżniamy w niej następujące główne kategorie:

- Jakość życia, która winna być uznawana za nadrzędny cel rozwoju. Powinna ona być efektem działań podejmowanych przez władze samorządowe.

- Racjonalne wykorzystanie terenu, polegające na takim podziale przestrzeni na podprzestrzenie funkcjonalne i takiej intensywności zabudowy lub zaludnienia, które zapewnia optymalne warunki wykorzystania terenu przy opłacalności nakładów poniesionych na uzbrojenie terenu w podstawową infrastrukturę techniczną.

- Minimalizacja zbiorowych i indywidualnych kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, ośrodków handlowo – usługowych, kulturalnych i edukacyjnych.

- Kryterium równowagi ekologicznej – taki sposób gospodarowania przestrzenią, który powoduje zachowanie istniejącej równowagi pomiędzy urbanizacją, a elementami środowiska naturalnego.

Z procesem przechodzenia z jednego modelu rozwoju do drugiego,  zgodnie z zapisaną w art 5 Konstytucji PR zasadą rozwoju zrównoważonego, będziemy kierować się w rozwoju przestrzennym gminy Stare Miasto.

Racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i gruntami celem rozwoju przestrzennego gminy.

W mniejszym stopniu powinno urbanizować się nowe obszary, a intensyfikować już zainwestowane. Szczególnie trudnymi pod tym względem terenami są istniejące miejscowości, w których zwarta zabudowa przy jej w większości „pasmowym” charakterze powoduje zarówno problemy z lokalizacją nowej infrastruktury technicznej, jak i lokalizacją usług podstawowych.

Na terenie gminy Stare Miasto przykładem są miejscowości Główiew, Janowice, Rumin czy Krągola Pierwsza, których rozwój poprzez utrwalone formy zabudowy jest poważnym problemem. „Pasmowy” charakter zabudowy uniemożliwia rozwój tych miejscowości, które zatracają już swój typowo rolniczy charakter na rzecz rolniczo – mieszkalnego lub mieszkalnego. Powoduje to zarówno trudności w lokalizacji nowych budynków, jak i problemy z dojazdem do pól użytkowanych w dalszym ciągu rolniczo.

W wypadku tych form zabudowy należy prowadzić działania sanacyjne i porządkujące. Oznacza to m.in. ograniczenie żywiołowego rozprzestrzeniania rozproszonej zabudowy i preferowania form bardziej zwartych.

Działania te winny przebiegać zarówno w zakresie planowania przestrzennego, (trudne przy dominującym wpływie „renty gruntowej”), jak i poprzez takie działania inwestycyjne i fiskalne, które „zniechęcą” inwestorów do lokowania nowej zabudowy poza strefami, na których zaplanuje się budowę podstawowej infrastruktury technicznej.

Stosując zasady rozwoju zrównoważonego nowe układy osadnicze będą miały zabudowę bardziej zwartą, zróżnicowane funkcje, wielofunkcyjne budynki, wizualnie atrakcyjne formy zabudowy, lokalne miejsca pracy, układ ulic ułatwiający dostępność, chodniki dla pieszych, rozwinięty transport publiczny.

Podjęte zostaną próby uporządkowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego w rejonach położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg powiatowych poza miejscowościami oraz międzygminnej koncepcji zagospodarowania obrzeży gminy.

### 6.1.3. Podstawowe problemy rozwojowe

#### 6.1.3.1. Chaotyczność rozwoju układów przestrzennych

W przypadku gminy Stare Miasto zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe, w tym ze strony mieszkańców miasta Konina, doprowadziło przy wyraźnym wpływie czynników ekonomicznych do sytuacji gdy tereny przeznaczone w planach miejscowych pozostają niezabudowane, a zabudowa mieszkaniowa rozrasta się w sposób niekontrolowany wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych lub w ich pobliżu.

Spowodowane jest to wieloma czynnikami:

- słabością systemu prawnego, który w dużej mierze poprzez rozdzielenie władztwa przestrzennego i nadzoru budowlanego pozbawił gminę skutecznych metod zarządzania przestrzenią,

- konstrukcją przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ich interpretacja przez sądy administracyjne, która praktycznie uniemożliwia odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Równie ważnymi czynnikami są czynniki ekonomiczne:

- różnica w cenie gruntów,

- różnica w kosztach wykonawstwa budowlanego

Pierwszy z tych czynników jest w dalszym ciągu znaczącą pozycją w kosztach realizacji inwestycji (cena gruntów „budowlanych” na terenie gminy waha się od 15 zł/m2 do powyżej 100 zł/m2). 
Wartość tego drugiego czynnika szczególnie w ostatnich latach uległa znaczącemu zmniejszeniu.

#### 6.1.3.2. Dysproporcje między rozwojem zabudowy, a nakładami na infrastrukturę techniczną

Problem ten mimo, iż nie tak dotkliwy jak w innych gminach, powoduje konieczność przeznaczenia znaczących w budżecie gminy środków na inwestycje infrastrukturalne. Jest on spowodowany brakiem instrumentów ekonomicznych umożliwiających gminie „sterowaniem” procesem urbanizacji, tj. planową parcelacją i lokalizacją zespołów mieszkaniowych.

Należy stwierdzić, że zabudowa skoncentrowana wyłącznie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, a z taką mamy do czynienia w większości przypadków na terenie gminy, powoduje wzrost kosztów uzbrojenia terenu.

### 6.1.4. Środowisko, a zrównoważony rozwój przestrzenny gminy

Ekspansja przestrzenna zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej w strefach podmiejskich, a taką strefą jest niewątpliwie obszar gminy Stare Miasto przyczynia się zarówno do obiektywnego wzrostu kosztów społecznych, jak i postępującej ich degradacji. Należy szczególnie zwrócić uwagę na ten problem w kontekście obejmującego znaczne tereny gminy obszaru Natura 2000 i Złotogórskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.

Wdrażanie rozwoju zrównoważonego wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kształtowanie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z kanonami ładu przestrzennego. Utrzymanie porządku ma w kontekście rozproszonej zabudowy szczególne znaczenie dla zachowania równowagi między podstawowymi elementami rozwoju: środowiskiem przyrodniczym, gospodarką i społeczeństwem.

Priorytetowe będą działania w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

- racjonalizacji wykorzystania przestrzeni – ponieważ racjonalne wykorzystanie przestrzeni spowoduje ograniczenie ingerencji w istniejące ekosystemy,

- minimalizacji potrzeb transportowych i  infrastrukturalnych – ponieważ rozwojowi transportu przypisuje się szczególnie dotkliwie skutki natury ekologicznej (wzmożona konsumpcja energii, wzrost zanieczyszczeń środowiska, podział ekosystemów, obniżenie jakości krajobrazu),

- kształtowania tożsamości m.in. poprzez utrzymanie istotnych wartości przyrodniczych 
i historycznych.

### 6.1.5. Problem gospodarowania gruntami i struktury funkcjonalnej

W gminie impulsy rozwojowe generują:

- inwestorzy ( szukający względnie tanich terenów na lokalizowanie swych projektów),

- pośrednicy handlu nieruchomościami (chcący zrealizować zyski ze spekulacji terenami),

- władze lokalne.

W pierwszym przypadku należy przyjąć, że działania te przeprowadzane przy pełnym zachowaniu procedur określonych w przepisach i współpracy z władzami samorządowymi nie są dla zagospodarowania przestrzennego gminy szkodliwe. Należy jednak zwracać uwagę na charakter tych inwestycji i analizować ich wpływ na dalszy rozwój gminy (strefy ochronne, potrzeby infrastrukturalne).

W wypadku drugiej grupy należy rozważyć implikacje przestrzenne i społeczne działań spekulacyjnych. W wypadku budownictwa mieszkaniowego należy przeanalizować koszty realizacji obowiązków gminy w zakresie uzbrojenia terenu, zapewnienia dostępu do podstawowych usług oświatowych, administracyjnych i społecznych.

Władze lokalne są jedynym uczestnikiem tych działań, który nie może dążyć do osiągnięcia „zysku” w formie materialnej, lecz ze względu na swoje obowiązki będzie prowadzić racjonalną politykę przestrzenną zaspokajającą potrzeby społeczności lokalnych.

### 6.1.6. Konsekwencje i ocena dotychczasowego przebiegu rozwoju gminy Stare Miasto

#### 6.1.6.1. Konsekwencje – wymiar przestrzenny

Dotychczasowy rozwój gminy Stare Miasto był oparty o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, który stracił moc przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Następnym dokumentem stanowiącym o polityce przestrzennej gminy było Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. Interpretacje ustawy i orzecznictwo sądów administracyjnych doprowadziło do sytuacji gdy wydawane decyzje administracyjne dotyczące lokalizacji nowych obiektów nie uwzględniają wytycznych polityki przestrzennej gminy i innych zamierzeń samorządów gminnych. Wynika to głównie z obowiązującego prawodawstwa nie traktującego studium gminy jako dokumentu stanowiącego podstawę do wydawania decyzji administracyjnych.

Gmina Stare Miasto stara się przewidywać i kształtować zjawiska suburbanizacyjne prowadząc politykę uzbrajania i udostępniania terenów w korytarzach dróg krajowych oraz w obszarach funkcjonalnie powiązanych z komplementarnymi strefami miasta Konina i gminy Rychwał. Wykorzystuje również w tym celu swój niewątpliwy atut jakim jest położenie na terenie gminy dwóch węzłów autostradowych.

Każda strefa obszaru gminy wymaga specyficznego podejścia, a strefa łącząca obszar gminy Stare Miasto i miasta Konina szczególnej uwagi. Wszelkie zmiany planów miejscowych w obrębie administracyjnym gminy Konin zmieniają znaczenie i kontekst tego, co dzieje się w strefie sąsiedniej na terenach gminy Stare Miasto i odwrotnie.

#### 6.1.6.2. Konsekwencje – wymiar gospodarczy

Aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy wyznacza obszary usługowo – przemysłowe oraz obszary mieszkalnictwa zachowując prawidłowe proporcje pomiędzy tymi obszarami. Wyznaczono również obszary na styku gmin Konin i Stare Miasto, które preferują rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym wysokiej intensywności w powiązaniu z odpowiadającymi obszarami na terenie gminy miejskiej. Działania te poprzez utworzenie konkurencyjnych warunków lokowania inwestycji będą przeciwdziałać przekształceniu gminy Stare Miasto w zaplecze mieszkalne dla miasta Konina przy jednoczesnym tworzeniu spójnego organizmu z miastem centralnym.

#### 6.1.6.3. Konsekwencje – wymiar społeczny

Preferencje mieszkaniowe przy relatywnie niskich cenach gruntów będą wpływały na wzrost liczby ludności napływowej w gminie Stare Miasto. Widać to wyraźnie analizując stosunek liczby urodzin do ilości mieszkańców gminy i stosunek liczby wydzielanych działek do ilości zawartych małżeństw. Wzrost ten będzie potęgował dysfunkcjonalności lokalne, a zarazem wzmagał presję na władze lokalne w celu podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.

### 6.1.7. Wskazanie obszarów rozwoju gminy Stare Miasto

Przebieg procesów i skutki urbanizacji, z którą mamy w wypadku relacji gmina Stare Miasto – gmina miejska Konin wskazują na konieczność podjęcia działań w celu przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i obecnym oraz potencjalnym konfliktom funkcjonalnym.

Podjęcie tych działań jest zadaniem bardzo pilnym.

Uwzględniając uwarunkowania prawne, obecny stan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto i gminy Konin oraz mechanizmy przebiegu procesów urbanizacji planowanie przestrzenne w obszarze gminy Stare Miasto będzie ukierunkowane na:

- uporządkowanie obszarów już zurbanizowanych poprzez wprowadzanie odpowiednich, dodatkowych czy brakujących funkcji; szczególnie powinno dotyczyć to obszarów miejscowości Rumin, Krągola Pierwsza i Kazimierów, które są polem intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

- doprowadzenie do ekonomicznie uzasadnionego rozwoju infrastruktury technicznej; proces ten będzie polegać na prowadzeniu przez gminę zdecydowanej polityki ograniczania zabudowy rozproszonej jako najmniej efektywnej,

- stworzenie popytu na transport publiczny, którego organizacja okaże się wskazana i opłacalna.

Punktem wyjścia do wszelkich działań planistycznych będzie analiza pojemności środowiskowej, skali wpływu na środowisko (np. zanieczyszczenie wody, emisja hałasu, zaśmiecanie, wycinanie lasu, emisja zanieczyszczeń powietrza) oraz wpływu potencjalnego zagospodarowania terenu na funkcjonowanie całego obszaru zespołu gmin leżących na wspólnych osiach komunikacyjnych.

Kryterium podstawowym, jakie będzie uwzględniane przy wskazaniach terenów pod urbanizację to ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego w skali ponadlokalnej przy zabezpieczeniu podstawowych potrzeb społecznych i zabezpieczeniu interesów ekonomicznych mieszkańców.

Preferowanym rozwiązaniem będzie wybór terenów ekspansji w oparciu o kryteria:

- jakość środowiska przyrodniczego i jego znaczenie dla systemów przyrodniczych miasta i jego otoczenia,

- potencjalny wpływ na strukturę funkcjonalno-przestrzenną całego obszaru,

- wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną.

Zadania te częściowo wypełnia uchwalone w 2012 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Należy jednak regularnie analizować sytuację demograficzną i ekonomiczną zarówno gminy jak podmiotów gospodarczych i w miarę rozwoju sytuacji dokonywać aktualizacji Studium w konsultacji z gminą Konin i gminą Rychwał.

## 6.2. Polityka energetyczna

### 6.2.1. Racjonalizacja zużycia energii w gminie

Obowiązek planowania zaopatrzenia w energię wynikający z artykułu 19 ustawy Prawo Energetyczne, obejmuje również planowanie działań mających na celu racjonalizację użytkowania energii na terenie gminy. Ze względu na miejsce realizacji racjonalizowania użytkowania energii, można wyróżnić:

- działania w poszczególnych systemach energetycznych zaopatrujących gminę, obejmujące zarówno produkcję energii jak i jej przesył,

- działania związane ze zużyciem energii.

Dodatkowo, można również wyróżnić kolejne istotne kryterium jakim jest podział działań na inwestycyjne i edukacyjne.

Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie nośników energii na obszarze gminy powinny mieć na celu:

- minimalizację szkodliwych dla środowiska skutków funkcjonowania na obszarze gminy sektora paliwowo-energetycznego poprzez ograniczenie emisji, w celu ograniczenie zużycia energii pierwotnej wydatkowanej przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego funkcjonowania gminy i komfortu jego mieszkańców,

- dążenie do jak najmniejszych opłat dla odbiorców energii przy jednoczesnym spełnieniu warunku samofinansowania się sektora paliwowo-energetycznego,

- zapewnienie bezpieczeństwa i pewności zasilania w zakresie dostaw ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych.

Biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres już zrealizowanych inwestycji, podstawowe kierunki działania gminy w procesie dalszego stymulowania racjonalizacji użytkowania energii będą się opierać przede wszystkim na:

- pełnieniu funkcji centrum informacyjnego, które winno uświadamiać konsumentom energii korzyści płynących z jej racjonalnego użytkowania,

- promowanie poprawnych ekonomicznie i ekologicznie rozwiązań w dziedzinie zaopatrzenia i użytkowania energii,

- uświadamianie możliwości związanych z preferencyjnym finansowaniem niektórych przedsięwzięć.

#### 6.2.1.1. Lokalne i indywidualne źródła ciepła

Z uwagi na fakt stale zwiększających się różnic cen nośników energii gazu i węgla, możliwe jest rozważenie modernizacji istniejących źródeł na nowoczesne ekologiczne niskoemisyjne kotły węglowe (np. z wymuszonym górnym sposobem spalania paliwa, regulacją i rozprowadzeniem strumienia powietrza i jednoczesnym spalaniem wytworzonego gazu, z katalizatorem ceramicznym itp.).

#### 6.2.1.2. System gazowniczy

Przy rozpatrywaniu działań związanych z racjonalizacją użytkowania paliw ogólnie, w tym również paliwa gazowego, należy wziąć pod uwagę cały ciąg operacji związanych z ich użytkowaniem, wśród których można wyróżnić:

- oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowanie nowoczesnych kotłów i palników o dużej sprawności,

- zabiegi termomodernizacyjne, których efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu.

#### 6.2.1.3. System elektroenergetyczny

Optymalizacji kosztów energii elektrycznej w obiektach komunalnych można dokonać poprzez analizy umów zawartych przez administratorów tych obiektów z przedsiębiorstwami zajmującymi się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej oraz faktur za energię elektryczną zużywaną w tych placówkach i doborem ich na zasadach przetargu.

Należy również określić przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w obiektach finansowanych z budżetu gminy.

Do takich działań należy zaliczyć m.in.:

- zabudowa liczników dwu- i trójstrefowych i zmiana umowy na grupę taryfową z rozliczaniem pobranej energii elektrycznej w strefach czasowych,

- modernizacja oświetlenia,

- instalowanie żarówek energooszczędnych w pomieszczeniach, w których występują długie okresy korzystania z oświetlenia elektrycznego,

- zastosowanie nowocześniejszych, a co za tym idzie – bardziej sprawnych urządzeń elektrycznych,

- redukcja pobieranej mocy biernej.

### 6.2.2. Potencjalne możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej

Na terenie gminy Stare Miasto istnieje duży potencjał teoretyczny odnawialnych źródeł energii w zakresie energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej niskotemperaturowej, małej energetyki wiatrowej jak również w odniesieniu do biomasy.

#### 6.2.2.1. Energia słoneczna

Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne odnośnie wykorzystania energii promieniowania słonecznego, można stwierdzić, że dla gminy Stare Miasto potencjalnym obszarem największych zastosowań są instalacje z kolektorami słonecznymi podgrzewającymi wodę oraz instalacje małej mocy elektrycznej z ogniwami fotowoltaicznymi. Pierwsze projekty realizowane na terenie gminy przez inwestorów prywatnych obejmują zespoły o łącznej mocy 2 MW. Przewiduje się dalsze popieranie rozwoju tego typu instalacji poprzez uwzględnienie możliwości ich lokalizacji w planach zagospodarowania przestrzennego.

Należy również zauważyć, że ograniczone możliwości techniczne oraz duże koszty magazynowania energii przyczyniają się do wykorzystywania instalacji solarnych (zarówno ogniw fotowoltaicznych jak i kolektorów słonecznych) w charakterze instalacji uzupełniających inne źródła energii (tzw. układy biwalentne).

#### 6.2.2.2. Energia geotermalna

Rysunek nr 6. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru Polski (Jan Szewczyk, Danuta Gientka 2009).

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny.

W kontekście dostępnych powyższych danych obręb gminy Stare Miasto jest obszarem potencjalnie korzystnym dla inwestycji geotermalnych. W wypadku uruchomienia programów ogólnopolskich lub pozyskania funduszy europejskich należałoby rozpocząć badania mające na celu ustalenie zasobów wód geotermalnych i ich parametrów. W wypadku stwierdzenia opłacalności ekonomicznej ich eksploatacji gmina podejmie działania zmierzające do zastąpienia istniejących kotłowni w obiektach gminnych siłowniami geotermalnymi.

#### 6.2.2.3. Energia wiatrowa

Ze względu na korzystne warunki wiatrowe, w województwie wielkopolskim obserwowany jest gwałtowny wzrost zainteresowania inwestorów lokalizacją farm wiatrowych.

Z punktu widzenia potencjału teoretycznego, zasoby energii wiatru gminy Stare Miasto są duże, jednakże liczne uwarunkowania lokalne związane zarówno z obszarami szczególnej ochrony, terenami zabudowanymi, strefami ochrony fauny i flory, a także strefami krajobrazu chronionego, utrudniają realizację przedsięwzięć związanych z energetycznym wykorzystaniem zasobów wiatru w sposób komercyjny. Na terenie gminy wyznaczono jednak 7 obszarów, gdzie preferowana jest lokalizacja elektrowni wiatrowych.

#### 6.2.2.4. Energia z biomasy

Rozważając temat biomasy jako źródła energii odnawialnej na terenie gminy Stare Miasto stwierdzić należy, że możliwości jej wprowadzenia do struktury paliwowej gminy są małe i uzasadnione jedynie w wypadku siłowni lokalnych w gospodarstwach rolnych.

#### 6.2.2.5. Energia wodna

Potencjał energii spadku wód na obszarze gminy Stare Miasto jest znikomy, a jego wykorzystanie niewielkie. Na terenie gminy istnieje jedna siłownia wodna.

### 6.2.3. Polityka gospodarcza

#### 6.2.3.1. Rolnictwo

W nowej perspektywie finansowej w ramach PROW, płatności bezpośrednich i z polityki spójności będzie do wykorzystania łącznie 42,4 mld euro. W okresie 2014 – 2020 budżet na realizację zadań związanych z Programem Rozwoju obszarów Wiejskich wyniesie 13 513 295 000 euro.

Głównymi celami PROW 2014 – 2020 będą:

- poprawa konkurencyjności rolnictwa,

- wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych,

- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu,

- zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Środki pomocowe będą sprzyjać dalszemu rozwojowi rolnictwa. Będą one powodowały dalszy wzrost inwestycji m. in. na zakup maszyn, zakup gruntów czy budowę budynków. Przełoży się to bezpośrednio na polepszenie wydajności produkcji, wzrost konkurencyjności, zmniejszenie liczby osób utrzymujących się tylko z rolnictwa, wzrost jakości produkowanych towarów.

Nadal przewiduje się, w zależności od potrzeb, przeznaczanie poprzez plany miejscowe, słabych gleb pod przemysł, usługi, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne lub zalesianie.

W strukturze zasiewów nadal dominować będą zboża, z tym, że nadal będzie przybywać areału zasiewów kukurydzy. Przewiduje się powolny wzrost średniej powierzchni gospodarstw. Wzrost ten będzie z jednej strony spowodowany koncentracją produkcji i powiększaniu się gospodarstw dużych, z drugiej ograniczany przez dopłaty bezpośrednie, które powodują niechęć do pozbywania się gruntów przez osoby pracujące zawodowo i posiadające małe gospodarstwa.

# 7. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W GMINIE STARE MIASTO (ANALIZA SWOT)

## 7.1. Ochrona środowiska

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - atrakcyjne walory naturalne – czyste środowisko naturalne; - zbiornik retencyjny na rzece Powie; - gminna oczyszczalnia ścieków umożliwiająca długofalowy rozwój gminy; - sieć kanalizacji sanitarnej – 50% skanalizowania; - zwodociągowanie gminy w 90%; - własne ujęcia wody; - sprawnie działający system gospodarowania odpadami komunalnymi; - przydomowe oczyszczalnie ścieków. | - niski stopień skanalizowania deszczowego gminy; - problem istnienia nieszczelnych szamb; - brak sieci wodociągowej w miejscowości Posoka; - niska świadomość ekologiczna mieszkańców; - problem emisji zanieczyszczeń z kotłowni na opał stały. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska; - zagospodarowanie terenu wokół wzdłuż rzeki Powy i Warty na cele turystyczno – rekreacyjne; - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. | - niedobór środków własnych gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska; - zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska. |

## 7.2. Oświata w Gminie Stare Miasto

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - wykształcona i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna; - znajomość środowiska ucznia; - efektywna współpraca placówek oświatowych z samorządem; - zadbane i estetyczne placówki oświatowe spełniające wymogi bezpieczeństwa; - odpowiednie zaplecze sportowe – boisko wielofunkcyjne przy każdej szkole; - dobrze zorganizowany dojazd uczniów do szkół; - wysoki wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej (ponad 74 %); - nowoczesne przedszkole z oddziałem integracyjnym - Innowacyjno – Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście; - wszystkie szkoły jednozmianowe; - współpraca ze szkołami z zagranicznych gmin partnerskich; - działalność świetlic socjoterapeutycznych jako jednostek pomocy uczniom zagrożonym. | - wysoki koszt utrzymania szkół; - słaba promocja placówek oświatowych w rejonie; - brak programu stypendialnego za wysokie wyniki w nauce; - mała oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. terapii rodzin); - brak środków finansowych na zatrudnienie w placówkach pełnoetatowych logopedów. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - wypracowanie efektywnego modelu współpracy dom ucznia – szkoła; - istnieje coraz większa liczba programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej umożliwiających pozyskiwanie funduszy na wyrównywanie szans edukacyjnych; - położenie nacisku przez władze rządowe na rozwój edukacji przedszkolnej (subwencja na przedszkolaka); - istnienie na terenie gminy dużej placówki ponadgimnazjalnej z bogatą ofertą edukacyjną – Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie; - stale wzrastająca liczba mieszkańców Gminy Stare Miasto. | - niedostateczne dofinansowanie oświaty przez budżet państwa (rozbieżności między kosztami, a otrzymywaną subwencją); - sąsiedztwo dużego ośrodka miejskiego i konkurencja ze szkołami konińskimi; - niestabilna polityka edukacyjna państwa (reforma oświatowa, zmiany przepisów); - spadek urodzeń dzieci. |

## 7.3. Działalność kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - rozbudowana sieć świetlic wiejskich i strażnic OSP; - działalność na terenie Gminy kluczowych organizacji kulturalnych m.in.: Zespół Ludowy Uśmiech, Orkiestra Staromiejska; - działalność kulturalna Stowarzyszeń; - działalność w zakresie kultywowania tradycji ludowych: konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich, dożynki; - organizacja dużych imprez plenerowych promujących lokalne walory kulturowe np. Dni Staromiejskie. | - brak Gminnego Ośrodka Kultury; - brak animatorów kultury działających cyklicznie w świetlicach; - brak obiektu do organizacji dużych imprez plenerowych – amfiteatru; - brak środków na realizację wielu przedsięwzięć kulturalnych. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - istnienie działającej nieprzerwanie od czasów reformacji parafii ewangelickiej w Żychlinie, związane z tym liczne zabytki sakralne; - możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w zakresie działalności na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego; - zrzeszenie w Lokalnej Grupie Działania Solidarni w Partnerstwie, promocja za jej pośrednictwem lokalnego dorobku kulturalnego; - współpraca kulturalna z zagranicznymi gminami partnerskimi. | - niskie zainteresowanie kulturą ludową; - brak jasno określonej polityki kulturalnej Państwa; - brak efektywnych instrumentów motywujących przedstawicieli sektora prywatnego do inwestycji w kulturę. |

### 7.3.1. Kultura – działalność biblioteki

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - dobra lokalizacja biblioteki głównej i filii bibliotecznych; - darmowy dostęp do komputerów i Internetu we wszystkich placówkach bibliotecznych; - dogodne dla użytkowników godziny otwarcia placówek bibliotecznych; - bogata oferta imprez czytelniczych; - wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi użytkowników SOWA; - przejrzysta, dynamiczna strona internetowa biblioteki z aktualnymi informacjami i katalogiem komputerowym; profile na portalach społecznościowych; - wykształcony, kreatywny i zaangażowany personel; - dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym; - możliwość korzystania przez czytelników niedowidzących i niewidomych z e-czytaka. | - brak własnych lokali (filie), - bariery architektoniczne dla osób starszych i niepełnosprawnych (filie), - niewystarczające środki na zupełnianie zbiorów. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - możliwość aplikowania o dotacje finansowe z różnych źródeł; - dobry czas dla bibliotek publicznych dzięki kampanii Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; - dobra współpraca ze szkołami i przedszkolem oraz instytucjami funkcjonującymi na terenie gminy; - zwiększone zapotrzebowanie użytkowników na oferowane usługi biblioteczne; - wzrost znaczenia w społeczeństwie poziomu posiadanego wykształcenia; - dobra współpraca z lokalnymi mediami. | - zmniejszenie dotacji na zakup nowości wydawniczych /Biblioteka Narodowa/ i promocję czytelnictwa /Instytut Książki/; - wypieranie książki na rzecz multimediów; - niewystarczające środki budżetowe na realizację zaplanowanych zadań, niestabilna sytuacja finansowa bibliotek w Polsce; - rosnące wymagania czytelnicze; pokolenie „kopiuj, wklej”, które nie czyta; - niż demograficzny. |

## 7.4. Sport

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - bardzo dobre warunki do uprawiania sportu: boiska poliuretanowe przy każdej szkole, 2 sale gimnastyczno-środowiskowe w Starym Mieście i Żychlinie, 2 kompleksy boisk Orlik na terenie gminy, siłownia zewnętrzna; - dobre warunki do uprawiania sportów rowerowych - szlaki rowerowe; - realizacja programów: animator na Orliku oraz animator sportu dzieci i młodzieży; - utworzenie klasy sportowej w Gimnazjum w Starym Mieście; - cykliczne imprezy sportowe; - powszechnie dostępne place zabaw – forma rekreacji i sportu dla najmłodszych; - różnorodna działalność klubów i stowarzyszeń sportowych na rzecz promocji aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i związana z tym różnorodność uprawianych na terenie gminy dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, szermierka, tenis ziemny i stołowy, karate, jeździectwo konne). | - utrzymujące się niskie nakłady środków finansowych na funkcjonowanie stowarzyszeń i klubów sportowych; - brak odpowiedniej gratyfikacji finansowej dla sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe w skali kraju – stypendia sportowe; - brak pełnowymiarowego stadionu. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - działalność jedynego w rejonie profesjonalnego toru gokartowego; - tworzenie się w społeczności lokalnej mody na aktywność fizyczną; - wysokie wyniki mieszkańców gmin w sporcie na szczeblu krajowym i międzynarodowym – element promocji; - możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w zakresie działalności na rzecz uprawiania i promocji sportu. | - obniżający się poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży; - trudności dotyczące finansowania kadry trenerskiej oraz instruktorsko - szkoleniowej zajmującej się kulturą fizyczną i sportem. |

## 7.5. Promocja gospodarcza

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - przebieg Autostrady A2 przez teren gminy oraz lokalizacja dwóch węzłów zjazdowych/ wjazdowych autostrady A2 na terenie gminy; - atrakcyjna lokalizacja gminy w strefie podmiejskiej miasta powiatowego Konina; - przebieg dwóch dróg krajowych DK 25 i DK 72 przez teren gminy; - lokalizacja w sumie ponad 220 ha terenów inwestycyjnych bezpośrednio przy dwóch węzłach autostradowy. Uzbrojenie większości terenów inwestycyjnych (drogi dojazdowe, prąd, woda, gaz, kanalizacja, telefon, Internet). Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego na większości terenów inwestycyjnych; - profesjonalnie przygotowane oferty inwestycyjne; - obecność wielu podmiotów gospodarczych na terenie gminy; - zachęty dla inwestorów w postaci pomocy de minimis oraz niskie stawki podatków lokalnych; - profesjonalna obsługa inwestorów; - proinwestycyjny wizerunek gminy. | - tereny inwestycyjne są własnością osób prywatnych; - wysokie ceny gruntów wchodzących w skład terenów inwestycyjnych; - brak dostępu do bocznicy kolejowej bezpośrednio z terenów inwestycyjnych; - brak terenów inwestycyjnych o powierzchni powyżej 100 ha w jednym kawałku; - brak dostępu do pełnej infrastruktury w przypadku niektórych działek; - brak aktywności inwestycyjnej na niektórych wykupionych terenach. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - inwestorzy działający na terenie gminy mogą przyczyniać się do przyciągania kolejnych firm; - napływ inwestycji spowoduje wzrost dochodów budżetu, zwiększenie ilości miejsc pracy oraz zwiększenie się liczby mieszkańców. | - brak porozumienia pomiędzy właścicielami działek skutkujący brakiem jednolitej oferty za dany teren; - brak chęci sprzedaży działki przez właściciela skutkujący zablokowaniem sprzedaży całego terenu pod inwestycje; - konkurencja w pozyskiwaniu inwestorów wśród samorządów; - skupienie zainteresowania inwestorów wokół aglomeracji poznańskiej; - opór społeczny w stosunku do inwestycji uznawanych za uciążliwe; - przedłużający się proces inwestycyjny. |

## 7.6. Turystyka

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - zbiornik retencyjny; - zabytki; - gospodarstwa agroturystyczne; - zaplecze gastronomiczno – noclegowe; - dogodna lokalizacja w strefie podmiejskiej; - istniejące ścieżki rowerowe i szlak konny; - działalność stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” (objęcie gminy projektem TURISA). | - brak zagospodarowania terenu przy zbiorniku retencyjnym; - brak dostatecznego oznakowania obiektów zabytkowych; - zbyt mała ilość materiałów promocyjnych dotyczących turystyki z uwagi na ograniczone środki finansowe. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - napływ turystów; - turystyka weekendowa; - wzrost dochodów przedsiębiorstw w branży turystycznej, noclegowej i gastronomicznej; - zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez szerszą promocję gminy; - pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój turystyki, agroturystyki oraz realizowania aktywnych form wypoczynku. Wyższe środki na utrzymanie zabytków. | - konkurencja ze strony innych samorządów mających bogatą ofertę turystyczno rekreacyjną; - problemy finansowe przedsiębiorstw i gospodarstw agroturystycznych; - brak dostatecznej informacji dla turystów. |

## 7.7. Teleinformatyka

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - dostęp do internetu obejmujący 95 % obszaru gminy; - konkurencyjność na rynkach usług internetowych; - darmowe punkty dostępu do Internetu (tzw. Hot –Spot); - wysoka jakość i szybkość łączy teleinformatycznych; - Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto wraz z filiami oferują bezpłatny dostęp do komputera, Internetu oraz pomoc w zakresie obsługi. | - rozproszona zabudowa; - zbyt mała świadomość dostępności usług teleinformatycznych; - niedostateczne wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach; - brak środków na wdrażanie nowych technologii świadczenia usług informatycznych. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - wzrost świadomości przydatnego wykorzystania internetu w życiu codziennym; - ułatwiony dostęp do edukacji, kultury, rozrywki i usług; - ułatwiona i przyspieszona komunikacja i wymiana informacji elektronicznej - nowe formy promocji i marketingu. | - wykluczenie cyfrowe grup społecznych; - zagrożenie oszustwami internetowymi; - utrata danych; - dystrybucja nielegalnego oprogramowania. |

## 7.8. Infrastruktura techniczna

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - istnienie koncepcji kanalizacji gminy oraz zaawansowana budowa sieci kanalizacyjnej; - projekty dalszego rozwoju gazyfikacji gminy; - dobrze zorganizowany system zagospodarowania odpadów; - dobrze rozwinięta sieć energetyczna; - nowoczesna oczyszczalnia ścieków; - dobrze rozwinięta sieć wodociągowa; - istnienie koncepcji infrastruktury oświetleniowej. | - brak wodociągów w niektórych miejscowościach; - niewystarczająca infrastruktura oświetleniowa; - niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej; - rozbudowa sieci gazociągowej; - pozyskanie środków pozabudżetowych na inwestycje infrastrukturalne; - rozbudowa infrastruktury technicznej na terenach aktywizacji gospodarczej przy węźle autostrady A2 w m. Żdżary; - rozbudowa infrastruktury technicznej na terenach aktywizacji gospodarczej przy węźle autostrady A2 w m. Modła Królewska. | - zwiększona ilość ścieków w związku z rozbudowaną siecią wodociągową; - nadmiar zadań przekazanych do gminy bez odpowiednich środków finansowych; - brak możliwości pełnego finansowania potrzeb infrastruktury. |

## 7.9. Transport i drogi publiczne

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - korzystne usytuowanie geograficzne gminy wzdłuż autostrady A2 – dwa węzły komunikacyjne; - dogodne połączenia gminy z drogami krajowymi oraz drogami powiatowymi; - dobrze rozwinięta komunikacja w zakresie transportu zbiorowego (szczególnie z wykorzystaniem MZK); - gęstość dróg odpowiadająca zapotrzebowaniu mieszkańców; - utwardzone drogi do wszystkich sołectw. | - niezadowalający stan dróg gminnych gruntowych; - nieprzystosowanie niektórych dróg do ciężkiego transportu; - brak zabezpieczeń przed zasypywaniem dróg w zimie; - niezadowalająca ilość dróg w nawierzchni asfaltowej i brukowej; - niewystarczająca ilość chodników, szczególnie przy drogach powiatowych i krajowych; - nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogi gminne. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - przebudowa i rozbudowa dróg gminnych; - dalszy rozwój transportu publicznego; - budowa chodników ; - przebudowa drogi krajowej DK 72 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Kasztanowa w Krągoli); - przebudowa drogi krajowej DK 25 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną (ul. Rychwalska w Starym Mieście). - pozyskiwanie środków pozabudżetowych na przebudowę dróg. | - konieczność zabezpieczenia coraz to większych środków budżetowych na utrzymanie dróg gminnych; - konieczność zabezpieczenia coraz to większych środków budżetowych ze względu na rozwój transportu publicznego. |

## 7.10. Rolnictwo w gminie Stare Miasto

| SILNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - duża podaż gruntów; - dobra dostępność do rynków zbytu; - wysoka jakość wytwarzanych produktów; - rosnąca liczba gospodarstw o wyspecjalizowanym profilu produkcji; - dopłaty unijne jako dodatkowe źródło finansów na inwestycje w gospodarstwach. | - niska jakość klas bonitacyjnych gleb; - rozdrobnienie powierzchniowe działek rolnych i ewidencyjnych; - niska opłacalność produkcji rolnej; - brak dostatecznej wilgoci w słabych glebach. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - zmniejszanie się liczby gospodarstw rolnych przy zwiększaniu się powierzchni gospodarstw już istniejących; - rosnąca rentowność gospodarstw rolnych; - rozwój zakładów usługowych działających na rzecz rolnictwa; - specjalizacja gospodarstw w poszczególnych działach rolnictwa; - możliwość nabywania gruntów od rolników kończących działalność rolniczą; - rozwój rolnictwa ekologicznego; - promocja gminy przez rolników biorących udział w konkursach na Powiatowego Rolnika Roku i Wielkopolskiego Rolnika Roku. | - emigracja młodych ludzi z terenów wiejskich; - narażenie lokalnego rynku na klęski i szkody pogodowe; - szkody w rolnictwie powodowane przez zwierzynę leśną; - starzenie się społeczeństwa oraz brak następców w gospodarstwach; - zajmowanie gruntów pod budownictwo przemysłowe i jednorodzinne; - wzrost cen środków do produkcji rolnej; - silna presja produktów rolnych z krajów Europy południowej i wschodniej. |

## 7.11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - wykwalifikowana kadra profesjonalnie rozwiązująca problemy z jakimi borykają się mieszkańcy gminy; - poszukiwanie innowacyjnych sposobów pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w gminie; - odpowiednie warunki pracy – budynek GOPS, lokalizacja i usytuowanie; - usytuowanie gminy przy węźle komunikacyjnym , co sprzyja powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych; - umiejętność występowania o środki unijne na realizację działań GOPS na rzecz osób i rodzin potrzebujących; - dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy i powiatu; - otwartość pracowników GOPS na innowacyjne metody i narzędzia pracy socjalnej; - dobra diagnoza i znajomość środowisk potrzebujących pomocy GOPS. | - bierność i uzależnienie świadczeniobiorców od pomocy GOPS; - ograniczona infrastruktura społeczna w gminie, tj. mieszkania socjalne, ośrodki wsparcia, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.; - ograniczona liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu; - ograniczony dostęp do usług terapeutycznych, psychologicznych i prawniczych; - ograniczone środki finansowe jakimi dysponuje GOPS na wypłatę świadczeń i zatrudnienie odpowiedniej ilości kadry. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - możliwość pozyskania środków unijnych na realizację projektów na rzecz świadczeniobiorców; - powstawanie nowych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy; - otwartość władz lokalnych gminy na innowacyjne projekty na rzecz świadczeniobiorców pomocy społecznej; - większa świadomość osób borykających się z problemami o współpracy z odpowiednimi instytucjami. | - niestabilność przepisów prawnych; - niestabilność sytuacji gospodarczej kraju – kryzys generujący bezrobocie i inne problemy; - wzrost liczby osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej- kryzysie, nieradzących sobie z problemami życia codziennego; - wzrost liczby osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych; - wzrost liczby środowisk dysfunkcyjnych, m.in. problem alkoholizmu i narkomanii, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, sytuacje kryzysowe – przemoc; - zubożenie społeczeństwa; - rozwijająca się patologia społeczna (patologia dziedziczna). |

## 7.12. Zbiorcza analiza SWOT gminy Stare Miasto

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - atrakcyjne walory naturalne – czyste środowisko naturalne; - gminna oczyszczalnia ścieków umożliwiająca długofalowy rozwój gminy; - sprawnie działający system gospodarowania odpadami komunalnymi; - wykwalifikowana kadra - efektywna współpraca placówek oświatowych z samorządem; - wysoki wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej (ponad 74 %); - nowoczesne przedszkole z oddziałem integracyjnym - Innowacyjno – Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście; - bogata oferta działań kulturalnych Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto; - działalność na terenie Gminy kluczowych organizacji kulturalnych m.in.: Zespół Ludowy Uśmiech, Orkiestra Staromiejska; - dobre warunki do uprawiania sportu: boiska przy każdej szkole, 2 sale gimnastyczno-środowiskowe w Starym Mieście i Żychlinie, 2 kompleksy boisk Orlik na terenie gminy, siłownia zewnętrzna; - różnorodna działalność klubów i stowarzyszeń sportowych na rzecz promocji aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych i związana z tym różnorodność uprawianych na terenie gminy dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, szermierka, tenis ziemny i stołowy, karate, jeździectwo konne); - przebieg Autostrady A2 przez teren gminy oraz lokalizacja dwóch węzłów zjazdowych/ wjazdowych autostrady A2 na terenie gminy; - przebieg dwóch dróg krajowych DK 25 i DK 72 przez teren gminy; - dogodna lokalizacja w strefie podmiejskiej; - działalność stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” (objęcie gminy projektem TURISA); - dostęp do internetu obejmujący 95 % obszaru gminy; - dopłaty unijne jako dodatkowe źródło finansów na inwestycje w gospodarstwach; - wysoki poziom zwodociągowania. | - niska świadomość ekologiczna mieszkańców; - wysoki koszt utrzymania szkół; - brak programu stypendialnego za wysokie wyniki w nauce; - brak Gminnego Ośrodka Kultury; - brak obiektu do organizacji dużych imprez plenerowych – amfiteatru; - utrzymujące się niskie nakłady środków finansowych na funkcjonowanie stowarzyszeń i klubów sportowych; - brak pełnowymiarowego stadionu; - wysokie ceny gruntów wchodzących w skład terenów inwestycyjnych; - brak dostępu do bocznicy kolejowej; - niewystarczająca ilość środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych; - niezadowalająca ilość dróg w nawierzchni asfaltowej i brukowej. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć wspomagających rozwój gminy; - istnienie na terenie gminy dużej placówki ponadgimnazjalnej z bogatą ofertą edukacyjną – Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie; - istnienie działającej nieprzerwanie od czasów reformacji parafii ewangelickiej w Żychlinie, związane z tym liczne zabytki sakralne; - inwestorzy działający na terenie gminy mogą przyczyniać się do przyciągania kolejnych firm; - napływ inwestycji spowoduje wzrost dochodów budżetu, zwiększenie ilości miejsc pracy oraz zwiększenie się liczby mieszkańców; - rozbudowa infrastruktury technicznej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej przy węźle autostrady A2 w m. Żdżary; - rozbudowa infrastruktury technicznej na Terenach Aktywizacji Gospodarczej przy węźle autostrady A2 w m. Modła Królewska; - dalszy rozwój infrastruktury technicznej. | - niedobór środków własnych gminy na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska; - niedostateczne dofinansowanie oświaty przez budżet państwa (rozbieżności między kosztami a otrzymywaną subwencją); - spadek urodzeń dzieci; - konkurencja w pozyskiwaniu inwestorów wśród samorządów; - konieczność zabezpieczenia coraz to większych środków budżetowych na utrzymanie dróg gminnych; - konieczność zabezpieczenia coraz to większych środków budżetowych ze względu na rozwój transportu publicznego. |

# 8. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY NA LATA 2015 – 2025

## Deklaracja misji i wizji gminy

Misja określa, jaki powinien być wizerunek gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, planowane kierunki działania samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.

Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju gminy, sformułowano następującą deklarację:

WIZJA GMINY

Stare Miasto gminą o wysokim poziomie życia, ze zrównoważonym rozwojem społeczno – gospodarczym. Gmina z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, nowoczesnym rolnictwem, z sektorem usługowo – wytwórczym uwzględniającym aspekty ekologiczne.

Miejsce przyciągające inwestorów i posiadające warunki do stałego osiedlania się.

MISJA

Dążenie do zapewnienia wysokiego standardu życia mieszkańców w oparciu o wykorzystanie instrumentów zrównoważonego rozwoju społecznego i  gospodarczego gminy przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

W deklaracji wizji gminy jest mowa o najważniejszych cechach gminy wyróżniającej ją pośród innych gmin naszego rejonu, które są jednocześnie jej najważniejszym atutem. Misja uświadamia, aspiracje mieszkańcow i zasadnicze zadania samorządu. Dynamiczny i zrównoważony rozwój, jak również satysfakcję finansową i społeczną mieszkańców, muszą w coraz większym stopniu zapewniać funkcje związane z lokalizacją zakładów pracy na atrakcyjnych terenach przy autostradzie, z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, świadczeniem usług dla osób przejezdnych oraz osiedlających się mieszkańców, a także z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej.

Analizując potrzeby społeczeństwa wyrażone zarówno w bieżącej działalności Urzędu Gminy, jak i  wnioski sformuowane w trakcie zebrań sołeckich, sporządzono katalog najważniejszych problemów, przed którymi stanie samorząd terytorialny w następnych latach.

## 8.1. Planowanie przestrzenne

### 8.1.1. Zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Głównym zadaniem planowania przestrzennego jest wskazywanie możliwości optymalnego wykorzystania przestrzennie zróżnicowanych cech danego obszaru dla osiągnięcia celów rozwojowych. Ustalenie rozmieszczenia w przestrzeni koordynacja w czasie działań rozwojowych pozwalają na uzyskanie efektu synergii tych działań i jednoczesne zachowanie tych cech danego obszaru, które wymagają ochrony i gwarantują tworzenie podstaw trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Cele zagospodarowania przestrzennego stanowią łącznik między uwarunkowaniami, a kierunkami polityki przestrzennej. Porządkują one obraz stanu istniejącego i intencje przyszłego działania w sferze gospodarki przestrzennej.

Sposobem przełożenia celów strategicznych na przestrzenne jest ich odniesienie do trzech głównych elementów zagospodarowania przestrzennego, jakimi są: środowisko przyrodnicze 
i kulturowe, osadnictwo oraz infrastruktura – społeczna, gospodarcza i techniczna poprzez:

- zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi elementami zagospodarowania przestrzennego w dążeniu do harmonijnego rozwoju,

- otwartość struktur przestrzennych i bogactwo ofert lokalizacyjnych,

- bogactwo form zagospodarowania przestrzennego zwiększające możliwości wyboru,

- poprawa sprawności funkcjonowania infrastruktury społecznej i technicznej,

- sprostanie zróżnicowanym zapotrzebowaniom na miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku,

- efektywne wykorzystanie rezerw tkwiących w użytkowaniu i  zainwestowaniu terenu, zakładające jego rozwój jakościowy.

OBSZARY DZIAŁANIA

Obszar 1.

Zmiana studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zadania:

- Przeprowadzenie analizy aktualności studium.

- Procedura planistyczna zmiany studium.

Obszar 2.

Wdrażanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zadania:

- Przeprowadzenie czynności geodezyjnych.

- Wycena nieruchomości.

- Wykup gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.

Obszar 3.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów rozwojowych 
w gminie:

Zadania:

- Racjonalizacja rozwoju przestrzennego gminy (opracowanie miejscowych planów – procedura planistyczna).

- Efektywne wykorzystanie rezerw terenów stanowiących własność gminy – procedura planistyczna.

## 8.2. Pomoc społeczna

### 8.2.1. Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób bezrobotnych, organizowanie szkoleń, warsztatów podnoszących kwalifikacje i minimalizowanie skutków bezrobocia

Przeciwdziałanie bezrobociu należy prowadzić poprzez działania zmierzające do aktywizowania osób pozostających bez pracy, poszukiwania nowych miejsc pracy i minimalizowania skutków bezrobocia.

Długotrwały charakter bezrobocia oznacza, że duża część osób pozostaje bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy. Osoby długotrwale bezrobotne dezaktywują się zawodowo, tracą umiejętności i nawyki zawodowe, stają się mało atrakcyjne dla pracodawców, co oznacza że coraz trudniej znaleźć im pracę. Zwiększa się liczba osób bezrobotnych w wieku 25 - 34 lat, co może przełożyć się na ich długotrwałe bezrobocie ze względu na zbyt małą własną inicjatywę i  brak chęci przekwalifikowania się oraz mobilności przestrzennej. Ponadto obserwuje się niską skuteczność programów na rzecz długotrwale bezrobotnych oraz pogłębiające się zjawisko dziedziczenia bezrobocia w rodzinach objętych pomocą społeczną. Efektem takiego stanu rzeczy jest narastająca degradacja społeczno – zawodowa beneficjentów pomocy społecznej oraz pogłębiająca się stale i poszerzająca pauperyzacja osób i rodzin, prowadząca do dziedziczenia biedy. Długotrwały brak pracy prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, negatywnego obrazu samego siebie, poczucia bezsilności i braku sensu życia, co w efekcie powoduje zaburzenia psychosomatyczne oraz różne formy uzależnień i patologii.

Celem planowanych działań w ramach strategii jest wspieranie bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych skutków psychospołecznych bezrobocia poprzez realizowanie projektów aktywizujących bezrobotnych.

Do realizacji tego celu określono następujące obszary działania:

Obszar 1.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych świadczeniobiorców pomocy społecznej w celu przygotowania bezrobotnych do powrotu na rynek pracy.

Zadania :

- Szkolenia bezrobotnych.

- Rozmowy doradczo – motywacyjne.

- Szkolenia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

- Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych.

- Pozyskiwanie dodatkowych środków na aktywizację większej liczby bezrobotnych.

### 8.2.2.  Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym

Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej winien zapewnić profilaktykę i pomoc jednostce, rodzinie oraz środowiskom niewydolnym, nieradzącym sobie z problemami.

Zakłada się, że zintegrowany system polityki społecznej w gminie Stare Miasto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców zwiększając dostępność i zakres usług w środowisku lokalnym. Nowocześnie rozumiany system polityki społecznej w swoich działaniach obejmuje następujące obszary:

- diagnozowanie zjawisk i problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na różne formy pomocy i społecznego wsparcia,

- kształtowanie infrastruktury socjalnej i tworzenie warunków organizacyjnych dla świadczenia pomocy,

- profesjonalne prowadzenie poradnictwa, pracy socjalnej,

- aktywizacja środowisk, rodzin oraz osób w tych rodzinach.

Tworząc tego rodzaju system polityki społecznej należy kierować się zasadą pomocniczości, która uwzględnia potencjał i możliwości jednostek, grup społecznych oraz środowisk lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych i trudnych sytuacji życiowych. Sprawnie działający zintegrowany system polityki społecznej oparty jest na określonych zasadach współpracy i współdziałania instytucji i organizacji rządowych, samorządowych oraz osób prywatnych.

Wszelkie statystyki wskazują na starzenie się polskiego społeczeństwa. Co szósty Polak ma ponad 60 lat, a prognozy wskazują, że za trzydzieści lat, co trzeci Polak będzie w tym wieku. Wpływa na to stałe wydłużanie się życia ludzkiego oraz spadek przyrostu naturalnego.

Rozwój systemu wspierania rodzin przez świadczenia opiekuńcze dla osób starszych w miejscu zamieszkania pozwoli na utrzymanie osób terminalnie chorych, starszych i niepełnosprawnych, jak najdłużej w środowisku zamieszkania.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, gwarantującym prawidłowy rozwój dziecka i zaspokojenie jego potrzeb. Dlatego też, środowisko to należy maksymalnie wspierać oraz wzmacniać poczucie odpowiedzialności rodziców za wychowanie dzieci i przygotowanie ich do samodzielnego życia. Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i  mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z wychowaniem. Dużą rolę w budowaniu właściwych relacji w rodzinie odgrywają asystenci rodziny.

Konieczne jest podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin, do zmiany postaw wobec życia z biernej na czynną oraz wyuczenia umiejętności gospodarowania środkami finansowymi.

Obszary działania:

Obszar 1.

Zapewnienie odpowiedniej pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania :

- Monitorowanie środowisk zagrożonych trudnymi sytuacjami życiowymi.

- Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych, zwłaszcza niepełnych i wielodzietnych.

- Organizacja i finansowanie dożywiania w placówkach oświatowych.

Obszar 2.

Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności i długotrwałej choroby.

Zadania :

- Zapewnienie odpowiednich form pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym – usługi opiekuńcze, umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach opiekuńczo – leczniczych.

- Aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliższym, wymagającym takiej pomocy.

- Organizacja festynów integrujących rodziny, osoby starsze, niepełnosprawne.

Obszar 3.

Wspieranie rodzin w celu utrzymania dziecka w rodzinie naturalnej.

Zadania :

- Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo – wychowawczych poprzez wzmocnienie ich prawidłowej opieki i  wychowania – asystent rodziny.

- Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

### 8.2.3. Ograniczenie patologii społecznych

Nadrzędnym celem przy ograniczeniu skali zjawiska patologii społecznych jest osiągnięcie jak największej efektywności planowanych działań profilaktycznych oraz terapeutycznych. Dlatego w jego realizacji powinni brać udział pracownicy pomocy społecznej, poradni specjalistycznych, sądu rejonowego, policji oraz innych organizacji i instytucji.

Współpraca ta pozwala stworzyć wielopłaszczyznowe środowisko wsparcia, co stanowi pewną gwarancję skuteczności planowanych oddziaływań.

Duże znaczenie w gminie ma Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się problemem przemocy w rodzinach. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego to szybki i pełny przepływ informacji dotyczących zagrożenia przemocą między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych nie powielających się wzajemnie.

Uzależnienia zaburzają prawidłowe funkcjonowanie człowieka w wielu sferach jego życia, zakłócają zdolność realizowania ról społecznych, często uniemożliwiają wykonywanie pracy zawodowej, wpływają na pogorszenie sytuacji materialnej, prowadzą do różnorakich problemów zdrowotnych i zaburzeń psychicznych. Ponadto wpływają destrukcyjnie na funkcjonowanie całej rodziny.

Obszary działania:

Obszar 1.

Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i uzależnień

Zadania :

- Opracowywanie i realizacja lokalnych programów na rzecz walki ze zjawiskami patologii społecznych.

- Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pomagającymi osobom uzależnionym i ich rodzinom.

- Współpraca z sądem, prokuraturą, policją i placówkami lecznictwa odwykowego.

- Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień.

- Zapewnienie różnorodnych form wsparcia socjalnego dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin.

- Wspieranie zapobiegania zjawiska bezdomności poprzez zwiększenie zakresu pomocy świadczonej osobom zagrożonym utratą mieszkania.

Obszar 2.

Ograniczanie zjawiska przemocy w rodzinach

Zadania :

- Współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego z instytucjami powołanymi w celu pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

- Organizowanie i wspieranie form spędzania czasu wolnego i wypoczynku, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy.

## 8.3. Ochrona środowiska

### 8.3.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych

Władze gminy Stare Miasto przywiązują dużą uwagę do poprawy stanu środowiska naturalnego i ochrony zasobów przyrodniczych. Jednym z głównych obszarów działania jest uporządkowanie gminnej gospodarki wodno – ściekowej i wodociągowej. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków jest jednym z podstawowych zadań własnych gminy.

Generalnie problem budowy sieci wodociągowej na terenie gminy jest rozwiązany, natomiast ciągle problemem jest uregulowanie statusu gospodarstw domowych w zakresie odprowadzania odpadów płynnych. Gmina przeprowadziła inwestycję w zakresie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska, w kolejnych etapach planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenie ciągłej kontroli szczelności zbiorników bezodpływowych.

Kolejnym obszarem działania jest promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców poprzez prowadzenie zadań z zakresu edukacji ekologicznej wśród wszystkich grup wiekowych.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dużą uwagę przywiązuje się do gospodarki odpadami komunalnymi. W związku z powyższym planuje się doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zakup pojemników na odpady do tzw. miejsc publicznych oraz szybkie działania likwidacyjne po zlokalizowaniu dzikich wysypisk śmieci.

Obszary działania:

Obszar 1.

Uporządkowanie gminnej gospodarki wodno – ściekowej i  wodociągowej

Zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej:

- m. Żdżary

- m. Lisiec Wielki

- m. Rumin i Posoka

- m. Modła Królewska

- m. Główiew

- m. Stare Miasto

- Budowa kanalizacji deszczowej:

- m. Lisiec Wielki

- m. Rumin i  Posoka

- m. Modła Królewska

- m. Główiew

- m. Stare Miasto

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie ekonomicznie nieuzasadniona jest budowa kanalizacji

- kontrola szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki,

- budowa i modernizacja sieci wodociągowej:

- wykonanie odwiertu studni głębinowej w m. Lisiec Wielki

- budowa sieci wodociągowej w m. Posoka

- budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Ogrodowa

- budowa sieci wodociągowej na nowo powstających osiedlach

Obszar 2.

Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców

Zadania:

Prowadzenie edukacji ekologicznej we wszystkich grupach wiekowych.

Obszar 3.

Wsparcie alternatywnych rozwiązań energetycznych

Zadania:

Dofinansowanie kolektorów słonecznych

Obszar 4.

Gospodarka odpadami

Zadania:

- Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Zakup pojemników na odpady do tzw. miejsc publicznych (przystanki, ciągi komunikacyjne).

- Prowadzenie kontroli tzw. nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów i rachunków na wywóz odpadów.

- Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

- Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci.

## 8.4. Oświata, kultura i sport

### 8.4.1. Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do  wysokiej jakości usług społecznych

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa, determinuje przyszłe funkcjonowanie mieszkańców na rynku pracy. Jednakże koszt prowadzenia placówek oświatowych stanowi ogromne obciążenie dla większości gmin w Polsce. Również w przypadku gminy Stare Miasto subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa nie jest wystarczająca. Wpływa na to wiele czynników zarówno na poziomie lokalnym (zbyt rozbudowana sieć szkolna), jak i na poziomie krajowym (Karta Nauczyciela). Dlatego efektywne zarządzanie oświatą będzie stanowić jedno z kluczowych wyzwań przed jakim stoi samorząd. Podejmowane działania będą musiały stanowić równowagę pomiędzy nakładami finasowymi, a podnoszeniem poziomu nauczania w placówkach oświatowych. Pomocne będą z pewnością środki z Unii Europejskiej. W Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 będzie do rozdysponowania 4 419,3 mln euro. Te ogromne środki stwarzają możliwość rozwiązania wielu problemów polskiej szkoły zarówno w odniesieniu do szeroko rozumianej infrastuktury, jak i  samego systemu nauczania. Dlatego samorząd gminy Stare Miasto musi podjąć działania w celu pozyskiwania tych środków finansowych.

Sport i kultura również stanowią obszar szczególnego zainteresowania samorządu gminy Stare Miasto. Inwestycje w infrastrukturę sportową w latach ubiegłych pozwoliły stworzyć bardzo dobre warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu. W kolejnych latach należy skupić się na promocji sportu i aktywności fizycznej w społeczności lokalnej. Ten cel można osiągnąć poprzez finasowanie programu animatorów sportu, system stypendialny czy też wielokierunkowego wsparcia klubów i stowarzyszeń sportowych.

Z kolei w dziedzinie kultury wydaje się konieczne utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, który będzie dynamizował działalność kulturalną na terenie gminy. Korzystnym rozwiązaniem będzie powołanie animatorów kultury, którzy w sposób ciągły mogliby prowadzić działalność w świetlicach czy klubach wiejskich. Ważną rolę ma również Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto, która poprzez swoją działalność promuje zarówno czytelnictwo, jak i umożliwia mieszkańcom kontakt z ludźmi kultury.

Obszary działania:

Obszar 1.

Poprawa jakości  kształcenia

Zadania:

- Opracowanie i realizowanie w szkołach programów pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniem zdolnym i uczniem z określonymi deficytami.

- Tworzenie warunków do ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pedagogiczną – przy udziale środków zewnętrznych i własnych.

- Stworzenie gminnego programu stypendialnego za wysokie wyniki w nauce.

- Stworzenie systemu doradztwa wyboru ścieżki zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych.

- Stałe działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach

Obszar 2.

Skuteczne zarządzanie systemem edukacji

Zadania:

- Dostosowanie sieci szkół do zmian demograficznych.

- Ciągła modernizacja infrastruktury oświatowej.

- Bieżące wyposażanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne i techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem sieci komputerowych.

- Aktywny udział  w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na rzecz rozwoju edukacji.

### 8.4.2. Stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej i sportowej dla mieszkańców

Obszary działania:

Obszar 1.

Wspieranie i rozwój aktywności społecznej mieszkańców gminy

Zadania:

- Konsultacje społeczne przy tworzeniu kalendarza imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez gminę Stare Miasto.

- Wspieranie organizacyjne (np. udostępnienie sali) i finansowe grup mieszkańców gminy Stare Miasto przejawiających inicjatywy społeczne (w szczególności kulturalne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe).

- Promocja lokalnych walorów kulturowych poprzez organizację imprez, publikacje.

- Realizacja programów promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców – przy udziale środków zewnętrznych i własnych.

- Zapewnienie warunków do stałej działalności  animatorów kultury i sportu.

- Stworzenie systemu motywacji dla młodych sportowców – program stypendialny

Obszar 2.

Poprawa infrastruktury kulturalnej i sportowej

Zadania:

- Budowa amfiteatru gminnego.

- Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego.

- Stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury.

- Aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na rzecz rozwoju sportu i kultury.

Obszar 3.

Stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców.

Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką.

Zadania:

- Organizacja spotkań z ludźmi kultury.

- Organizacja wystaw lokalnych twórców, koncertów lokalnych muzyków, uczniów szkół i ognisk muzycznych.

Obszar 4.

Promocja książki wśród mieszkańców

Promocja i upowszechnianie książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Zadania:

- Organizacja spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży.

- Organizacja spotkań autorskich dla dorosłych.

- Zorganizowanie przestrzeni do dyskusji o książkach, prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki.

Obszar 5.

Upowszechnianie wśród społeczności lokalnej informacji na temat życia społeczno-kulturalnego gminy. Upowszechnianie informacji o działalności biblioteki oraz organizacji lokalnych na stronie internetowej biblioteki i opracowywanie ich w formie bibliograficznej.

Zadania:

- Uzupełnianie na bieżąco informacji na stronie internetowej biblioteki, tworzenie i uzupełnianie bibliografii regionalnej z Wiadomości Staromiejskich i Przeglądu Konińskiego.

Obszar 6.

Otwarcie biblioteki na użytkowników, poprawa jakości usług. Dostosowanie biblioteki do potrzeb i oczekiwań użytkowników.

Zadania:

- Dostosowanie godzin otwarcia placówek bibliotecznych do potrzeb i  oczekiwań użytkowników.

- Stworzenie usługi książka na telefon.

## 8.5. Promocja gminy

W celu wzrostu aktywności gospodarczej na terenie gminy, bardzo ważne jest kształtowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych jej mieszkańców. W tym celu gmina musi wzmocnić współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie oraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Instytucje te posiadają możliwości i narzędzia wsparcia osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, a także już istniejących firm. Formami wsparcia będą usługi doradcze, szkolenia i warsztaty, a także wsparcie grantowe oraz mechanizmy poręczeniowe. Niezwykle istotna jest koordynacja działań wszystkich zainteresowanych instytucji z Urzędem Gminy.

Kompleksowe wyposażenie terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę techniczną jest warunkiem niezbędnym, aby stały się one atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych przy węzłach autostrady A2 istnieje już infrastruktura techniczna, pozwalająca na podłączenie niezbędnych mediów. Jednakże nie sięga ona do wszystkich działek, a często zlokalizowana jest w działkach sąsiednich. Konieczne jest kompleksowe wyposażenie terenów w bezpośrednie drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej. Ważne jest doprowadzenie brakujących przyłączy wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, a także stworzenie możliwości podłączenia szerokopasmowego internetu. Inwestycje w powyższym zakresie są możliwe do realizacji przy współpracy gminy Stare Miasto z firmami odpowiedzialnymi za określone media techniczne.

Aktywna i skuteczna polityka promocyjna gminy w kontekście gospodarczym prezentuje atuty gminy Stare Miasto w celu wzbudzenia zainteresowania inwestorów. W dobie konkurencji pomiędzy samorządami, gmina Stare Miasto musi prowadzić takie działania promocyjne, które pozwolą ją wyeksponować na terenie powiatu, województwa, kraju oraz poza jego granicami. Gmina Stare Miasto posiada już wizerunek atrakcyjnej dla inwestorów. Dzięki działaniom promocyjnym należy ten wizerunek nie tylko utrzymać, ale systematycznie wzmacniać.

Gmina Stare Miasto musi tworzyć politykę podatkową korzystną dla powstawania nowych przedsiębiorstw. Podatki i opłaty lokalne powinny być atrakcyjne również dla już istniejących firm, a w szczególności tworzących nowe miejsca pracy.

Obszary działania:

Obszar 1.

Rozwój Przedsiębiorczości

Zadania:

- Szkolenia.

- Warsztaty.

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Obszar 2.

Uzbrajanie, udostępnianie terenów pod inwestycje

Zadania:

- Uzbrajanie terenów inwestycyjnych (Barczygłów – kontynuacja: budowa dróg dojazdowych, kanalizacja, sanitarna, wodociąg, gaz, prąd)

Obszar 3.

Promocja gospodarcza

Zadania:

- Promocja terenów pod aktywizację gospodarczą:

- pełna i aktualna informacja na stronie internetowej,

- informatory,

- broszury,

- udział w targach i wystawach gospodarczych.

Obszar 4.

Polityka podatkowa

Zadania:

- Promocyjna polityka podatkowa wobec przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

## 8.6. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

### 8.6.1. Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

Jakość życia mieszkańców to nie tylko rozwijająca się gospodarka, m.in. powinno być w niej zawarte zaspokajanie potrzeb, które leżą po stronie gminy. Jednym z priorytetów jest zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa jednostki. Wg modelu A. Masłowa, jest ona klasyfikowana na drugiej pozycji po potrzebach fizjologicznych. Dopiero zaspokojenie potrzeb pierwszego rzędu pozwala jednostce na samorealizację. Pojęcie bezpieczeństwa ma szerokie znaczenie, jednak pewna jego część nie jest zależna od jednostki. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Porządek publiczny do  dziś nie doczekał się zdefiniowania. Niektórzy autorzy uważają że jest on pierwszym szczeblem bezpieczeństwa publicznego, nie ogranicza się do spraw stricte porządkowych. Mowa jest również, że w wielu sytuacjach zapewnienie porządku publicznego jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny jest jednym z wielu zadań gminy.

Obecnie społeczeństwo w większości prezentuje postawę roszczeniową w stosunku do organów gminy m.in. również w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieszkańcy gminy migrują do miast i odwrotnie, widząc jak jest zabezpieczony porządek publiczny, mają takie same wymogi w stosunku do gminy, w której mieszkają. W tym celu w roku 2011 w Gminie Stare Miasto Rada Gminy podjęła decyzję o powołaniu Straży Gminnej. Od połowy 2012 roku w strukturach UG funkcjonuje referat Straży Gminnej (z siedzibą w Żychlinie). Obecnie referat liczy 2 funkcjonariuszy. Zajmuje się głównie zabezpieczeniem porządku publicznego. Nie mniej jednak, aby prawidłowo móc zabezpieczyć potrzeby ludności w sektorze porządku publicznego, prócz funkcjonującego KP na terenie gminy należy wzmocnić własne struktury.

Zwiększenie etatów oraz wyposażenie funkcjonariuszy Straży Gminnej będzie dla gminy działaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to obciążenie finansowe leżące po stronie gminy. Jednak bezpieczeństwa i porządku publicznego nie można przeliczać na finanse gdyż życie i zdrowie ludzkie jest dobrem najwyższym.

Jako gmina podmiejska, Stare Miasto, boryka się m.in. z problemami z zakresu cyberprzestępczości, przestępczości nieletnich. Nie jest to problem jedynie szkoły. W całym kraju można się już spotkać z wyłudzeniami na osobach starszych. W celu zminimalizowania przedstawionych problemów należy wzmocnić działania profilaktyczne. Prócz działań kierowanych w stronę dzieci i młodzieży, Straż Gminna wykonuje zadania z zakresu innych Ustaw i aktów prawa miejscowego. Reaguje na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości czy to z zakresu porządku czy też bezpieczeństwa. Jednym z zadań straży jest dbałość o środowisko w tej kwestii podjęto działania kontrolne dotyczące pozbywania się nieczystości z posesji. Działania te należy kontynuować. Przy poprawie czystości można dodać, że sprawdzenie wykonania Uchwały spoczywa na Straży Gminnej, oraz dodać że w ciągu 2 lat istnienia SG spowodowała usunięcie kilku wysypisk śmieci.

Straż Gminna w Starym Mieście nie ma aspiracji policyjnych, jest uzupełnieniem działań na poziomie zapewnienia porządku publicznego.

Za dalszym funkcjonowaniem Straży Gminnej przemawia również fakt, że referat ten działa przede wszystkim dla potrzeb mieszkańców i czuwa nad realizacją zadań zleconych przez gminę, w przeciwieństwie do Policji, która to ma szereg zadań wyższego rzędu.

W identyfikacji problemów rozwojowych mowa jest m.in. o poprawie jakości życia, o zapewnieniu potrzeb społeczeństwa (mieszkańców), jednak pominięto kwestię zapewnienia bezpieczeństwa 
i porządku publicznego (opis powyżej). Rozwój społeczno ekonomiczny niesie ryzyko rozwarstwienia społecznego. Co upraszczając, prowadzić może do patologii.

Prócz opisanych problemów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, w wielu miejscowościach gminy należy uporządkować kwestię numerów porządkowych posesji. Działanie to prócz udogodnień dla samych mieszkańców, zwiększy poprawę ich bezpieczeństwa (Instytucje powołane do ochrony zdrowia i życia będą miały możliwość szybszego dotarcia do potrzebujących).

Dodatkowo Stare Miasto jako gmina rozwijająca się i sąsiadująca z miastem, jest narażona na  zwiększenie przestępczości. W rozwoju gminy jak również subregionu ująć można, montaż na  wylotach z dróg krajowych, monitoringu „śledzącego pojazdy" byłoby to uzupełnienie działającego w mieście systemu nadzorowania, a poprawiłoby bezpieczeństwo w zakresie kradzieży pojazdów i nie tylko. Będąc przy systemie monitoringu, należy wziąć go pod uwagę przy planowaniu zagospodarowania w celach rekreacyjnych, zbiornika na Powie oraz przejścia podziemnego pod DK – 25. Obecnie przy każdej inwestycji gminy związanych z obiektami użyteczności publicznej, należy brać pod uwagę ich odpowiednie zabezpieczenie przy wykorzystaniu techniki rejestracji obrazu.

Obszary działania:

Obszar 1.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

Zadania:

- Zwiększenie ilości patroli.

Obszar 2.

Zapewnienie porządku publicznego

Zadania:

- Zwiększenie etatów SG.

Obszar 3.

Zabezpieczenie przed aktami dewastacji obiektów użyteczności publicznej

Zadania:

- Zwiększenie ilości patroli.

# 9. CELE STRATEGICZNE I METODY ICH OSIĄGANIA

Określenie i ustetymatyzowanie  zadań pozwoliło wyznaczyć cele strategiczne dla władz gminy Stare Miasto. To one winny determinować kierunek rozwoju samorządu w kolejnych latach. Realizacja poniższych priorytetów zbliży nas do osiągnięcia założeń określonych w wizji gminy Stare Miasto jako miejsca o wysokim poziomie życia, ze zrównoważonym rozwojem społeczno – gospodarczym.

Cel Strategiczny I

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Cel Strategiczny II

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Cel Strategiczny III

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO GMINY

Cel Strategiczny IV

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I  WSPARCIE EDUKACJI

Cel Strategiczny V

WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO GMINY

# 10. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY

Strategia powinna być podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania. W pracach nad opracowywaniem Strategii wiele czasu poświęcono na rozpisanie każdego projektu strategicznego na zadania, czas wykonania, koszty, źródła finansowania i wykonawców.

Aby zaakceptowane przez Radę Gminy projekty były realizowane, potrzebny jest organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji. Najczęściej za koordynację prac odpowiada Wójt Gminy, a przy najważniejszych decyzjach – oczywiście Rada Gminy. Niekiedy do cyklicznej oceny realizacji zadań powołuje się specjalną komisję, w skład której wchodzą także przedstawiciele społeczności gminnej, nie związani bezpośrednio z pracą Urzędu, ani Rady.

Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych środków), bądź zgłaszanych potrzeb.

## 10.1. Monitorowanie strategii

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania realizacji projektu i jego zgodności z założonymi celami. Istotą procesu monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, jakie założenia zostały zrealizowane i jakie przeszkody uniemożliwiły realizację innych celów. Jest nią także modyfikowanie dalszych działań, aby osiągnąć zakładany cel. Zasadniczym celem monitorowania jest zbieranie informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.

Monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto jest głównym warunkiem kontroli realizacji celów określonych w tym dokumencie. Ponadto służy kontroli postępu realizacji programów i weryfikacji osiąganych rezultatów.

### 10.1.1. Zasady monitorowania

| Wiarygodność | Informacja musi być wiarygodna i opierać się na niepodważalnych danych. Niedokładne dane mogą powodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących. |
| --- | --- |
| Aktualność | Informacje muszą być zbierane i oceniane w sposób ciągły, umożliwiający podjęcie na czas działań korygujących. |
| Obiektywność | Monitorowanie, prowadzone w oparciu o analizę wskaźników porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny nie zakłóconej subiektywnością, wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów. |
| Realizm | Monitorowanie musi być zgodne z realiami projektu. Wdrażający strategię powinien dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów. |
| Koordynacja informacji | Monitorowanie musi być skoordynowane z tokiem pracy tak, aby nie wpływało na jej zahamowanie, ani też nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań. |
| Elastyczność monitorowania | Mechanizm i sam proces monitorowania musi być na tyle elastyczny, aby mógł szybko reagować na zachodzące zmiany. Również w przypadku dokonywania zmian i korekt projektu należy dbać o to, aby modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań w późniejszych etapach projektu. |
| Normatywność i operacyjność monitorowania | Skuteczny system monitorowania w przypadku wykrycia uchybień i odchyleń od przyjętych norm powinien wskazywać, jakie należy podjąć działania korygujące. W sposobie raportowania powinno być zastrzeżone, jakie działania należy podjąć w przypadku, kiedy zakładane w projekcie rezultaty nie zostają osiągnięte bądź ich jakość budzić będzie wątpliwość. |

### 10.1.2. Fazy monitorowania

| Kontrola wstępna | Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone będzie ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych – wskaźników określających wyniki realizowanych zadań. |
| --- | --- |
| Monitoring sterujący | Zadaniem tego rodzaju monitorowania będzie wykrycie wszelkich odchyleń jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu. |
| Kontrola końcowa - ocena efektów | Ocena końcowa będzie dokonana w celu określenia, na ile zakładane w strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalenia przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji strategii. Ocena posłuży za podstawę sprawdzenia, czy planowane efekty są zgodne z założonymi normami. W trakcie oceny zostanie również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. |

### 10.1.3. Narzędzia monitoringu

Proces monitorowania Strategii polegał będzie na systematycznym analizowaniu poszczególnych programów oraz celów w niej wytyczonych. Dzięki temu procesowi pozyskane zostaną mierzalne wyniki związane z realizacją poszczególnych zadań, a zarazem powstanie ocena uzyskanych efektów społecznych i gospodarczych oraz zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Za monitorowanie Strategii odpowiedzialny będzie Zespół do spraw monitorowania Strategii Rozwoju powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Miasto, w skład którego wejdą Zastępca Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy oraz kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu Gminy. W cyklu dwuletnim Zespół ten, w oparciu o dane przygotowane przez poszczególne stanowiska pracy, wykona i przedłoży Wójtowi Gminy sprawozdanie ze stanu realizacji zapisów Strategii.

Efektywne monitorowanie procesu wdrażania Strategii Rozwoju będzie możliwe dzięki właściwie dobranym wskaźnikom, mierzalnym i dostępnym w statystyce publicznej lub w wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu Gminy. Podstawą do przeprowadzenia analizy tego procesu będą miary wykonania projektu określone w poszczególnych kartach projektów, będących załącznikami do Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015 – 2025. Dla każdego z projektów zaproponowano odpowiednie miary wykonania. Pozwolą one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu. Wyniki, zapisane w postaci wskaźników, czy bezwzględnych informacji statystycznych, mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla prowadzonych zmian, czy świadczenia usług.

Sprawozdanie ze stanu realizacji Strategii będzie podstawą do wykonania jej aktualizacji, gdyż raz sformułowanego dokumentu nie należy traktować w sposób zamknięty, obowiązującego cały czas w niezmienionym kształcie. Obecna postać strategii rozwoju powstała w określonych warunkach społecznych, gospodarczych i finansowych ulegających ciągłym zmianom.

Monitoring sprawi, że prace nad Strategią rozwoju gminy będą miały charakter ciągły, dzięki czemu dokument ten będzie świadomie wdrażany i w dużej mierze ułatwi zarządzanie poprzez strategię.

## 10.2. Zagrożenia związane z oceną wdrażania strategii

Zaproponowane w strategii projekty zostały określone w czasie i zakresie merytorycznym, zgodnie z dostępnymi aktualnie danymi. Informacje na temat kosztów danego projektu nie są jednak tutaj dokładne - są to koszty przybliżone, pokazujące tylko przewidywany koszt projektu w stosunku do możliwości finansowych samorządu. Strategia w swoim zarysie pokazuje w ten sposób wagę finansową poszczególnych projektów w stosunku do innych, również ważnych dla społeczności lokalnej. Dlatego należy pamiętać, iż koszty realizacji projektu, zapisane w dokumencie strategii, nie mogą być podstawą do oceny jakości zarządzania zasobami finansowymi gminy w jakimkolwiek ujęciu. Całość kosztów związanych z realizacją strategii jest niemożliwa do określenia. Składają się na nią także budżety innych jednostek, fundusze zewnętrzne i praca osób zaangażowanych w rozwój gminy.

Następnym ważnym elementem jest zakres rzeczowy projektów. Na etapie planowania strategii nie da się przewidzieć zarówno wszystkich okoliczności sprzyjających realizacji danego zamierzenia, jak i przeszkód (zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i formalnych), które utrudnią lub uniemożliwią prawidłowe jego wdrożenie. Dlatego właśnie wszystkie projekty należy traktować jako otwarte pomysły, które powinny być modyfikowane i zmieniane w oparciu o zmieniające się okoliczności i nowe propozycje, zrodzone przy kolejnych aktualizacjach tego dokumentu.

# 11. ZARZĄDZANIE URZĘDEM GMINY

Urząd Gminy, na czele z wójtem, jako organem wykonawczym Rady Gminy wszystkie zadania realizuje w zależności od posiadanych środków finansowych.

Szybki rozwój różnych dziedzin życia, infrastruktury technicznej, możliwość pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych wymagają ciągłego podnoszenia poziomu pracy Urzędu poprzez dokształcanie zatrudnionych pracowników i przyjmowanie do pracy właściwie wykształconych i kompetentnych kandydatów.

Duży nacisk położony jest na współpracę ze społeczeństwem. Służy temu system corocznych zebrań wiejskich, spotkań z mieszkańcami, konsultacji społecznych, spotkań z młodzieżą, a także współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, czy organizacjami pozarządowymi. Zwracana jest również uwaga na integrację społeczeństwa poprzez organizowanie imprez kulturalno – sportowych.

W celu ułatwienia obsługi interesantów uruchomiony został Punkt Informacyjny, w którym obywatel uzyskać może informację o sposobie realizacji spraw, terminie i obowiązujących opłatach, pobrać druki lub wnioski.

W wyniku przeprowadzonego audytu sprawdzającego Urząd Gminy Stare Miasto otrzymał w 2013r. certyfikat ISO 9001:2008. Urząd wdrożył i stosuje system zarządzania jakością w zakresie realizacji zadań publicznych w ramach samorządu gminnego.

Skuteczne kreowanie pozytywnego wizerunku gminy wymaga systematycznych działań promocyjnych. W tym celu w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy utworzono Referat Promocji i Informatyki odpowiedzialny m.in. za współpracę z mediami (prasa, radio, telewizja), prowadzenie strony internetowej, redagowanie gazety samorządowej pt. „Wiadomości Staromiejskie”, czy też pozyskiwanie inwestorów.

W celu doskonalenia dostępności świadczonych usług Urząd Gminy Stare Miasto wykorzystuje nowe, intensywnie rozwijające się, technologie, Internet i sieci telekomunikacyjne. W ciągu ostatnich kilku lat wdrożono m.in. elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną skrzynkę podawczą zintegrowaną z ePUAPem (Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej), dzięki którym mieszkańcy mają ułatwiony kontakt z Urzędem, oszczędzają swój czas i mają zapewniony komfort załatwiania spraw – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Sukcesywne rozwijanie komunikacji elektronicznej będzie miało zapewne swoje przełożenie w przyszłości w Elektronicznym Zarządzaniu Dokumentacją, w którym zgodnie z założeniami ustawodawców, forma papierowa dokumentacji zastąpiona zostanie dokumentacją elektroniczną.

# 12. KARTY PROJEKTÓW

Cel Strategiczny I

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Cel Strategiczny II

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I  OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH

Cel Strategiczny III

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO GMINY

Cel Strategiczny IV

ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI

Cel Strategiczny V

WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura drogowa |  |  |  |  | Numer programu | 1.1. |
| Nazwa projektu | Budowa i przebudowa dróg, parkingów i chodników |  |  |  |  | Numer Projektu | 1.1.1 |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 49 254 250 | Jednostka koordynująca |  | Gmina |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania w zł. | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Barczygłów w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,6km dz. nr. 29 |  |  | 2015-2025 | 132 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,8km , dz. 313, 165 |  |  | 2015-2025 | 176 000 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Barczygłów w kierunku oczyszczalni ścieków o dł. 1,6 km, dz. 497, 232/7 |  |  | 2015-2025 | 1 000 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od A2 do m. Trójka, około 1500m, dz. nr 129, 404/7 |  |  | 2015-2025 | 154 500 |  |  |  |
| - Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Bicz, na istniejącej drodze przez wieś 1,2 km / w kierunku m. Dryja/ dz. nr 169. |  |  | 2015-2025 | 1 000 000 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew Tereny zabudowy mieszkaniowej, dz. nr 319, 332 |  |  | 2015-2025 | 440 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Tomaszew w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,5km, w kierunku m. Kazimierów dz. nr 133 |  |  | 2015-2025 | 240 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,6km, obok Szkoły Podstawowej, dz. nr 409, |  |  | 2015-2025 | 330 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew w kierunku m. Trójka, na o dł. 0,8km, dz. nr 22 |  |  | 2015-2025 | 403 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew od DK 25 o dł. 120 mb, dz. nr 489 |  |  | 2015-2025 | 156 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew, od DK 25, o dł. 250 mb dz. nr 353/1 |  |  | 2015-2025 | 110 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew od DK 25, o dł. 400 mb, dz. nr 283/2 |  |  | 2015-2025 | 170 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w Główiewie, od DK 25, o dł. 200 mb, dz. nr 319 |  |  | 2015-2025 | 88 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika w m. Główiew, wzdłuż drogi krajowej DK 25, dz. nr 247, 426, |  |  | 2015-2025 | 750 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w Główiewie, od DK 25, o dł. 200 mb, dz. nr 573 |  |  | 2015-2025 | 88 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew, dł. 0,4 km, dz. nr 432 |  |  | 2015-2025 | 130 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Główiew, 0,3 km dł. dz. nr 319, |  |  | 2015-2025 | 180 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w Janowicach, dł. 0,2 km, dz. nr 298 |  |  | 2015-2025 | 80 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa drogi gminnej w Janowicach, na granicy z m. Żychlin, dz. nr 227. |  |  | 2015-2025 | 432 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Karsy o dł. 0,8km, dz. nr 18 |  |  | 2015-2025 | 352 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego o dł. 0,2 km dz. 166/5, 125/7 |  |  | 2015-2025 | 50 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów o dł. 0,50 km, dz. nr 186 |  |  | 2015-2025 | 275 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów o dł. 1,5km, dz. nr 16, 299, |  |  | 2015-2025 | 750 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów o dł. 0,45 km, dz. nr 75 |  |  | 2015-2025 | 220 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów o dł. 0,5km, dz. nr 133 |  |  | 2015-2025 | 275 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Kazimierów o dł. 0,6km, dz. nr 57 |  |  | 2015-2025 | 364 000 |  |  |  |
| - Nakładka asfaltowa w m. Krągola Pierwsza, o dł. 1km, dz. nr 74 |  |  | 2015-2025 | 250 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały, o dł. 0,65 km, dz. nr 175/2, 175/3, 175/4 i m. Krągola, ul. Łąkowa o dł. 1,65 km, 542. |  |  | 2015-2025 | 413 750 |  |  |  |
| - Uregulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogę Żdżary – Krągola, dz. nr 403/1, 402/1, 401/3, 401/5 |  |  | 2015-2025 | 150 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały, o dł. 0,8km, dz. nr 122, |  |  | 2015-2025 | 144 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika pieszo - rowerowego w kierunku m. Stare Miasto - Lisiec Wielki – Żdżary, wzdłuż drogi powiatowej |  |  | 2015-2025 | 1 400 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały, "Modelska", dz. nr 65 |  |  | 2015-2025 | 800 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa na odcinku 1,8 km |  |  | 2015-2025 | 1 700 000 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Wielki, ul. Nadrzeczna, |  |  | 2015-2025 | 320 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika pieszo - rowerowego Lisiec Wielki - Kazimierów, ul. Długa |  |  | 2015-2025 | 475 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika pieszo - rowerowego w m. Lisiec Wielki wzdłuż, ul. Kościelnej o dł. około 0,5 km |  |  | 2015-2025 | 88 000 |  |  |  |
| - Budowa Parkingu w m. Liścu Wielki, przy ulicy Kościelnej. |  |  | 2015-2025 | 122 500 |  |  |  |
| - Budowa parkingu m. Modła Królewska obok remizy OSP. |  |  | 2015-2025 | 88 000 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Modła Księża, o dł. 0,30 km, dz. nr 320, |  |  | 2015-2025 | 96 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej Modła Kolonia – Trójka, o dł. 0,6 km, dz. nr 169 |  |  | 2015-2025 | 92 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa chodnika pieszo-rowerowego na odcinku Stare Miasto - Modła Królewska |  |  | 2015-2025 | 187 500 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Rumin o dł. 0,60km, dz.nr 539 |  |  | 2015-2025 | 165 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Rumin o dł. 0,60km, dz. nr 528 |  |  | 2015-2025 | 330 000 |  |  |  |
| - Budowa dróg osiedlowych w nawierzchni brukowej o dł. 3,80km Rumin Posoka |  |  | 2015-2025 | 3 200 000 |  |  |  |
| - Wykup gruntu pod drogi osiedlowe na Osiedlu Zachód w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwalą Rady Gminy Stare Miasto VI/51/2011 z dnia 31.03.2011 roku, |  |  | 2015-2025 | 5 078 000 |  |  |  |
| - Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto, osiedle Zachód wschodnia strona – kontynuacja |  |  | 2015-2025 | 2 340 000 |  |  |  |
| - Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto, osiedle Zachód, zachodnia strona - kontynuacja w ul. Wierzbowej, Brzoskwiniowej, Śliwkowej, Lipowej, Dębowej |  |  | 2015-2025 | 1 740 000 |  |  |  |
| - Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto, osiedle Zachód II - Morwowa, ul. Szkolna , Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Porzeczkowa, Agrestowa, Akacjowa |  |  | 2015-2025 | 5 000 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa dróg gminnej w m. Stare Miasto, ul. Klonowa |  |  | 2015-2025 | 375 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika pieszego w m. Stare Miasto, w ul. Szkolna |  |  | 2015-2025 | 500 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, oś. Lecha dz. nr 111/58 |  |  | 2015-2025 | 1 200 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Stare Miasto ul. Kwiatowa, dz. nr 849 |  |  | 2015-2025 | 360 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Trójka o dł. 0,80 km, dz. nr 157 |  |  | 2015-2025 | 250 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi gminnej w m. Żdżary o dł. 1,8km, 460/4 |  |  | 2015-2025 | 864 000 |  |  |  |
| - Budowa drogi osiedlowej w nawierzchni brukowej w m. Żychlin, ul. Południowa, |  |  | 2015-2025 | 1 500 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  |
| - Budowa drogi osiedlowej w m. Żychlin, ul. Sosnowa |  |  | 2015-2025 | 650 000 |  |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Budowa drogi osiedlowej w nawierzchni brukowej w m. Żychlin, ul. Cisowa, Grabowa |  |  | 2015-2025 | 1 200 000 |  |  |  |
| - Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin, oś. Słoneczne, 1,4 km dł., o szer. 6m |  |  | 2015-2025 | 1 500 000 |  |  |  |
| - Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Leśna dł. 1,0km |  |  | 2015-2025 | 440 000 |  |  |  |
| - Budowa chodnika w Żychlinie, przy ul. Staromiejskiej, Sosnowej, Parkowej - około 1 km |  |  | 2015-2025 | 225 000 |  |  |  |
| - Uregulowanie stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi |  |  | 2015-2025 | 1 015 000 |  |  |  |
| - Budowa parkingu i zagospodarowanie placu przed budynkiem OSP w Starym Mieście |  |  | 2015-2025 | 600 000 |  |  |  |
| - Budowa ciągu rowerowego Żychlin-Stare Miasto o długości 3 km |  |  | 2015-2025 | 1 500 000 |  |  |  |
| - Budowa ciągów pieszo-rowerowych wdłuż dróg krajowych |  |  | 2015-2025 | 3 750 000 |  |  |  |
| - Przebudowa dróg gminnych w m. Rumin |  |  | 2015-2025 | 800 000 |  |  |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1 do 63. Ilość wybudowanych kilometrów dróg. |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura elektroenergetyczna |  |  |  |  | Numer programu | 1.2. |
| Nazwa projektu | Budowa sieci energetycznych i oświetleniowych |  |  |  |  | Numer Projektu | 1.2.1 |
| Cel realizacji projektu | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 4 760 000 | Jednostka koordynująca |  | Gmina |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania w zł. | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |
| - Budowa linii oświetleniowej w m. Główiew - Posada, 3 punkty świetlne |  |  | 2015-2025 | 35 000 | Budżet Gminy. Środki pozabudżetowe |  | - Firma wybrana z przetargu |
| - Wykonanie oświetlenia w m. Kazimierów od m. Niklas dł. 0,8km |  |  | 2015-2025 | 98 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, obok przystanku PKS |  |  | 2015-2025 | 16 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdżary dł. 0,8km |  |  | 2015-2025 | 80 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku Modły Królewskiej dł. 0,6km |  |  | 2015-2025 | 80 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Długa, ul. Krótka |  |  | 2015-2025 | 80 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin Posoka |  |  | 2015-2025 | 480 000 | Budżet Gminy. Środki pozabudżetowe |  | - Firma wybrana z przetargu |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin, od drogi powiatowej do centrum wsi |  |  | 2015-2025 | 100 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Morwowa, Lipowa, Brzoskwiniowa, Wierzbowa, Śliwkowa, Brzozowa, Wierzbowa, Dębowa, Topolowa, Orzechowa, Różana, Kalinowa, Świerkowa, Cisowa, Magnoliowa |  |  | 2015-2025 | 1 250 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka |  |  | 2015-2025 | 100 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka |  |  | 2015-2025 | 50 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa |  |  | 2015-2025 | 51 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska |  |  | 2015-2025 | 30 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Porzeczkowa, Agrestowa |  |  | 2015-2025 | 600 000 |  |  |  |
| - Zakup reduktorów zmiany napięcia w Starym Mieście wzdłuż drogi DK 25, i Żychlinie wzdłuż drogi DK 72 |  |  | 2015-2025 | 50 000 |  |  |  |
| - Wykonanie oświetlenia w m. Żdżary Nowe, w kierunku Lisiec Wielki. |  |  | 2015-2025 | 80 000 | Budżet Gminy. Środki pozabudżetowe |  | - Firma wybrana z przetargu |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Cisowa, Grabowa, |  |  | 2015-2025 | 200 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Sosnowa, Staromiejska, Leśna, Świerkowa |  |  | 2015-2025 | 320 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Czeremchowa, Południowa |  |  | 2015-2025 | 160 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Jodłowa |  |  | 2015-2025 | 60 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w Żychlinie, ul. Lipiny |  |  | 2015-2025 | 180 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, os. Słoneczne |  |  | 2015-2025 | 320 000 |  |  |  |
| - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew: w kierunku m. Kazimierów i w kierunku m. Trójka |  |  | 2015 - 2025 | 340 000 |  |  |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad 1 do 2. Ilość wybudowanych punktów świetlnych. |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura wodno – kanalizacyjna |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Remonty, rozbudowy i budowy sieci kanalizacyjnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Podłączenie gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 38 890 000 | Jednostka koordynująca |  |  | Gmina |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania w zł. | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sławsk (m. Rumin - 13 km). |  |  | 2015 - 2025 | 9 500 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | Wykonawca wybrany z przetargu |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto - 38 km w miejscowościach: Żdżary, Barczygłów, Modła Królewska, Modła Księża, Karsy, Krągola Pierwsza, Krągola, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare Miasto, Janowice, Żychlin |  |  | 2015 - 2025 | 22 000 000 |  |  |  |  |
| - Budowa sieci monitoringowej przepompowni ścieków w związku z przyłączeniem miejscowości Żychlin do Aglomeracji Stare Miasto. |  |  | 2015 – 2025 | 230 000 |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i drogi w nawierzchni brukowej w m. Stare Miasto - osiedle Lecha /1510, 1511, 1512, 1513/, ul. Olchowa. |  |  | 2015 – 2025 | 1 500 000 |  |  |  |  |
| - Budowa kanalizacji deszczowej w m. Żychlin, etap III |  |  | 2015 - 2025 | 3 900 000 | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | Wykonawca wybrany z przetargu |
| - Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Świerkowej w Żychlinie, około 200mb, razem z wykonaniem drogi gminnej. |  |  | 2015 – 2025 | 320 000 |  |  |  |  |
| - Budowa kolektora sanitarnego tłocznego z Żychlin, ul. Lipiny, do ul. Parkowej razem z przepompownią |  |  | 2015 – 2025 | 340 000 |  |  |  |  |
| - Roboty konserwacyjne rowu melioracyjnego z oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska |  |  | 2015 – 2025 | 100 000 |  |  |  |  |
| - Budowa kolektora deszczowego w ul. Szkolnej, m. Stare Miasto |  |  | 2015 - 2025 | 1 000 000 |  |  |  |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad 1 do 8. Ilość wybudowanych sieci kanalizacji sanitarnej w km. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  | Numer programu | 1.4. |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu | Remonty, przebudowy i budowy sieci wodociągowych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.4.1 |  |  |  |  |  |
| Cel realizacji projektu | Zapewnienie bezawaryjnych dostaw wody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 5 497 400 | Jednostka koordynująca |  |  | ZUW Konin |  |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacowany koszt realizacji zadania w zł. | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów do działki nr 132/1 |  |  | 2015 - 2025 | 98 000 | Budżet Gminy Zakład Usług Wodnych w Koninie |  |  | Zakład Usług Wodnych w Koninie Firma wybrana w przetargu |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej do działki 464/1, 469/2 |  |  | 2015 – 2025 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przebudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez dz. 419/1 w m. Główiew |  |  | 2015 – 2025 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Główiew, w kierunku m. Lisiec Wielki |  |  | 2015 – 2025 | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Główiew, w kierunku m. Rozalin. |  |  | 2015 – 2025 | 143 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Prosta, dz. 66. |  |  | 2015 – 2025 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w Ruminie do drogi powiatowej – 0,865 km, razem z przepompownią wody |  |  | 2015 – 2025 | 300 000 | Budżet Gminy Zakład Usług Wodnych w Koninie |  |  | Zakład Usług Wodnych w Koninie Firma wybrana w przetargu |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żdżary |  |  | 2015 – 2025 | 320 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto w ul. Ogrodowej o długości około 1,8km |  |  | 2015 – 2025 | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto między ul. Janowicką a ul. Czereśniową (ul. Kwiatowa) |  |  | 2015 – 2025 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, prawa strona działki nr 902/1 do 902/16 i działki nr 903/1 do 903/31 |  |  | 2015 – 2025 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, droga gminna 111/58 (Osiedle Lecha) |  |  | 2015 – 2025 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto w ul. Akacjowej /od ul. Rumińskiej/ |  |  | 2015 – 2025 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto w ul. Kalinowa /od ul. Topolowej/ |  |  | 2015 – 2025 | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto w ul. Rumińskiej |  |  | 2015 – 2025 | 80 000 | Budżet Gminy Zakład Usług Wodnych w Koninie |  |  | Zakład Usług Wodnych w Koninie Firma wybrana w przetargu |  |  |  |  |
| - Budowa sieci wodociągowej w Żychlinie na ulicy Południowej, 310 m dł. |  |  | 2015 – 2025 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Budowa hydroforni z sieciami wodociągowymi w m. Stare Miasto, ul. Rumińska, |  |  | 2015 – 2025 | 2 055 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żychlinie |  |  | 2015 – 2025 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Liścu Wielkim |  |  | 2015 – 2025 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1 do 16. Sieci wodociągowej w km. Ad. 17 do 19. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Poprawa warunków do rozwoju gospodarczego gminy i mieszkańców |  |  |  |  | Numer programu | 1.5. |  |
| Projekt realizacyjny | Uzbrajanie terenów pod inwestycje |  |  |  |  | Numer projektu | 1.5.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Dalsze wyposażenie terenów aktywizacji gospodarczej w infrastrukturę techniczną w celu wzrostu liczby firm |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Budowa dróg dojazdowych do konkretnych działek |  |  | 2015-2025 | do ustalenia | Budżet Gminy, Środki pozabudżetowe |  |  | Wybrany z przetargu |
| - Rozbudowa sieci gazowej przy kolejnych działkach na terenach aktywizacji gospodarczej |  |  | 2015-2025 | do ustalenia | PGNiG SA |  |  | PGNiG SA |
| - Budowa kanalizacji i dalsza rozbudowa sieci wodociągu przy terenach inwestycyjnych |  |  | 2015-2025 | do ustalenia | Budżet Gminy, Środki pozabudżetowe |  |  | Wybrany z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość działek z drogami dojazdowymi. Ad. 2. Ilość działek z dostępem do sieci gazowej. Ad. 3. Ilość działek z dostępem do kanalizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Poprawa warunków do rozwoju gospodarczego gminy i mieszkańców |  |  |  |  | Numer programu | 1.6. |  |
| Projekt realizacyjny | Zwiększenie dostępu do Internetu na terenie gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 1.6.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych źródeł komunikacji i pozyskiwania informacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Budowa infrastruktury umożliwiającej dostęp do Internetu szerokopasmowego |  |  | 2015-2025 | do ustalenia | - Wielkopolska Sieć Szerokopas-mowa S.A. - INEA S.A. - ORANGE POLSKA S.A. |  |  | - Wielkopolska Sieć Szerokopas-mowa S.A. - INEA S.A. - ORANGE POLSKA S.A. |
| - Sieć monitoringu |  |  | 2015-2025 | do ustalenia | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Firma(-y) z przetargu lub zapytania ofertowego |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba miejscowości z dostępem do Internetu szerokopasmowego. Ad. 2. Liczba miejsc objętych monitoringiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Rozwój infrastruktury technicznej |  |  |  |  | Numer programu | 1.7. |  |
| Projekt realizacyjny | Uporządkowanie spraw związanych z bezdomnością zwierząt |  |  |  |  | Numer projektu | 1.7.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt. Współpraca z organizacjami statutowo zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami |  |  | 2015 - 2020 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Gmina Stare Miasto |
| 2. Stworzenie bazy zaczipowanych zwierząt |  |  | 2015 – 2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Gmina Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Lokalne sieci kanalizacji ściekowej |  |  |  |  | Numer programu | 2.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Uporządkowanie gminnej gospodarki wodno - ściekowej |  |  |  |  | Numer projektu | 2.1.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2020-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie ekonomicznie nieuzasadniona jest budowa kanalizacji |  |  | Corocznie od 2020-2025 | Do uzgodnienia | Środki pozabudżetowe np. WFOŚiGW w Poznaniu NFOŚiGW Wkład własny mieszkańca |  |  | Firma wyłoniona w drodze przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Lokalne sieci kanalizacji ściekowej |  |  |  |  | Numer programu | 2.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Kontrola szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki |  |  |  |  | Numer projektu | 2.1.2 |  |
| Cel realizacji projektu | Wyeliminowanie zanieczyszczania środowiska wodno -gruntowego |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Kontrola szczelności bezodpływowych zbiorników na ścieki |  |  | Corocznie od 2015-2025 | Do ustalenia | Środki własne |  |  | Straż Gminna Nadzór budowlany Gmina Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość wykonanych kontroli w roku. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka odpadami |  |  |  |  | Numer programu | 2.2. |
| Projekt realizacyjny | Gospodarka odpadami |  |  |  |  | Numer projektu | 2.2.1 |
| Cel realizacji projektu | Dbałość o czystość i porządek na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |
| - Prowadzenie gospodarki zgodnie ze przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminiach |  |  | Corocznie od 2015-2025 | 1 200 000 rocznie | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez mieszkańców gminy |  | Gmina Stare Miasto |
| - Zakup pojemników na odpady do miejsc publicznych (przystanki, ciągi komunikacyjne itp.) |  |  | 2015-2025 | 5 000 rocznie | WFOŚiGW w Poznaniu Środki własne gminy |  | Gmina Stare Miasto |
| - Prowadzenie kontroli tzw. nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umów n wywóz odpadów |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki własne gminy |  | Straż gminna Gmina Stare Miasto |
| - Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK |  |  | 2015-2025 | 10 000 rocznie | Środki własne gminy |  | Gmina Stare Miasto Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście |
| - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci |  |  | 2015-2025 | Wg potrzeb | Środki własne gminy |  | Gmina Stare Miasto Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście Straz gminna |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość wykonanych kontroli w roku. Ad. 2. Ilość zakupionych pojemników. Ad. 3. Ilość skontrolowanych nieruchomości. Ad. 4. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 5. Ilość zlikwidowanych wysypisk. |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Edukacja |  |  |  |  | Numer programu | 2.3. |  |
| Projekt realizacyjny | Promocja postaw ekologicznych wśród mieszkanców |  |  |  |  | Numer projektu | 2.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Promowanie postaw proekologicznych wśród społeczenstwa |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 400 000 | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Prowadzenie edukacji ekologicznej we wszystkich grupach wiekowych |  |  | Corocznie od 2015-2025 | Ok. 40 000 rocznie | WFOŚiGW w Poznaniu Środki własne |  |  | Gmina Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa |  |  |  |  | Numer programu | 2.4. |  |
| Nazwa projektu realizacyjnego | Prowadzenie zalesień na gruntach słabych klas |  |  |  |  | Numer projektu | 2.4.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie lesistości gminy, tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Opracowanie planu zalesień na terenie Gminy |  |  | 2015 | 4 000 | Budżet Gminy |  |  | Urząd Gminy |
| 2. Zgłaszanie i wybór obszarów do zalesień |  |  | Od 2015 | - | - |  |  | Urząd Gminy Właściciele gruntów |
| 3. Prowadzenie zalesień |  |  | Od 2015 | Do ustalenia | Budżet Starostwa Rolnicy Dotacja budżetu Państwa, Fundusze pomocowe |  |  | Nadleśnictwo, rolnicy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wskaźnik lesistości Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa |  |  |  |  | Numer programu | 2.4. |  |
| Nazwa projektu realizacyjnego | Promocja i wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i rolnictwa ekologicznego |  |  |  |  | Numer projektu | 2.4.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie atrakcyjności gminy, poprawa warunków bytowych mieszkańców, tworzenie nowych miejsc pracy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Wspieranie organizacji nowych gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych (ulgi podatkowe, organizacja infrastruktury) |  |  | Od 2015 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Gmina Stare Miasto |
| 2. Promocja gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych z wykorzystaniem Internetu, folderów i prospektów |  |  | Od 2015 | Do ustalenia - według zapotrzebowania i możliwości | Budżet Gminy środki pozabudżetowe |  |  | Urząd Gminy Podmioty we własnym zakresie |
| 3. Organizacja szkoleń dla osób pragnących tworzyć gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne oraz wyjazdy studyjne do istniejących gospodarstw |  |  | Od 2016 | Do ustalenia - według zapotrzebowania i możliwości | Budżet Gminy środki pozabudżetowe |  |  | ODR Urząd Gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba powstałych gospodarstw, liczba miejsc noclegowych, liczba osób zatrudnionych w gospodarstwach, liczba gości. Ad. 2. Liczba i nakład opracowywanych materiałów promocyjnych oraz liczba rozprowadzonych egzemplarzy, częstotliwość aktualizacji strony internetowej, liczba odwiedzin strony. Ad. 3. Liczba szkoleń i wyjazdów, liczba uczestników. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO I OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Działania proekologiczne |  |  |  |  | Numer programu | 2.4. |  |
| Projekt realizacyjny | Wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków |  |  |  |  | Numer projektu | 2.4.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Przebudowa budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Stare Miasto |  |  | Corocznie od 2015-2025 | Do ustalenia | Środki własne środki pozabudżetowe |  |  | Wykonawcy wyłonieni w przetargach |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość budynków. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa |  |  |  |  | Numer programu | 2.4. |  |
| Nazwa projektu realizacyjnego | Utworzenie Gminnej Spółki Wodnej |  |  |  |  | Numer projektu | 2.4.4. |  |
| Cel realizacji projektu | Budowa i utrzymanie infrastruktury melioracyjnej na terenach użytkowanych rolniczo |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2016-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Powołanie Gminnej Spółki Wodnej |  |  | 2016 | Do ustalenia | Urząd Gminy Właściciele gruntów Starostwo Powiatowe Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki |  |  | Potencjalni członkowie Spółki |
| 2. Opracowanie bazy danych dla członków spółki |  |  | 2016 | Do ustalenia |  |  |  | Gminna Spółka Wodna |
| 3. Organizacja siedziby i obsługi Spółki |  |  | 2016 | Do ustalenia |  |  |  | Gminna Spółka Wodna |
| 4. Zakup sprzętu |  |  | Od 2016 | Do ustalenia |  |  |  | Gminna Spółka Wodna |
| 5. Realizacja prac |  |  | Od 2016 | Do ustalenia |  |  |  | Gminna Spółka Wodna |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Oczyszczone rowy w km - Liczba usuniętych awarii - Powierzchnia zmeliorowanych gruntów w ha |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wsparcie i rozwój turystyki |  |  |  |  | Numer programu | 2.5 |  |
| Projekt realizacyjny | Zagospodarowanie turystyczne dorzecza Warty |  |  |  |  | Numer projektu | 2.5.1 |  |
| Cel realizacji projektu | - utworzenie szlaku turystycznego w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski - zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu - udostępnienie ruchu turystki wodnej dla mieszkańców Wielkopolski - promocja walorów przyrodniczych Wielkopolski - poprawa dostępności komunikacyjnej i turystycznej wewnątrz subregionu - ochrona dziedzictwa naturalnego regionu - wykorzystanie zasobów turystycznych regionu jako promotora dla rozwoju gospodarczego |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | Do 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Rozbudowa Wielkiej Pętli Wielkopolski – kampania informacyjno – promocyjna |  |  | 2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Firma wyłoniona w przetargu |
| - Udostępnienie rzeki Powy do ruchu turystyki wodnej (utworzenie szlaku wodnego) |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenów wzdłuż rzeki Powy: punkty postojowe dla kajaków, mała scena artystyczna, organizacja stanowisk dla wędkarzy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, ścieżka spacerowo - rowerowa do Zbiornika Retencyjnego |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku na cele rekreacyjne i turystyczne m.in. przez wytyczenie ścieki rowerowo - spacerowej wokół zbiornika i ustawienie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| - Organizacja ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej wzdłuż przebiegu szlaku wodnego na rzece Powie |  |  | 2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Firma wyłoniona w przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1 do 5. Realizacja zadań (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 2 |  | Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona zasobów przyrodniczych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe |  |  |  |  | Numer programu | 2.6. |  |
| Nazwa projektu realizacyjnego | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Rumin |  |  |  |  | Numer projektu | 2.6.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Ochrona miejscowości Rumin przed powodzią |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | WZMiUW |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na Polderze Rumin wraz z przepompownią Rumin |  |  | Od 2015 | Do uzgodnienia | WZMiUW RZGW |  |  | WZMiUW RZGW |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizacja zadania tak/nie |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 3 |  | OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Ochrona dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  | Numer programu | 3.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Ochrona dziedzictwa kulturowego |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Ochrona materialnych dóbr kultury zlokalizowanych na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Uaktualnienie Gminnego Programu Ochrony Zabytków |  |  | 2015 | 3 000 | Budżet Gminy |  |  | Urząd Gminy |
| - Pomoc finansowa (w formie dotacji) właścicielom obiektów wpisanych do rejestru zabytków |  |  | 2015-2025 | 300 000 | Budżet Gminy |  |  | Urząd Gminy |
| - Remont Zespołu Dworsko-Parkowego w Ruminie |  |  | 2016-2018 | Do ustalenia | Budżet Gminy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |  |  | Wykonawca wybrany w przetargu |
| - Edukacja i promocja w zakresie ochrony zabytków /program nauczania, wycieczki szkolne, uwzględnienie obiektów zabytkowych przy wyznaczaniu nowych tras turystycznych i ścieżek dydaktycznych) |  |  | 2015-2020 | Do ustalenia | Budżet gminy Środki pozabudżetowe |  |  | Urząd Gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Liczba udzielonych dotacji. Ad. 3. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 4. Liczba zorganizowanych wycieczek, wydanych folderów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 4.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Upowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji na temat życia społeczno-kulturalnego gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 4.1.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie wiedzy społeczeństwa lokalnego o różnorodnych formach działań podejmowanych przez bibliotekę oraz organizacje lokalne funkcjonujące na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Uzupełnianie na bieżąco informacji na stronie internetowej biblioteki |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| - Tworzenie bibliografii lokalnej |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość opublikowanych informacji. Ad. 2. Ilość opracowanych materiałów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 4.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Rozbudowa infrastruktury społecznej, sportowej, publicznej, edukacyjnej, kulturalnej |  |  |  |  | Numer projektu | 4.1.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa infrastruktury kultury, koordynacja i animacja działalności kulturalnej na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2016-2020 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Powołanie Gminnego Ośrodka Kultury |  |  | 2016-2018 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Gmina Stare Miasto |
| 2. Budowa amfiteatru w Starym Mieście |  |  | 2018-2020 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Wybrany w przetargu |
| - Modernizacja budynku OSP w Żychlinie na potrzeby utworzenia świetlcy wiejskiej |  |  | 2018-2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy, środki zewnętrzne |  |  | Wybrany w przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 3. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 4.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z kulturą i sztuką. |  |  |  |  | Numer projektu | 4.1.3 |  |
| Cel realizacji projektu | Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniego spotkania z ludźmi ze świata kultury; wzrost aktywności różnych grup wiekowych, aktywizacja osób starszych, promocja uzdolnionych osób, wyrabianie postaw otwartych na rozwijanie własnych talentów i zainteresowań |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Organizacja spotkań z ludźmi kultury |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Instytut Książki, środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| - Organizacja wystaw lokalnych twórców, koncertów lokalnych muzyków, uczniów szkół i ognisk muzycznych. |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość zorganizowanych spotkań. Ad. 2. Ilość zorganizowanych wystaw i koncertów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 4.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Promocja i upowszechnianie książki i czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych |  |  |  |  | Numer projektu | 4.1.4 |  |
| Cel realizacji projektu | Umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpośredniego kontaktu z autorem i słowem czytanym, rozwój współpracy ze szkołami i przedszkolem, rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie oferty biblioteki, zwiększenie ilości osób angażujących się w stałe działania biblioteki, integracja społeczności lokalnej. |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Organizacja spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Instytut Książki, środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka publiczna Stare Miasto |
| - Organizacja spotkań autorskich dla dorosłych |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Instytut Książki, środki własne biblioteki |  |  | Biblioteka Publiczna Stare Miasto |
| - Zorganizowanie przestrzeni do dyskusji o książkach, prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu |  |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość zorganizowanych spotkań. Ad. 2. Ilość zorganizowanych spotkań. Ad. 3. Ilość prowadzonych klubów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu |  | 4.1 |
| Projekt realizacyjny | Dostosowanie biblioteki do potrzeb i oczekiwań użytkowników |  |  |  |  | Numer projektu |  | 4.1.5. |
| Cel realizacji projektu | Pozyskanie nowych czytelników i użytkowników korzystających z usług placówek bibliotecznych funkcjonujących na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |  |
| - Dostosowanie godzin otwarcia placówek bibliotecznych do potrzeb i oczekiwań użytkowników |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | środki własne biblioteki |  | Biblioteka publiczna Gminy Stare Miasto |  |
| - Stworzenie usługi książka na telefon |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | środki własne biblioteki |  | Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie) Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie) |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Edukacja |  |  |  |  | Numer programu | 4.2 |  |
| Projekt realizacyjny | Rozbudowa infrastruktury społecznej, sportowej, publicznej, edukacyjnej, kulturalnej |  |  |  |  | Numer projektu | 4.2.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa infrastruktury edukacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1.Modernizacja szkolnych pracowni komputerowych |  |  | 2015 - 2017 | 210 000 | Budżet Gminy Programy unijne |  |  | - Wybrany w przetargu |
| 2.Wyposażenie klasopracowni tematycznych (fizyczna, chemiczna, przyrodnicza) |  |  | 2015-2017 | 180 000 | Budżet Gminy Programy unijne |  |  | - Wybrany w przetargu |
| 3.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Mieście |  |  | 2015-2019 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | - Wybrany w przetargu |
| 4.Budowa łącznika od Gimnazjum do Sali gimnastycznej Starym Mieście |  |  | 2015-2019 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | - Wybrany w przetargu |
| 5.Zmiana systemu ogrzewania w ZS Lisiec Wielki z olejowego na tańszy |  |  | 2015-2019 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | - Wybrany w przetargu |
| 6. Adaptacja spichlerza na aulę szkolną Zespołu Szkół w Żychlinie |  |  | 2020-2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | - Wybrany w przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość zakupionego sprzętu. Ad. 2. Ilość zakupionego sprzętu. Ad.3 – Ad.6. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Edukacja |  |  |  |  | Numer programu | 4.2. |  |
| Projekt realizacyjny | Wsparcie edukacji mieszkańców Gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 4.2.2 |  |
| Cel realizacji projektu | Wzrost konkurencyjności szkół |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1.Stworzenie programu stypendialnego za wyniki w nauce |  |  | 2015 - 2025 | 250 000 | Budżet Gminy |  |  | - Urząd Gminy |
| 2.Poszerzenie i specjalizacja branżowa szkół (klasy językowe, sportowe ) |  |  | 2015 - 2016 | Do ustalenia | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | - Urząd Gminy, szkoły na terenie gminy |
| 3. Wprowadzenie cyfrowych platform edukacyjnych w nauczaniu |  |  | 2018 - 2020 | Do ustalenia | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | - Urząd Gminy, szkoły na terenie gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba wydanych decyzji o przyznaniu stypendium naukowego. Ad.2. i Ad.3. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Pomoc społeczna |  |  |  |  | Numer programu | 4.2. |  |
| Nazwa projektu | Poprawa infrastruktury |  |  |  |  | Numer projektu | 4.2.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Rozwój bazy socjalnej w Gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania w zł. | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Przebudowa budynku komunalnego w m. Kazimierów |  |  | 2015 - 2016 | Do ustalenia | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | Firma(-y) z przetargu |
| - Wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w m. Lisiec Wielki wraz z parkingiem. |  |  | 2015 - 2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy Środki pozabudżetowe |  |  | Firma(-y) z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO I WSPARCIE EDUKACJI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Sport |  |  |  |  | Numer programu | 4.3. |  |
| Projekt realizacyjny | Rozbudowa infrastruktury społecznej, sportowej, publicznej, edukacyjnej, kulturalnej |  |  |  |  | Numer projektu | 4.3.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa warunków do uprawiania sportu |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2020 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 8 500 000 | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Budowa Sali Sportowej w Liścu Wielkim - kontynuacja |  |  | 2015-2018 | 6 000 000 | Budżet Gminy, Środki pozabudżetowe |  |  | - Wybrany w przetargu |
| - Budowa stadionu gminnego |  |  | 2015–2016 | 2 000 000 | Budżet Gminy, PPP |  |  | - Wybrany w przetargu |
| - Budowa skateparku w Starym Mieście |  |  | 2016-2018 | 500 000 | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | - Wybrany w przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1 – Ad.3. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 4 |  | rozwój kapitału ludzkiego i wsparcie edukacji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Rozbudowa infrastruktury społecznej, sportowej, publicznej, edukacyjnej, kulturalnej |  |  |  |  | Numer programu |  | 4.4. |
| Projekt realizacyjny | Budowa miejsc rekreacji społecznej |  |  |  |  | Numer projektu |  | 4.4.1. |
| Cel realizacji projektu | - Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru - Wzrost tożsamości lokalnej społeczności i integracji z obszarem - Zapewnienie dostępu społeczności obszarów wiejskich do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | Do 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 200 000 | Jednostka koordynująca |  | Urząd Gminy Stare Miasto |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |  |
| - Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji |  |  | 2015- 2025 | 200 000 | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |  | Firma wyłoniona w przetargu |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba wybudowanych placów zabaw. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Bezpieczeństwo |  |  |  |  | Numer programu | 5.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Bezpieczeństwo mieszkańców |  |  |  |  | Numer projektu | 5.1.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Zakup pojazdu w celu zwiększenia poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2016 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | 80 000 | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Zakup pojazdu służbowego dla SG |  |  | 2015 - 2016 | 80 000 | Urząd Gminy Stare Miasto |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Bezpieczeństwo |  |  |  |  | Numer programu | 5.1 |  |
| Projekt realizacyjny | Ochrona przeciwpożarowa |  |  |  |  | Numer projektu | 5.1.2 |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Zakup wyposażenia bojowego, umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2. Remonty i modernizacja, doposażenie strażnic. |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Gmina Stare Miasto. Wybrany w drodze zapytania ofertowego lub przetargu. |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja zadania (tak/nie) |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wzmocnienie usług pomocy społecznej |  |  |  |  | Numer programu | 5.2. |  |
| Projekt realizacyjny | Ograniczenie patologii i dysfunkcji społecznych w Gminie Stare Miasto |  |  |  |  | Numer projektu | 5.2.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie ilości osób i rodzin dysfunkcyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | GOPS Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Wspieranie form spędzania czasu wolnego i wypoczynku letniego i zimowego w rodzinach dotkniętych przemocą i uzależnieniami. |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki rządowe |  |  | GOPS Stare Miasto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCPR Konin |
| - Zapobieganie zjawisku bezdomności poprzez zwiększenie zakresu pomocy świadczonej osobom zagrożonym utratą mieszkania. |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki własne GOPS Stare Miasto |  |  | GOPS Stare Miasto |
| - Formy wsparcia socjalnego dla osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki własne GOPS Stare Miasto |  |  | GOPS Stare Miasto |
| - Współpraca z sądem, placówkami lecznictwa odwykowego i policją |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki własne GOPS Stare Miasto |  |  | GOPS Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba dzieci korzystających z różnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku letniego i zimowego. Ad. 2. Liczba osób zagrożonych bezdomnością. Ad. 3. Liczba osób i rodzin, które otrzymały wsparcie z tytułu trudności w przystosowaniu po wyjściu z zakładu karnego. Ad. 4. Liczba osób skierowanych na leczenie uzależnień. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wzmocnienie usług pomocy społecznej |  |  |  |  | Numer programu | 5.2 |  |
| Projekt realizacyjny | Ograniczenie patologii i dysfunkcji społecznych w Gminie Stare Miasto |  |  |  |  | Numer projektu | 5.2.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie ilości osób i rodzin z grup podwyższonego ryzyka |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1.Organizowanie placówek wsparcia dziennego |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, środki pozabudżetowe |  |  | , Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS Stare Miasto |
| 2 .Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  |  | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego. Ad. 2. Liczba osób korzystających z terapii. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wzmocnienie usług pomocy społecznej |  |  |  |  | Numer programu | 5.2 |  |
| Projekt realizacyjny | Rozwój zintegrowanego systemu polityki społecznej zapewniającej profilaktykę i i pomoc jednostce, rodzinie i środowiskom niewydolnym |  |  |  |  | Numer projektu | 5.2.3 |  |
| Cel realizacji projektu | Wzmocnienie rodzin i osób nieradzących sobie ze swoimi problemami. |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | GOPS Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Diagnoza zjawisk i problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na formy pomocy |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki własne GOPS Stare Miasto |  |  | GOPS Stare Miasto |
| - Kształtowanie infrastruktury socjalnej i tworzenie warunków organizacyjnych dla świadczenia pomocy, prowadzenia pracy socjalnej |  |  | Wg potrzeb | Do ustalenia | Środki własne GOPS Stare Miasto |  |  | GOPS Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość zdiagnozowanych środowisk wymagających pomocy. Ad. 2. Liczba osób korzystających z pomocy i pracy socjalnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Wzmocnienie usług pomocy społecznej |  |  |  |  | Numer programu | 5.2. |  |
| Projekt realizacyjny | Przeciwdziałanie lokalnemu bezrobociu |  |  |  |  | Numer projektu | 5.2.4 |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie bezrobocia, wzrost aktywności osób bezrobotnych z Gminy Stare Miasto |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Miasto |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Szkolenia bezrobotnych |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy Stare Miasto, środki pozabudżetowe |  |  | Firmy szkolące wyłonione w drodze zapytania ofertowego |
| - Rozmowy doradczo-motywacyjne |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Powiatowy Urząd Pracy, GOPS Stare Miasto |
| - Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | GOPS Stare Miasto |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba osób, które uzyskały nowe lub dodatkowe kwalifikacje. Ad. 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniach z doradcą zawodowym. Ad. 3. Liczba instytucji i organizacji, które wyrażają chęć współpracy na rzecz osób bezrobotnych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Planowanie przestrzenne |  |  |  |  | Numer programu | 5.3. |  |
| Projekt realizacyjny | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  | Numer projektu | 5.3.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Możliwość opracowywania planów miejscowych (obowiązek zgodności ze studium) |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Przeprowadzenie analizy aktualności studium w oparciu o: - zmiany w zagospodarowaniu gminy, - analizę wniosków w sprawie zmiany studium, bądź sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy |  |  | Firmy wyłonione w drodze zapytania ofertowego |
| - Procedura planistyczna zmiany studium |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy |  |  | Firmy wyłonione w drodze zapytania ofertowego |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Planowanie przestrzenne |  |  |  |  | Numer programu | 5.3 |  |
| Projekt realizacyjny | Wdrażanie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  | Numer projektu | 5.3.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Możliwość inwestowania na terenach objętych mpzp |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015 - 2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Przeprowadzenie czynności geodezyjnych |  |  | 2015 - 2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy Stare Miasto |  |  | Firmy wyłonione w drodze przetargu |
| - Wycena nieruchomości |  |  | 2015 - 2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy Stare Miasto |  |  | Firmy wyłonione w drodze przetargu |
| - Wykup gruntów przeznaczonych w mpzp pod drogi gminne – - Uchwała nr XLVII/398/10 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 lipca 2010r. - Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 marca 2011r. - Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 marca 2011r. |  |  | 2015 - 2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy |  |  | Urząd Gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Ilość wydzielanych działek. Ad. 2. Ilość działek wycenionych. Ad. 3. Powierzchnia wykupionych działek. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Planowanie przestrzenne |  |  |  |  | Numer programu | 5.3. |  |
| Projekt realizacyjny | Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów rozwojowych w gminie |  |  |  |  | Numer projektu | 5.3.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Tworzenie terenów dla potencjalnych inwestorów – bogactwo ofert lokalizacyjnych, tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskanie dochodów do budżetu Gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Racjonalizacja rozwoju przestrzennego gminy (opracowanie miejscowych panów – procedura planistyczna) |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy |  |  | Firmy wyłonione w drodze zapytania ofertowego |
| - Efektywne wykorzystanie rezerw terenów stanowiących własność gminy (procedura planistyczna) |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Środki z budżetu Gminy |  |  | Firmy wyłonione w drodze zapytania ofertowego |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Realizacja zadania (tak/nie). Ad. 2. Realizacja zadania (tak/nie). |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny 5 |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Promocja Gospodarcza |  |  |  |  | Numer programu | 5.4. |  |
| Projekt realizacyjny | Wzrost aktywności gospodarczej Gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 5.4.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców, rozwój istniejących firm, pozyskanie dochodów do budżetu gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Według potrzeb | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą |  |  | 2015 - 2025 | Według potrzeb | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Urząd Gminy, PUP Konin, ARR Konin, Firma(-y) z zapytania ofertowego |
| - Warsztaty dla przedsiębiorców związane z rozwojem firmy |  |  | 2015 - 2025 | Według potrzeb | Budżet gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Urząd Gminy, Organizacje pozarządowe, ARR Konin, Firma(-y) z zapytania ofertowego |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń. Ad. 2. Liczba uczestników warsztatów. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU

| Cel strategiczny |  | WZROST ZNACZENIA POTENCJAŁU SPOŁECZNEGO I GOSPODARCZEGO GMINY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Promocja gospodarcza |  |  |  |  | Numer programu | 5.4. |  |
| Projekt realizacyjny | Pozyskiwanie inwestorów |  |  |  |  | Numer projektu | 5.4.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, utworzenie nowych miejsc pracy, pozyskanie dochodów do budżetu gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2015-2025 |  | Łączny koszt realizacji projektu w złotych | Według potrzeb | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Szacunkowy koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| - Promocja terenów pod aktywizację gospodarczą |  |  | 2015-2025 | Do ustalenia | Budżet Gminy, środki pozabudżetowe |  |  | Urząd Gminy |
| 2. Promocyjna polityka podatkowa wobec przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy |  |  | 2015-2025 | - | - |  |  | Rada Gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ad. 1. Liczba nowo powstałych firm. Ad. 2. Liczba przedsiębiorstw korzystających z ulg. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis tabel	str.

Tabela nr 1. Pomniki przyrody.	17
Tabela nr 2. Ruch naturalny ludności.	19
Tabela nr 3. Ewidencja ludności — podział wiekowy.	19
Tabela nr 4. Ewidencja ludności — podział wiekowy c.d.	20
Tabela nr 5. Rozmieszczenie zamieszkania z podziałem na sołectwa. 	21
Tabela nr 6. Diagram obrazujący dynamikę rejestrowanej działalności 
                    (produkcja, handel, usługi).	22
Tabela nr 7. Liczba bezrobotnych.	23
Tabela nr 8. Dynamika bezrobocia w latach 2008 – 2013 z podziałem 
                    na wykształcenie, wiek i czas pozostawania bez pracy.	23
Tabela nr 9. Mieszkania.	24
Tabela nr 10. Izby.	24
Tabela nr 11. Powierzchnia użytkowa.	25
Tabela nr 12. Świadczenia z tytułu pomocy społecznej.	25
Tabela nr 13. Ludność na aptekę ogólnodostępną.	26
Tabela nr 14. Targowiska i sklepy.	26
Tabela nr 15. Kluby sportowe.	27
Tabela nr 16. Biblioteki.	27
Tabela nr 17. Finanse gminy Stare Miasto.	28
Tabela nr 18. Drogi.	31
Tabela nr 19. Oświetlenie.	34
Tabela nr 20. Długość sieci kanalizacyjnej.	35
Tabela nr 21. Długość sieci wodociągowej.	35
Tabela nr 22. Turystyka.	45
Tabela nr 23. Obiekty turystyczne gminy Stare Miasto.	46
Tabela nr 24. Wykorzystanie środków Unijnych w latach 2004 – 2014.	57
Tabela nr 25. Środki unijne pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.	63
Tabela nr 26. Środki pozabudżetowe z funduszy krajowych.	63
Tabela nr 27. Podsumowanie realizacji strategii 2004 – 2014.	67

Spis wykresów	str.

Wykres nr 1. Proces tworzenia strategii gminy.	11 
Wykres nr 2. Ruch naturalny ludności.	20
Wykres nr 3. Dynamika rejestrowanej działalności 
                     w odniesieniu do tabeli nr 6.	22
Wykres nr 4. Dynamika zmian w odniesieniu do tabeli nr 12.	25
Wykres nr 5. Dynamika dochodów i wydatków gminy Stare Miasto.	30

Spis rysunków	str.

Rysunek nr 1. Mapa gminy Stare Miasto.	15
Rysunek nr 2. Sieci gazowe na terenie gminy Stare Miasto.	37
Rysunek nr 3. Kształtowanie się zespołu zintegrowanego gmin skupionych 
                       w rejonie miasta Konina.	72
Rysunek nr 4. Bezwzględne zmiany liczby ludności 
                       w latach 1989–2005 według gmin.	73
Rysunek nr 5. Gminy o najwyższym poziomie rozwoju (2003) 
                       lub dynamice rozwojowej (1994–2003).	74
Rysunek nr 6. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego 
                       dla obszaru Polski (Jan Szewczyk, Danuta Gientka 2009).	82

Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. , Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003

„KARTA LIPSKA” na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007r.

Jacek Dębczyński, Belsk Duży, 2000 „Rola partycypacji społecznej w tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych przez samorządy”

Treść Deklaracji z Rio de Janeiro w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych ,,Środowisko i  Rozwój”, Rio de Janeiro, 3 – 14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;

Przemysław Śleszyński Materiały z posiedzenia Zespołu ds. tematu danych przestrzennych MTBIGB

Treść Deklaracji z Rio de Janeiro w: Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i  Rozwój”, Rio de Janeiro, 3 – 14 czerwca 1992 r., Szczyt Ziemi, Warszawa 1993, s. 13 i nast.;

Problemy kształtowania przestrzeni publicznych p.Lorens i  J. Martyniuk Pęczek

SUBURBANIZACJA - MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA MECHANIZMÓW REGULACYJNYCH NA POZIOMIE REGIONU  Marek Bryl Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego