INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/124/2011  z dnia 29-12-2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, planowana wysokość wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji wynosiła 5.437.863 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków w roku 2012 na dzień 31-12-2012 roku wynosiła 8.292.815 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 7.714.629,82 zł. co stanowi 93,03% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku  i planu po zmianach na dzień 31-12-2012r. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2012 roku

Szczegółowy podział wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej zawarto w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wg klasyfikacji budżetowej

| dział | treść - zadanie | PLAN NA 31-12-2012 | WYKONANIE NA 31-12-2012 | % wykonania wydatków (4/3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 590 763,00 zł | 5 283 071,80 zł | 94,50 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 872 400,00 zł | 754 019,75 zł | 86,43 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 18 720,00 zł | 0,00 zł | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 260 600,00 zł | 190 826,50 zł | 73,22 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 17 000,00 zł | 16 588,00 zł | 97,58 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 975 332,00 zł | 921 283,34 zł | 94,46 |
| 852 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENA SPOŁECZNEGO | 17 000,00 zł | 15 741,88 zł | 91,60 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 254 000,00 zł | 246 098,55 zł | 96,89 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 287 000,00 zł | 287 000,00 zł | 100,00 |
|  | OGÓŁEM | 8 292 815,00 zł | 7 714 629,82 zł | 93,03 |

Analizując wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31-12-2012r. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono na działania związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacją wsi, co stanowi 63,71% dokonanych wydatków inwestycyjnych.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów za  dzień 31-12-2012 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2

| Nr zadania | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012 | WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | O10 | O1010 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska | 1 668 436,00 zł | 1 628 281,95 zł |
| 2 | O10 | O1010 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska - punkt zlewny | 110 000,00 zł | 104 420,00 zł |
| 3 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Stare Miasto, ul. Szkolna" | 170 000,00 zł | 166 214,81 zł |
| 4 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III" | 288 700,00 zł | 97 222,00 zł |
| 5 | O10 | O1010 | 6050 | wykonanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji w m. Stare Miasto z WRPO | 34 000,00 zł | 17 400,00 zł |
| 6 | O10 | O1010 | 6050 | „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Stare Miasto, ul. Rumińska, os. „Lecha” | 5 000,00 zł | 4 933,21 zł |
|  |  |  |  |  | 2 276 136,00 zł | 2 018 471,97 zł |
| 4a | O10 | O1010 | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III" | 1 015 567,00 zł | 985 062,00 zł |
| 1a | O10 | O1010 | 6057 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska | 1 037 477,00 zł | 1 037 476,60 zł |
|  |  |  |  |  | 2 053 044,00 zł | 2 022 538,60 zł |
| 4a | O10 | O1010 | 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin - etap III" | 649 963,00 zł | 630 441,57 zł |
| 1a | O10 | O1010 | 6059 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska | 611 620,00 zł | 611 619,66 zł |
|  |  |  |  |  | 1 261 583,00 zł | 1 242 061,23 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział O1010 | 5 590 763,00 zł | 5 283 071,80 zł |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Bicz (około. 700m dł.) | 144 100,00 zł | 125 320,24 zł |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Barczygłów (około. 600m dł.) | 16 900,00 zł | 15 878,18 zł |
| Nr zadania | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012 | WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Główiew (około. 400m dł.) | 144 000,00 zł | 135 274,22 zł |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Kazimierowie (ok. 200m dł.) | 80 200,00 zł | 67 995,02 zł |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Krągola, ul. Łąkowa (około. 1450m dł.) | 250 300,00 zł | 223 674,03 zł |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Krągola Pierwsza, droga przez wieś (około. 500m dł.) | 12 000,00 zł | 9 158,85 zł |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Trójka (ok. 900 m dł.) | 8 800,00 zł | 6 697,30 zł |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Rumin - Posoka (2750 m dł.) | 12 000,00 zł | 9 727,36 zł |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Modła Królewska (500 m dł.) | 111 900,00 zł | 99 087,06 zł |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w m. Żdżary, w kier. Szwajcarii (700 m dł.) | 20 200,00 zł | 19 500,00 zł |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto - kontynuacja | 42 000,00 zł | 41 707,49 zł |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w m. Główiew | 30 000,00 zł | - zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 60016 | 872 400,00 zł | 754 019,75 zł |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | wykup gruntów | 18 720,00 zł | - zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 70005 | 18 720,00 zł | - zł |
| 20 | 750 | 75023 | 6050 | „9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i 1 wózka inwalidzkiego” | 160 000,00 zł | 108 724,00 zł |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | „zakup foto radaru” | 78 000,00 zł | 71 094,00 zł |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | przebudowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku urzędu | 11 000,00 zł | - zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 75023 | 249 000,00 zł | 179 818,00 zł |
| Nr zadania | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012 | WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012 |
| 23 | 750 | 75075 | 6050 | „zakup witacza z logo gminy” | 11 600,00 zł | 11 008,50 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 75075 | 11 600,00 zł | 11 008,50 zł |
| 24 | 754 | 75412 | 6050 | OSP Krągola | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 25 | 754 | 75412 | 6050 | OSP Stare Miasto | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 26 | 754 | 75412 | 6050 | OSP Lisiec Wielki | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 27 | 754 | 75412 | 6050 | OSP Karsy | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 75412 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 28 | 754 | 75412 | 6060 | Syrena do Selektywnego Wywoływania Jednostki dla OSP Lisiec Wielki | 7 000,00 zł | 6 588,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 75412 | 7 000,00 zł | 6 588,00 zł |
| 29 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Barczygłów | 53 000,00 zł | 52 655,00 zł |
| 30 | 801 | 80101 | 6050 | Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim – Radosna szkoła” | 230 100,00 zł | 204 950,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80101 | 283 100,00 zł | 257 605,00 zł |
| 31 | 801 | 80101 | 6057 | zakup ksero dla SP Stare Miasto | 3 655,00 zł | 3 084,23 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80101 | 3 655,00 zł | 3 084,23 zł |
| 32 | 801 | 80101 | 6059 | zakup ksero dla SP Stare Miasto | 645,00 zł | 544,27 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80101 | 645,00 zł | 544,27 zł |
| 33 | 801 | 80101 | 6060 | zakup serwerów ZS LW, ZS Żychlin | 9 000,00 zł | 8 991,30 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80101 | 9 000,00 zł | 8 991,30 zł |
| 34 | 801 | 80101 | 6660 | zwrot dotacji | 3 530,00 zł | 3 527,50 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80101 | 3 530,00 zł | 3 527,50 zł |
| 35 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto | 665 402,00 zł | 637 531,04 zł |
| 36 | 801 | 80104 | 6050 | „zakup pieca na Eko-groszek z podajnikiem dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście – oddział w Kazimierowie” | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 80104 | 675 402,00 zł | 647 531,04 zł |
| 37 | 852 | 85219 | 6050 | „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na cele GOPS” | 17 000,00 zł | 15 741,88 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 85219 | 17 000,00 zł | 15 741,88 zł |
| 38 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały | 15 500,00 zł | 14 749,45 zł |
| Nr zadania | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2012 | WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 31-12-2012 |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki - Zgoda | 27 500,00 zł | 27 496,56 zł |
| 40 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, w ul. Jodłowej i Czeremchowej | 19 100,00 zł | 19 068,89 zł |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | „urządzenie oszczędzające energię, kontrolujące i regulujące napięcie podawane do dedykowanych obwodów oświetleniowych w m. Stare Miasto ul. Ogrodowa” | 31 900,00 zł | 29 500,00 zł |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | „budowa oświetlenia ulicznego w m. Żdżary” | 10 000,00 zł | 9 756,65 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 90015 | 104 000,00 zł | 100 571,55 zł |
| 43 | 900 | 90017 | 6050 | zakup ciągnika do ZGK z/s w Żychlinie | 150 000,00 zł | 145 527,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 85219 | 150 000,00 zł | 145 527,00 zł |
| 44 | 921 | 92109 | 6057 | „przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł |
|  |  |  |  |  | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł |
| 44a | 921 | 92109 | 6059 | „przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno – kulturalne” | 112 000,00 zł | 112 000,00 zł |
|  |  |  |  |  | 112 000,00 zł | 112 000,00 zł |
|  |  |  |  | Razem rozdział 92109 | 287 000,00 zł | 287 000,00 zł |
|  |  |  |  | OGÓŁEM | 8 292 815,00 zł | 7 714 629,82 zł |

Uchwałą Nr XVIII/122/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011,  a przewidziane do realizacji w 2012 roku. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w II półroczu 2012 roku, dlatego środki finansowe zostały przekazane do budżetu gminy i ponownie ujęte do realizacji.

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2012 | WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 30-06-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 710 | 71004 | 4300 | Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto | 31 980,00 zł | - zł |
|  |  |  |  | RAZEM DZIAŁ 710 | 31 980,00 zł | - zł |
|  |  |  |  | OGÓŁEM | 31 980,00 zł | - zł |