INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/217/2012  z dnia 28-12-2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziane do realizacji wyniosła 3.504.762,00 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków majątkowych na dzień 31-12-2013 roku wyniosła 4.754.939 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 4.487.577,66 zł. co stanowi 94,38% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku  i planu po zmianach na dzień 31-12-2013r. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2013 roku

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów za  dzień 31-12-2013 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2

| lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2013 | WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | O10 | O1010 | 6050 | Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z Zychlina (ul. Sosnowa) do Starego Miasta (ul. Czereśniowa) | 98 000,00 | 93 695,68 |
| 2. | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin | 60 000,00 | 500,00 |
| 3. | O10 | O1010 | 6050 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto | 9 500,00 | 1 768,62 |
| 4. | O10 | O1010 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Żychlin” | 101 600,00 | 97 155,98 |
| 5. | O10 | O1010 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Modła Królewska” | 50 000,00 | 49 512,06 |
|  |  |  |  |  | 319 100,00 | 242 632,34 |
| 6. | O10 | O1010 | 6057 | "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” | 347 218,00 | 346 422,54 |
| 7. | O10 | O1010 | 6059 | "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” | 155 282,00 | 154 871,26 |
|  |  |  |  |  | 502 500,00 | 501 293,80 |
| 8. | O10 | O1010 | 6660 | zwrot dotacji na zadaniu: budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Żychlin – etap III | 17 350,00 | 17 296,25 |
|  |  |  |  |  | 17 350,00 | 17 296,25 |
|  |  |  |  | Razem dział 010 | 838 950,00 | 761 222,39 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie drogi gminnej w m. Główiew o dł. ok. 225 m (od p. Drzewieckiego do p. Liczbińskiego) | 21 150,00 | 21 130,64 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów ( kierunek do p. Zimnego) | 15 299,00 | 15 290,37 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w m. Krągola Pierwsza | 7 000,00 | 5 513,72 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Trójka (w kierunku p. Samula) | 10 416,00 | 10 376,60 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Rumin (przy Pałacu) | 49 362,00 | 49 314,64 |
| lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2013 | WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2013 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w nawierzchni tłuczniowej m. Modła Kolonia II (od p. Patrzykąta w kierunku m. Trójka) | 24 747,00 | 24 453,50 |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi łączącej ul. Morwową z ul. Szkolną w m. Stare Miasto | 26 012,00 | 26 012,00 |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych do pól w ramach FOGR-u w miejscowości Główiew | 217 100,00 | 215 032,41 |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych do pól w ramach FOGR-u w miejscowości Kazimierów | 114 400,00 | 112 358,97 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin | 155 700,00 | 155 624,05 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto | 140 700,00 | 139 181,54 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | zakup oprogramowania do kompleksowego pomiaru dróg w zakresie ewidencji wraz z wykonaniem map sieci drogowej” | 13 000,00 | 12 999,99 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Modła Królewska” | 60 800,00 | 60 786,52 |
|  |  |  |  |  | 855 686,00 | 848 074,95 |
| 22. | 600 | 60016 | 6060 | program do ewidencji dróg „DROGI” | 31 600,00 | 31 536,39 |
|  |  |  |  |  | 31 600,00 | 31 536,39 |
|  |  |  |  | Razem dział 600 | 887 286,00 | 879 611,34 |
| 23. | 700 | 70005 | 6060 | przeniesienie prawa własności gruntów pod drogę (wykup gruntów) | 53 720,00 | 35 319,31 |
|  |  |  |  |  | 53 720,00 | 35 319,31 |
|  |  |  |  | Razem dział 700 | 53 720,00 | 35 319,31 |
| 24. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i serwera | 60 000,00 | 56 555,87 |
|  |  |  |  |  | 60 000,00 | 56 555,87 |
| 25. | 750 | 75075 | 6060 | Zakup witacza | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  |  |  | Razem dział 750 | 72 000,00 | 68 555,87 |
| 26. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa i wymiana okien w strażnicy OSP w m. Barczygłów | 2 000,00 | 2 000,00 |
| lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2013 | WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2013 |
| 27. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w m. Główiew | 12 929,00 | 12 929,01 |
| 28. | 754 | 75412 | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP w m. Krągola | 15 863,00 | 15 863,00 |
| 29. | 754 | 75412 | 6050 | Utwardzenie wjazdu do garażu OSP w m. Żdżary (na cele bojowe) | 6 493,00 | 6 493,00 |
| 30. | 754 | 75412 | 6050 | Renowacja budynku należącego do OSP w Janowicach użytkowanego w postaci sklepu | 14 500,00 | 0,00 |
| 31. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i urządzenie zaplecza socjalnego, magazynu i łazienki dla strażaków powracających z akcji ratowniczych OSP Lisiec Wielki | 5 000,00 | 4 927,48 |
| 32. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ocieplenia i prac modernizacyjnych budynku OSP Karsy | 13 233,00 | 13 217,03 |
| 33. | 754 | 75412 | 6050 | OSP Żychlin „Termomodernizacja poprzez zakup i montaż drzwi roletowych dla jednostki” | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 34. | 754 | 75412 | 6050 | OSP Stare Miasto „Termomodernizacja dachu strażnicy jednostki” | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 35. | 754 | 75412 | 6050 | OSP Modła Królewska „Termomodernizacja strażnicy poprzez instalację centralnego ogrzewania" | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 36. | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana systemu grzewczego w OSP w Modle Królewskiej | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  |  |  | 83 018,00 | 68 429,52 |
| 37. | 754 | 75412 | 6230 | dotacji dla OSP Stare Miasto na zakup zestawu ratownictwa technicznego z agregatem hydraulicznym | 11 735,00 | 11 730,68 |
|  |  |  |  |  | 11 735,00 | 11 730,68 |
|  |  |  |  | Razem dział 754 | 94 753,00 | 80 160,20 |
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Żdżarach ( od strony drogi krajowej) | 5 000,00 | 3 837,10 |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie elewacji w Zespole Szkół w Żychlinie i SP w Żdżarach | 70 000,00 | 69 267,73 |
|  |  |  |  |  | 75 000,00 | 73 104,83 |
| lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2013 | WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2013 |
| 40. | 801 | 80101 | 6667 | zwrot dotacji po rozliczeniu wniosku | 571,00 | 570,77 |
| 41. | 801 | 80101 | 6669 | zwrot dotacji po rozliczeniu wniosku | 101,00 | 0 |
|  |  |  |  |  | 672,00 | 570,77 |
| 42. | 801 | 80104 | 6050 | Urządzenie placu zabaw przy przedszkolu w m. Lisiec Wielki | 21 012,00 | 20 001,80 |
| 43. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Innowacyjno Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto (w tym wyposażenie 50.000 zł.) | 1 468 500,00 | 1 461 637,72 |
|  |  |  |  |  | 1 489 512,00 | 1 481 639,52 |
|  |  |  |  | Razem dział 801 | 1 565 184,00 | 1 555 315,12 |
| 44. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Żychlinie, ul. Staromiejska | 21 012,00 | 21 000,00 |
| 45. | 900 | 90015 | 6050 | Zainstalowanie punktów świetlnych w m. Lisiec Mały (od przystanku autobusowego w kierunku Żdżar- do p. Trochy) | 17 259,00 | 17 199,99 |
| 46. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w m. Żdżary (w kierunku Liśca Wielkiego) | 11 000,00 | 611,86 |
|  |  |  |  |  | 49 271,00 | 38 811,85 |
| 47. | 900 | 90095 | 6050 | baśniowy las wita was – edukacja ekologiczna dla najmłodszych” | 20 000,00 | 19 998,62 |
| 48. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barczygłów, Krągola Pierwsza, Rumin i Żdżary | 96 500,00 | 93 498,78 |
| 49. | 900 | 90095 | 6057 | Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barczygłów, Krągola Pierwsza, Rumin i Żdżary | 179 500,00 | 173 951,22 |
|  |  |  |  |  | 296 000,00 | 287 448,62 |
|  |  |  |  | Razem dział 900 | 345 271,00 | 326 260,47 |
| 50. | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej oraz zamontowanie lamp zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w m. Krągola Pierwsza | 3 575,00 | 3 500,00 |
| lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2013 | WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2013 |
| 51. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno- kulturalne w m. Lisiec Wielki | 82 400,00 | 70 390,64 |
| 52. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i wymiana okien w strażnicy OSP w m. Barczygłów | 60 000,00 | 9 500,00 |
| 53. | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana systemu grzewczego w Modle Królewskiej | 12 000,00 | 11 657,40 |
|  |  |  |  |  | 157 975,00 | 95 048,04 |
| 54. | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno- kulturalne w m. Lisiec Wielki | 117 073,00 | 117 073,00 |
| 55. | 921 | 92109 | 6059 | Przebudowa budynku komunalnego na cele społeczno- kulturalne w m. Lisiec Wielki | 75 027,00 | 74 926,97 |
|  |  |  |  |  | 192 100,00 | 191 999,97 |
| 56. | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto | 524 700,00 | 482 584,95 |
|  |  |  |  |  | 524 700,00 | 482 584,95 |
|  |  |  |  | Razem dział 921 | 874 775,00 | 769 632,96 |
| 57. | 921 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki - sprzętu do utrzymania boiska gminnego w Ruminie | 12 000,00 | 11 500,00 |
| 58. | 921 | 92601 | 6800 | Rezerwa celowa na zagospodarowanie terenu przy boisku w Starym Mieście | 11 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 23 000,00 | 11 500,00 |
|  |  |  |  | Razem dział 926 | 23 000,00 | 11 500,00 |
|  |  |  |  | RAZEM | 4 754 939,00 | 4 487 577,66 |

Analizując wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31-12-2013. w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono w dziale „oświata i wychowanie, co stanowi 33,02% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Drugie pozycję stanowi „Budowa dróg na terenie gminy”, co stanowi 18,90% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć wykonano na poziomie 94,38%  w stosunku do planu, a wiąże się z oszczędnościami po dokonanych przetargach.